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คำนำ
นับแต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540           เป็นต้นมา บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาท  อำนาจหน้าที่อย่างกว้างขวาง โดยมิเพียงจะมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต  และการพัฒนาเศรษฐกิจ  และสังคมของถิ่นด้วย  และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น

   
 แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 กำหนดให้รัฐต้องจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  จึงมีความจำเป็นในการใช้ทรัพยากรรายได้ ทั้งที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง และรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรที่มีอยู่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความโปร่งใสมากที่สุด การวางแผนจึงถือเป็นกลไกสำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้


ดังนั้น เพื่อให้การวางแผนมีความสอดคล้องและถูกต้อง จึงได้มีระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนของท้องถิ่น  

    
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์  จึงได้มีการวางแผนและจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลขึ้น  เพื่อวางแผนการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด             แก่ประชาชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต
1.1  ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี


แผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  โดยภายใต้ ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง  และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรม   ที่จะต้องนำมาดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา  ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในที่สุด


นอกจากนั้น  แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี  กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  โดยนำโครงการ/กิจกรรม จากแผนพัฒนาสามปีในปีที่จะจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี นั้น  

นิยามของแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   ความว่า

“แผนพัฒนาสามปี”  คือ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี

แผนพัฒนาสามปี มีลักษณะกว้าง ๆ ดังนี้

1.  เป็นแผนที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

2.  เป็นแผนที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมี ลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดำเนินการ

3.  เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดำเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี

4.  เป็นแผนที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณ  รายจ่ายประจำปี 
                แผนความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับแผนพัฒนาสามปี
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- กิจกรรมที่ 1


- กิจกรรมที่ 1


- กิจกรรมที่ 1

- กิจกรรมที่ 2


- กิจกรรมที่ 2


- กิจกรรมที่ 2
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1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
2.1  เพื่อเป็นการเตรียมโครงการต่าง ๆ ในห้วงระยะเวลาสามปี  ให้อยู่ในลักษณะพร้อมที่จะบรรจุลงในงบประมาณรายจ่ายได้ทันที

2.2  เพื่อแสดงความสัมพันธ์สอดคล้องระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี              และงบประมาณรายจ่ายประจำปี

2.3  เพื่อเป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

2.4  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกรอบแนวทางที่วางไว้

2.5  เพื่อให้ทราบถึงศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล
1.3  ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

ขั้นตอนที่  1  การเตรียมการจัดทำแผน


                      หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องพบผู้บริหารเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ความสำคัญ ความจำเป็น  แนวทางและขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี แล้วดำเนินการเสนอโครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลเสนอผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารอนุมัติในโครงการดังกล่าว

ขั้นตอนที่  2  คัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา


        1)  ในขั้นตอนนี้    คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปัญหาความต้องการของท้องถิ่น  รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/อำเภอ และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

                  2)   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ประชาคมท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพิจารณาทบทวนดูว่า  จากยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาที่ได้คัดเลือกและโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้  ยังมีความเหมาะสมหรือไม่  


        3)  เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้ว   เวทีการประชุมร่วมพิจารณาว่าจะมีโครงการ / กิจกรรมอะไรบ้างที่จะต้องดำเนินการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ    แนวทางการพัฒนา มาเป็นกรอบในการพัฒนา

ขั้นตอนที่  3   การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล


         1.  การเก็บรวบรวมข้อมูล

                        คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดำเนินการสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่อการจัดทำแผนพัฒนาสามปี  โดยในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องเก็บข้อมูล ทั้งข้อมูลภายในองค์กรและข้อมูลภายนอก  เพื่อสามารถนำมาวิเคราะห์ SWOT  (การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) ได้
2.  การวิเคราะห์ข้อมูล     ประกอบด้วย  
     2.1   การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา
   2.2   การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา
     2.3   การจัดลำดับความสำคัญของแนวทางการพัฒนา
     2.4   การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี
ขั้นตอนที่  4  การกำหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา

                   
1.  ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ การพัฒนา  มาจัดทำเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี โดยนำวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดทำเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี


         2.  ที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณากำหนด คัดเลือกโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา 
.ขั้นตอนที่  5  การจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา

                      คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือก  โครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี  มาจัดทำรายละเอียดโครงการ  ในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์  งบประมาณ  ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ  และตัวชี้วัดความสำเร็จ โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะดำเนินการในปีแรกของแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้สามารถนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ต่อไป
ขั้นตอนที่   6  การจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี

                       1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี  โดยมีเค้าโครง  ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้



ส่วนที่  1   บทนำ



ส่วนที่  2   สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา



ส่วนที่  3   การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ



ส่วนที่  4   แนวทางการติดตามและประเมินผล



ภาคผนวก
2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดเวทีประชาคม ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ประชาคมท้องถิ่น  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี  และรับฟังความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ แล้วนำไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีให้สมบูรณ์ต่อไป


          3.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนำร่างแผนพัฒนาสามปีที่ปรับปรุงแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา

ขั้นตอนที่  7  การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี


       
1.  เสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้
2.  เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีแล้ว ให้ผู้บริหารส่ง
แผนพัฒนาสามปีให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอเพื่อดำเนินการต่อไป

1.4  ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

การจัดทำแผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์การบริหารส่วนตำบล  ได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดำเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน  และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานและสามารถนำทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะชนมากที่สุด
2.1 การสรุปสถานการณ์พัฒนา

การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์

2.1.1 จุดแข็ง(Strength)


1.ระบบการบริหาร


- การจัดโครงสร้างภายในมีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ


- การมอบอำนาจ หรือมอบหมายงานหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน


- ยึดหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล


-ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปประชาคม การประชุมวางแผนเตรียมงาน 

2. ระบบข้อมูลข่าวสาร

- มีระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เหมาะสมสำหรับการใช้ การเชื่อมโยงข้อมูลกับครือขายกับกลุ่ม องค์กร สถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้ สามารถนำระบบข้อมูลมาพัฒนาโครงการ แผนงาน แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ได้


3. อัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง


- บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในระดับดี ได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามหลักสูตรที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดอย่างต่อเนื่อง มีแผนอัตรากำลังบุคลากรที่เหมาะสมกับโครงสร้างและอำนาจหน้าที่

4. การเงิน งบประมาณ


- การพัฒนาการจัดเก็บรายได้โดยปรับปรุงระบบวิธีการการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมต่างๆ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย

5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


-มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติเหมาะแก่การทำการเกษตร

2.1.2 จุดอ่อน(Weakness)


1. ระบบการบริหาร


- กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสับสนขาดความชัดเจน

2. ระบบข้อมูล


- ระบบข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ครบถ้วนคลอบคลุมทุกด้าน


3. สถานที่ปฏิบัติงาน


- 
2.1.3 โอกาส(Opportunity)



- เป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติแหล่งน้ำ ห้วย หนอง คู คลอง ที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะที่จะได้รับการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการเพื่อพัฒนาระบบชลประทาน


- เป็นพื้นที่เส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างตำบลภายในอำเภอและต่างอำเภอ เหมาะแก่การพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และแสดงถึงศิลปวัฒนธรรมประจำท้องถิ่นแก่ผู้ที่เดินทางผ่านได้จดจำ

2.1.4 ปัญหาและอุปสรรคหรือข้อจำกัด(Threat)



- กฎหมายระเบียบข้อบังคับขาดความยืดหยุ่น หรือไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจห้วงระยะเวลาในการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลมีความไม่แน่นอน



- การดำเนินงานตามนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับปัญหาในพื้นที่และความต้องการของประชาชนมีมาก แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วนเนื่องจากจำกัดด้วยอำนาจหน้าที่และจำนวนของงบประมาณที่จำกัด


2.1.5 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่ผ่านมา


การดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามแผนพัฒนา ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ในระดับหนึ่ง ไม่สามารถบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายได้ทั้งหมด เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์แต่ละด้านและภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจซึ่งมีค่าเฉลี่ยเกินร้อยละ 5 และร้อยละ 50  ตามตัวชี้วัดที่กำหนด
2.2 การประเมินประสิทธิผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
    
2.2.1 การดำเนินงาแผนพัฒนาสามปี
	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
	จำนวนงบประมาณ            ที่เบิกจ่าย

	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
	22
	19,730,300.-

	2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริหารสาธารณสุข
	8
	725,550.50.-

	3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม
	16
	7,385,774.20.-

	4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
	2
	378,750.-

	5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	3
	2,334,000.-

	6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดที่ดี
	15
	2,112,924.34.-

	รวม
	66
	32,667,299.04.-


2.2.2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปี 2557
	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการที่เสร็จ
	จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ
	จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
	จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก
	จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม
	จำนวนโครงการทั้งหมด

	
	จำนวน

	ร้อยละ

	จำนวน

	ร้อยละ

	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ

	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
	22
	6.09
	
	
	189
	52.35
	-
	-
	-
	-
	211
	58.44

	2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริหารสาธารณสุข
	8
	2.21
	
	
	29
	8.03
	-
	-
	-
	-
	37
	10.24

	3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม
	16
	4.43
	
	
	30
	8.31
	-
	-
	-
	-
	46
	12.74

	4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
	2
	0.55
	
	
	38
	10.52
	-
	-
	-
	-
	40
	11.08

	5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	3
	0.83
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10
	2.77

	6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดที่ดี
	15
	4.45
	
	
	2
	0.55
	-
	-
	-
	-
	17
	4.77

	รวม
	66
	18.28
	
	
	295
	81.72
	-
	-
	-
	-
	361
	100


       2.2.3  การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2557
	ยุทธศาสตร์
	งบปกติ
	เงินสะสม
	งบหน่วยงานอื่น
	รวม

	
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ

	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
	8,977,500.-
	34.71
	3,948,800.-
	15.26
	6,804,000.-
	-
	19,730,300.-
	60.40

	2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริหารสาธารณสุข
	725,550.50.-
	2.80
	-
	-
	-
	-
	725,550.50.-
	2.20

	3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม
	7,385,774.20.-
	28.55
	-
	-
	-
	-
	7,385,774.20.-
	22.61

	4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
	378,750.-
	1.46
	-
	-
	-
	-
	378,750.-
	1.16

	5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	2,334,000.-
	9.02
	-
	-
	-
	-
	2,334,000.-
	7.14

	6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดที่ดี
	2,112,924.34.-
	8.16
	-
	-
	-
	-
	2,112,924.34.-
	6.47

	รวม
	21,914,499.04
	67.08
	3,948,800.-
	12.09
	-
	-
	32,667,299.04.-
	100


ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
     
2.2.4   โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี  2557

	โครงการ
	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ

	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว
	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	งบประมาณที่ได้รับ
	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป

	เงินสวัสดิการผู้สูงอายุ
	(
	-
	-
	9,985,200.-
	9,985,200.-

	เงินสวัสดิการผู้พิการ
	(
	-
	-
	882,000.-
	882,000.-

	เงินค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก
	(
	-
	-
	788,760.-
	788,760.-

	เงินเพิ่มค่าครองชีพผู้ดูแลเด็ก
	(
	-
	-
	255,240.-
	255,240.-

	เงินสมทบประกันสังคมผู้ดูแลเด็ก
	(
	-
	-
	49,590.-
	49,590.-

	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด
	(
	-
	-
	990,000.-
	990,000.-

	จัดซื้อวัสดุการศึกษาสื่อการเรียนการสอน
	(
	-
	-
	278,000.-
	278,000.-

	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งแซะ-เหนือน้ำ หมู่ที่ 1
	(
	-
	-
	6,094,000.-
	5,722,000.-

	โครงการก่อสร้างถนนแคพซีน สายทุ่งใหญ่ – ห้วยหลุด 
	(
	-
	-
	1,087,236.-
	1,082,000.-


	รวม
	
	
	
	20,210,026.-
	19,832,790.-


   2.2.5 ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ

	
	จำนวนโครงการ
ที่ปรากฏอยู่ในแผน
	จำนวนโครงการ
ที่ได้ปฏิบัติ
	คิดเป็นร้อยละ

	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
	211
	22
	6.09

	2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริหารสาธารณสุข
	37
	8
	2.21

	3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม
	46
	16
	4.43

	4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
	40
	2
	0.55

	5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	10
	3
	0.83

	6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดที่ดี
	17
	15
	4.45

	รวม
	361
	66
	18.28


2.2.6  โครงการที่ดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2557

	ที่
	โครงการ
	งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่เบิกจ่าย

	1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

	1
	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง
	50,000-.
	300,000.

	2
	ก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
	100,000.-
	97,000.-

	3
	จัดซื้อศาลาเฉลิมพระเกียรติ
	250,000.-
	287,000.-

	4
	โครงการซ่อมแซม ถนน ม. 1 - และ ม. 6
	100,000.-
	98,500.-

	5
	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1
	1,019,000.-
	987,000.-

	6
	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่  10
	1,043,000.-
	1,020,500.-

	7
	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่  4
	1,048,000.-
	1,037,000.-

	8
	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่  5
	1,075,000.-
	1,040,000.-

	9
	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ
	100,000-.
	950,000.

	10
	ก่อสร้างบ้านเทิดไท้องค์ราชัน
	193,000.-
	192,000.-

	11
	ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร อบต.เกาะขันธ์
	300,000.-
	300,000

	12
	ก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งนาบน  2
	674,000.-
	633,500.-

	13
	ก่อสร้างถนน คสล.สายกำนันประยูร – คชรัตน์
	557,000.-
	535,000.-

	14
	ก่อสร้างถนน คสล.สายคชรัตน์
	560,000.-
	538,000.-

	15
	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารประจำหมู่บ้าน
	80,000.-
	77,000.-

	16
	ก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยยาง ม. 2
	558,000.-
	539,500.-

	17
	ปรับภูมิทัศน์สามแยกไม้เสียบ ม. 2,9
	2,759,000.-
	2,725,500.-

	18
	ปรับปรุงถนนในเขตพื้นที่ตำบลเกาะขันธ์
	1,233,200
	1,223,300.-

	19
	วัสดุก่อสร้าง
	250,000.-
	246,000.-

	20
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งแซะ-เหนือน้ำ หมู่ที่ 1
	6,094,000.-
	5,722,000.-

	21
	โครงการก่อสร้างถนนแคพซีน สายทุ่งใหญ่ – ห้วยหลุด
	1,087,236.-
	1,082,000.-

	20
	ค่าบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	100,000.-
	98,500.-

	รวม
	19,730,300.-

	๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข

	1
	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
	150,000.-
	110,799.50.-

	2.
	อุดหนุนสาธารณะสุขมูลฐานชุมชน
	150,000.-
	150,000.-

	3
	ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
	20,000.-
	19,800.-

	4
	ส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
	100,000.-
	78,164.-

	5
	ตั้งจุดบริการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกัน,ลดอุบัติเหตุ บนท้องถนน
	80,000.-
	54,687.-

	6
	สมทบกองทุนประกันสังคม
	178,000.-
	87,600.-

	7
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	36,000.-
	29,500.-

	8
	สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น
	195,000.-
	195,000.-

	รวม
	725,550.50


	ที่
	โครงการ
	งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่เบิกจ่าย

	๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม

	1
	จัดงานวันวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	100,000.-
	96,105.-

	2
	กีฬาสานสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	150,000.-
	146,085.-

	3
	จัดซื้อวัสดุกีฬา
	100,000.-
	99,000.-

	4
	วิถีอิสลาม
	50,000.-
	50,000.-

	5
	อบรมจริยธรรมวัฒนธรรมอิสลาม
	70,000.-
	70,000.-

	6
	แห่เทียนพรรษา
	100,000.-
	62,564.-

	7
	ดอกจูดบาน กาชาดและของดีเมืองชะอวด
	100,000.-
	98,788.-

	8
	มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา
	250,000.-
	233,080.-

	9
	กีฬาต้านยาเสพติด
	370,000.-
	394,000.-

	10
	ลอยกระทง
	350,000.-
	420,136.-

	11
	ส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีท้องถิ่น
	60,000.-
	80,432.-

	12
	จัดงานวันสารทเดือนสิบ
	2,5000.-
	30,000.-

	13
	แอโรบิกเพื่อสุขภาพ
	20,000.-
	19,500.-

	14
	วันเด็กแห่งชาติ
	300,000.-
	299,946.-

	15
	อาหารเสริมนม
	1,700,000.-
	1,606,938.20.-

	16
	อาหารกลางวัน
	2,581,900.-
	3,679,200.-

	รวม
	7,385,774.02

	4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

	1
	จัดงานผลผลิตทางการเกษตรและของดีตำบลเกาะขันธ์
	400,000.-
	377,750.-

	2
	ต้นกล้าอาชีพ
	10,000.-
	10,000.-

	รวม
	378,750

	5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	1
	จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย
	2,150,000.-
	2,143,000.-

	2
	จัดซื้อถังขยะแบบคัดแยก
	139,000.-
	139,000.-

	3
	ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในหลวง
	45,000.-
	45,000.-

	รวม
	2,334,000

	๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดที่ดี

	1
	อบต.พบประชาชน
	20,000.-
	19,900.-

	2
	ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
	100,000.-
	37,600.-

	3
	อบรมคุณธรรม จริยธรรม
	30,000.-
	29,,980.-

	4
	จัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์
	39,000.-
	39,000.-

	5
	จัดซื้อชั้นวางเอกสาร
	30,000.-
	27,000.-

	6
	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ
	5,100.-
	3,000.-

	7
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
	200,000.-
	177,000.-

	8
	รายจ่ายได้มาซึ่งบริการ
	860,000.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
	990,944.34.-

	9
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
	280,000.-
	259,127.64.-

	10
	ค่าไฟฟ้า
	150,000.-
	158,850.09.-

	11
	วัสดุคอมพิวเตอร์
	75,000.-
	91,742.-

	12
	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก
	8,500.-
	8,500.-

	13
	ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	15,000.-
	15,000.-

	14
	พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น
	180,000.-
	72,828.-

	15
	วัสดุสำนักงาน
	80,000.-
	130,216.-

	รวม
	2,112,924.34.-

	รวมทั้งหมด 66 โครงการ
	33,749,299.04.-


2.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
 2.31  สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ ในภาพรวมเป็นรายประเด็น
	ประเด็น
	พอใจมาก
	พอใจ
	ไม่พอใจ

	1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	12.40
	71.10
	16.50

	2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	17.50
	68.10
	14.40

	3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	18.10
	67.30
	14.60

	4.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะชน
	14.10
	70.80
	15.10

	5.  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	18.20
	66.60
	15.20

	6.  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	16.10
	66.50
	17.40

	7.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
	13.60
	72.30
	14.10

	8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	18.20
	65.20
	16.60

	ภาพรวม
	16.60
	68.40
	15.00


จากตารางที่  ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ แยกเป็นรายประเด็นพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจมากคิดเป็นร้อยละ 16.60 พึงพอใจในระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 68.40 และไม่พอใจคิดเป็นร้อยละ 15.00 ในระดับความพึงพอใจมาก ประชาชนมีความพึงพอใจในประเด็นประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 18.20 และประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 12.40  ในระดับความพึงพอใจปานกลาง ประชาชนมีความพึงพอใจในประเด็นผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน คิดเป็นร้อยละ 72.30 และประเด็นการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดประชาชนพอใจน้อยทีสุด คิดเป็นร้อยละ 66.50   และในระดับความไม่พอใจ ประชาชนไม่พอใจในประเด็นการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 17.40 และประเด็นผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ประชาชนไม่พอใจน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 14.10
สรุป โดยภาพรวม ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ ในแต่ละประเด็นอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 68.40

 2.3.1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบล 
เกาะขันธ์
        ในภาพรวม เป็นรายยุทธศาสตร์

	ยุทธศาสตร์
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

	1.ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
	7.20

	2.ด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริหารสาธารณสุข
	6.57

	3.ด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม
	7.35

	4.ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
	6.86

	5.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	6.65

	6.ด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดที่ดี
	7.15

	ภาพรวม
	7.03


จากตาราง  พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ ในภาพรวมทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ อยู่ในระดับความพึงพอใจปานกลาง คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ 7.03 โดยในยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ 7.35  และในยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชาชนพึงพอใจน้อยที่สุดคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ 6.65 
ข้อมูลทั่วไป เกี่ยวกับผลตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์แบบสอบถาม  จำนวน  60 ชุด  ดังนี้
1. เพศ
1.1  เพศชาย 
จำนวน  25  คน

คิดเป็นร้อยละ  42
1.2 เพศหญิง
จำนวน  35  คน

คิดเป็นร้อยละ   58

2.  อายุ

     2.1 อายุต่ำกว่า 40 ปีจำนวน  20 คน

คิดเป็นร้อยละ  33

     2.2 อายุตั้งแต่ 40 ปี ขึ้นไปจำนวน 40 คน

คิดเป็นร้อยละ  67

3.  การศึกษา

     3.1 ต่ำกว่าปริญญาตรี  จำนวน  35 คน

คิดเป็นร้อยละ  58

     3.2 ปริญญาตรีขึ้นไป   จำนวน  25 คน

คิดเป็นร้อยละ  42
4.  อาชีพหลัก

     4.1 รับราชการ         จำนวน  7 คน

คิดเป็นร้อยละ  12

     4.2 ค้าขาย              จำนวน 12 คน

คิดเป็นร้อยละ  20

     4.3 รับจ้าง   
   จำนวน  15 คน

คิดเป็นร้อยละ  25

     4.4 เกษตรกร           จำนวน 20 คน

คิดเป็นร้อยละ  33

     4.5 อื่นๆ
             จำนวน  6 คน 

คิดเป็นร้อยละ   13
3.1 แนวทาการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
1.  วิสัยทัศน์  ( Vision )  “ การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี  มีอาชีพเสริม  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ”

2.  พันธกิจ ( Mission ) หรือภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
1. จัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ
2. จัดให้มีแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค รวมทั้งแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
3. สนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น
4. จัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย สนามกีฬา สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ รวมทั้งตลอดจนดูแลรักษา ปรับปรุงภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น
5. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ   ฝึกอบรมอาชีพเพื่อนำไปสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน
6. ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสเพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี
7. จัดให้มีการคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
8. มุ่งพัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน การบริหารจัดองค์กรที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพนำไปสู่การบริหารจัดการตามแผนหลักธรรมาภิบาลที่ดี
9. ส่งเสริม คุ้มครองสวัสดิภาพ  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สุขภาพอนามัยและการป้องกันโรคติดต่อของประชาชนในท้องถิ่น
3.  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ( Goals )

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
2. ประชาชนมีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตรพอเพียง
3. ประชาชนทุกระดับมีการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
4. ประชาชนมีอาชีพเสริมและรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต
5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตระหนักถึงการอนุรักษ์ ศาสนาศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนสมดุล
7. พัฒนาการเมือง การบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองทุกระดับ
8. ตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่นและให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่การปฏิบัติ
9. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  ๖  ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
แนวทางการพัฒนาที่  1  
การก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ท่อ เขื่อน และระบบระบายน้ำ

แนวทางการพัฒนาที่  2  
การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ขยาย ติดตั้ง ซ่อมแซม ระบบประปา ไฟฟ้าและสิ่งสาธารณูปโภค

แนวทางการพัฒนาที่  3  
การจัดหาแหล่งน้ำสะอาดเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข

แนวทางการพัฒนาที่  1  
ส่งเสริม สนับสนุน การจัดสวัสดิการแก่ประชาชน
แนวทางการพัฒนาที่  ๒  
ส่งเสริม สนับสนุน การสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
แนวทางการพัฒนาที่  ๓  
ส่งเสริม สุขภาพ รณรงค์ ป้องกันยาเสพติด  โรคติดต่อและสาธารณสุขมูลฐาน
แนวทางการพัฒนาที่  ๔  
ส่งเสริม สนับสนุน การจัดระเบียบชุมชน สังคม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนาที่  ๑  
ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
แนวทางการพัฒนาที่  ๒  
ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเชี่ยนและการรับข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
แนวทางการพัฒนาที่  ๓  
ส่งเสริม สนับสนุนกีฬา นันทนาการ และการออกกำลังกาย
แนวทางการพัฒนาที่  ๔  
ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนาที่  1  ส่งเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพ การเกษตร การปศุสัตว์ กลุ่มอาชีพตามแนว . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนาที่  ๒ 
ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่  1  
ส่งเสริม อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางการพัฒนาที่  ๒  
ส่งเสริมระบบบำบัด ขจัดขยะและสิ่งปฏิกูล
ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่  ๑
ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรต่าง ๆ
        

แนวทางการพัฒนาที่  ๒
ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

        
แนวทางการพัฒนาที่  ๓
เสริมสร้างประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

1.  การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ
       

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์  ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน
2.  การดำเนินงานด้านสังคม
             

2.1   ด้านกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ สนับสนุนการแข่งขันกีฬาตำบลขึ้นทุกปี เพื่อส่งเสริม ให้ เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด  เช่น โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อป้องกันยาเสพติด  โครงการแข่งขันกรีฑานักเรียนและเยาวชน  และจัดอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียน 



2.2   ด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์มีการดำเนินการตามโครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา  และเบี้ยยังชีพคนพิการ  และให้การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส  
    


2.3   ด้านเด็กและเยาวชน  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์  ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ  และมีโครงการอาหารกลางวัน  และอาหารเสริม  (นม)  สำหรับเด็กนักเรียน


2.4   ด้านครอบครัว  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์   มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในตำบล  และจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ตลอดจนพัฒนาด้านสาธารณสุขมูลฐาน

3.  การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
                
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์   ดำเนินการก่อสร้างถนนและปรับปรุงซ่อมแซมถนนและ การก่อสร้างอาคาร  ตลอดจนงานด้านการก่อสร้างอื่นๆ  งานสาธารณูปโภคและแหล่งน้ำ

4.  การดำเนินงานด้านสาธารณสุข
                  
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์  ดำเนินงานด้านป้องกันโรคติดต่อ  มีการจัดซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า อย่างน้อยปีละ  ๒  ครั้ง  พร้อมน้ำยาเคมีจำกัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง โดยจัดให้มีการพ่นหมอกควันอย่างน้อยปีละ  ๕  ครั้ง  เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและมีโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

5.  การดำเนินงานด้านการเมือง  การบริหาร
                  
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์  จะจัดส่งพนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้าง คณะกรรมการบริหารตลอดจน สมาชิกสภาฯ  เข้ารับการอบรมโครงการที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  อย่างน้อยคนละ  1  ครั้ง/ปี   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
6.  การดำเนินงานด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
                
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์  สนับสนุนการจัดกิจกรรมสำคัญทางศาสนาและประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ เช่น  กิจกรรมวันสงกรานต์ กิจกรรมแห่เทียนพรรษา วันสารทเดือนสิบ ประเพณีจัดงานวันผลไม้นอกฤดูซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี  ตลอดจนให้การสนับสนุนการจัดแสดงสินค้างานวันดอกจูดบาน
7.  การดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์  ดำเนินการขุดลอกคลองในพื้นที่อย่างน้อยปีละ  ๒  ครั้ง  ตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและแม่น้ำลำคลอง ปลูกต้นไม้วันสำคัญต่าง ๆ รณรงค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในตำบลเกาะขันธ์ 
                                                                                          รายละเอียดโครงการ                                                                            ผ.01
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559  - พ.ศ. 2561)
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาการท่องเทียวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน
       แนวทางการพัฒนา 1.1 การก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ท่อ เขื่อน และระบบระบายน้ำ
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
(KPI)


	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	2561
(บาท)
	
	
	

	1
	โครงการบุกเบิกถนนสายเหมืองกลาง กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 เมตร
	1) เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	หมู่ที่ 1
	200,000
อบต.
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1) เส้นทางการคมนามคมสะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	2
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายล้อม-ท่าไทร ระยะทาง   800  เมตร  กว้าง 4 เมตร
	1) เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	หมู่ที่ 1
	500,000.-
อบต.
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1) เส้นทางการคมนามคมสะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	3
	โครงการบุกเบิกถนนสายชลประทานสาย 4 – สาย 3 ระยะทาง 2,000 เมตร  กว้าง  6  เมตร
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกและเพียงพอ
	หมู่ที่ 1
	500,000

อบต.-
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก
	ส่วนโยธา

	4
	ขยายผิวจราจร สาย ป่ายาง – เหนือน้ำ
	1) เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	หมู่ที่ 1
	-
	500,000
อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1) เส้นทางการคมนามคมสะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	5
	ขยายผิวจราจร สายวัดห้วยแหยง – เหนือน้ำ
	1) เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	หมู่ที่ 1
	-
	500,000
อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1) เส้นทางการคมนามคมสะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	6
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งไสซังระยะทาง 280 เมตรกว้าง 4 เมตร
	1)  เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	หมู่ที่ 1
	-
	250,000
อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา


	7
	ก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยกคอกวัว – ชลประทาน ระยะทาง 80 ม กว้าง 4 เมตร
	1)  เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	หมู่ที่ 1
	-
	200,000
อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา


	8
	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทาน สาย  4 หลังโรงเรียนห้วยแหยง
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกและเพียงพอ
	หมู่ที่ 1
	-
	300,000

อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก
	ส่วนโยธา

	9
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งป่ายาง ระยะทาง 1,100 ม.กว้าง 4 ม.
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกและเพียงพอ
	หมู่ที่ 1
	-
	-
	2,600,000

อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก
	ส่วนโยธา

	10
	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมฝายน้ำท่าไทร
	1) เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	หมู่ที่ 1
	-
	500,000.-
อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก
	ส่วนโยธา

	11
	บุกเบิกถนนสายประชาสามัคคี ระยะทาง  800 กว้าง 5 เมตร 
	1) เพื่อความปลอดภัยการเส้นทาง
	หมู่ที่ 1
	100,000.-

อบต.
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)ประชาชนได้รับความปลอดภัย
	ส่วนโยธา

	12
	โครงการปรับภูมิทัศน์สนามกีฬา หมู่ที่ 1
	1) เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย
	หมู่ที่ 1
	-
	100,000.-
อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1) เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย
	ส่วนโยธา

	13
	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมถนนสายหลัง รร.ห้วยแหยง – ชลประทานสายสี่ 
	1) เพื่อสร้างระบายน้ำ
	หมู่ที่ 1
	-
	400,000.-
อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่
	ส่วนโยธา

	14
	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
	1) เพื่อสร้างอาคารเป็นสาธารณะประโยชน์
	หมู่ที่ 1
	-
	๗00,000.-
อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	๑)  ประชาชนมีอาคารเอนกประสงค์
	ส่วนโยธา

	15
	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทาน บ้านนายเล็ก
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกและเพียงพอ
	หมู่ที่ 1
	-
	-
	200,000.-
อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก
	ส่วนโยธา

	16
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายชลประทานสาย 4 – สาย 3 ระยะทาง 2,000 เมตร  กว้าง  6  เมตร
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกและเพียงพอ
	หมู่ที่ 1
	-
	-
	4,800,000.-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก
	ส่วนโยธา

	17
	โครงการบุกเบิกถนนสายเหมืองกลาง
	1) เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	หมู่ที่ 1
	-
	-
	200,000.-
อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1) เส้นทางการคมนามคมสะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	18
	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทานหน้าบ้าน นางแผ้ว
	1) เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	หมู่ที่ 1
	-
	-
	๓๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1) เส้นทางการคมนามคมสะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	19
	บุกเบิกถนนสายบ้าน นายไข่ชัย อุทิศ ระยะทาง 800 ม.กว้าง 4 ม. 
	1) เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	หมู่ที่ 1
	-
	30๐,๐๐๐.-

อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1) เส้นทางการคมนามคมสะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	20
	บุกเบิกถนนสายสามแยกเหนือน้ำ – คลองไม้เสียบ ระยะทาง 100 ม. กว้าง 4 เมตร
	1) เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	หมู่ที่ 1
	1๐๐,๐๐๐.-

อบต.
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1) เส้นทางการคมนามคมสะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	21
	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนางเซี้ยง  พรหมแทนสุด ถึงบ้านนายช่วง ไชยวัตน์
	1) เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	หมู่ที่ 1
	-
	4๐๐,๐๐๐.-

อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1) เส้นทางการคมนามคมสะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	22
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปากทางลานนา–สาย   ในบ้านไม้เสียบ ระยะทาง 1,000 ม. กว้าง 4  ม.
	1)  เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	หมู่ที่ 2
	750,000.-

อบต.
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	23
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไสไฟไหม้-ชลประทานสาย 3 ระยะทาง 1,700 ม.กว้าง 4 เมตร
	1) เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	หมู่ที่ 2
	4,000,000.-

อบต.
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก
	ส่วนโยธา

	24
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยยาง ระยะทาง 400 ม.กว้าง  4  ม.
	1)  เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	หมู่ที่ 2
	1,000,000

อบต.
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1) ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก
	ส่วนโยธา

	25
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางขิน แสงขาว 
	1) เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	หมู่ที่ 2
	-
	350,000.-

อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก
	ส่วนโยธา

	26
	โครงการบุกเบิกถนนสายเลียบคลองไม้เสียบ
	1) ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก
	หมู่ที่ 2
	
	400,000.-

อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	27
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังเมรุ ระยะทาง 200 เมตร กว้าง 5 เมตร
	1) ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก
	หมู่ที่ 2
	600,000.-

อบต.
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	28
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ่อนวัวระยะทาง 350 เมตร
	1)  เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	หมู่ที่ 2
	-
	-
	๖๐0,000
อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	29
	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำระบบคู่พร้อมฝาปิด ระยะทาง 2,000 เมตร
	1)  ป้องกันน้ำท่วม

	หมู่ที่ 2


	-
	3,500,000

อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ป้องกันน้ำท่วม
	ส่วนโยธา

	30
	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สาย ทุ่งนาบน 1 ระยะทาง 500 เมตร กว้าง 5 เมตร
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกและเพียงพอ
	หมู่ที่ 2
	-
	1,200,000
อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก
	ส่วนโยธา

	31
	ปรับภูมิทัศน์ริมคลองไม้เสียบ (หลังวัด)
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกและเพียงพอ
	หมู่ที่ 2
	400,000
อบต.
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก
	ส่วนโยธา

	32
	โครงการก่อสร้างลาดยางสายทุ่งนาแก้ว-ไสขมิ้น ระยะทาง 550 เมตร กว้าง 5 เมตร
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกและเพียงพอ
	หมู่ที่ 2
	-
	1,800,000
อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก
	ส่วนโยธา

	33
	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมสายลำห้วย บ้านนายขิน – นายสนั่น ชูแก้ว ระหว่างหมู่ที่ 2 และหมู่ที่5
	1) เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	หมู่ที่ 2
	-
	-
	500,000

อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก
	ส่วนโยธา

	34
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองหว้าทาง 350 เมตร กว้าง 3 เมตร
	1)  เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	หมู่ที่ 2
	-
	-
	800,000
อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	35
	โครงการขุดลอกคลองชลประทาน สาย 3
	1)  เพื่อให้น้ำสามารถไหลผ่านได้สะดวก/ป้องกันน้ำท่วม
	หมู่ที่ 2
	-
	-
	200,000
อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  น้ำสามารถไหลผ่านได้สะดวก/ลดปัญหาน้ำท่วม
	ส่วนโยธา


	36
	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม สายลำห้วยยาง (บ้านนายพร้อม  สุขเขียว) 
	1)  เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	หมู่ที่ 2
	-
	-
	300,000

อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	37
	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมสายลำห้วยไสไฟไหม้ – บ้านวุฒิชัยใจ ซื่อดี
	1)  เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	หมู่ที่ 2
	-
	-
	300,000
อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	38
	บุกเบิกปรับปรุงถนน พร้อมลงหินคลุก สายหลังบ้านนายสมโชค หนูชำ 
	1)ประชาชนมีสถานที่พักผ่อน
	หมู่ที่ 2
	300,000
อบต.
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)เพื่อให้ประชาชนได้พักผ่อนหย่อนใจหรือได้ออกกำลังกาย
	ส่วนโยธา

	39
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายลานนา – ห้วยปรง ระยะทาง 1,000 เมตร  กว้าง  4 เมตร
	1)  เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก
	หมู่ที่ 3
	2,000,000
อบต.
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก
	ส่วนโยธา

	40
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านตีน – ควนหนองเหม้า ระยะทาง 1,000  เมตร กว้าง 4  เมตร
	1)  เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	หมู่ที่  3
	2,000,000
อบต.
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1) ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก
	ส่วนโยธา

	41
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพรุลานนา ระยะทาง 2,900 เมตร กว้าง  4  เมตร
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกและเพียงพอ
	หมู่ที่ 3
	6,380,000
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก
	ส่วนโยธา

	42
	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านกำนันประยูร – คชรัตน์ ระยะทาง 1,000  เมตร กว้าง 4  เมตร
	1)  เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	หมู่ที่  3
	700,000

อบต.
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1) ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก
	ส่วนโยธา

	43
	โครงการบุกเบิกถนน สายทุ่งลานนา – หนองขวน  ระยะทาง 500 เมตรกว้าง 5 เมตร
	1)  เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	หมู่ที่ 3
	-
	150,000
อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา



	44
	โครงการบุกเบิกถนนซอยข้างวัดลานนา 
	  1)  เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก
	หมู่ที่ 3
	-
	300,000

อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก
	ส่วนโยธา

	45
	โครงการก่อสร้างถนน คสล สายห้วยยาง ระยะทาง 1,670 ม. กว้าง 4 ม.  
	1)  เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกแลเพียงพอ
	หมู่ที่ 3
	4,000,000อบต.
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก
	ส่วนโยธา

	46
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายช่วง สงรักษ์ เลียบคลองห้วยยาง ระยะทาง 400 เมตร กว้าง 4 ม.
	1)  เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	หมู่ที่ 3
	-
	600,000
อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	47
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายควนดินแดง -ควนหนองเม่า 500  เมตร กว้าง 4  เมตร
	1)  เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	หมู่ที่  3
	-
	-
	700,000

อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1) ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก
	ส่วนโยธา

	48
	โครงการขุดคูระบายน้ำจากหน้าโรงเรียนบ้านลานนา–ลำห้วยยางระยะทาง 300 เมตร
	1)  เพื่อให้น้ำสามารถไหลผ่านได้สะดวก/ป้องกันน้ำท่วม
	หมู่ที่ 3
	-
	-
	400,000
อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  น้ำสามารถไหลผ่านได้สะดวก/ลดปัญหาน้ำท่วม
	ส่วนโยธา


	49
	โครงการบุกเบิกถนนเลียบคลองโคกพาจากประมงหมู่ที่ ๓-ชลประทานท้วยทิง ระยะทาง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๐๐ เมตร
	1)  เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	หมู่ที่ 3
	-
	-
	๖00,000

อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	50
	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ประมงหมู่บ้าน
	1)  เพื่อสร้างบรรยากาศธรรมชาติ
	หมู่ที่ 3
	-
	-
	350,000

อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีสถานที่พักผ่อน
	ส่วนโยธา

	51
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประปา ระยะทาง  300 เมตร
	1)  เพื่อสร้างบรรยากาศธรรมชาติ
	หมู่ที่ 3
	-
	-
	300,000
อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	52
	โครงการบุกเบิกถนนบ้านนายโชค จากถนนสายลานนา – บ้านตีน ระยะทาง 500 เมตร กว้าง 4 เมตร
	1)  เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	หมู่ที่ 3
	-
	-
	500,000
อบต
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	53
	โครงการบุกเบิกถนน สายควนหนองเหม้าระยะทาง  1 กิโลเมตร กว้าง 5 เมตร
	1)  เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	หมู่ที่ 3
	-
	-
	300,000
อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	54
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายเฉวียงระยะทาง  750 เมตร กว้าง 5 เมตร
	1)  เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	หมู่ที่ 3
	-
	-
	1,200,000
อบจ.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	55
	โครงการบุกเบิกถนน เขตตำบลเกาะขันธ์-ตำบลนางหลง
	1)  เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	หมู่ที่ 3
	-
	500,000
อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	56
	ติดตั้งกล้องวงจรปิด  4 จุด
	เพื่อใช้เก็บหลักฐานในการ ดูแลความปลอดภัยประชาชน
	หมู่ที่ 4
	500,000.-
อบต.
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	เพื่อใช้เก็บหลักฐานในการ ดูแลความปลอดภัยประชาชน
	ส่วนโยธา

	57
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนน ซอยบ้านนายเฉลียว ระยะทาง 400 เมตร กว้าง 4 เมตร
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกและเพียงพอ
	หมู่ที่ 4
	-
	880,000
อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก
	ส่วนโยธา

	58
	โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์
	1)  เพื่อประชาชนมีสถานที่ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ หมู่บ้าน
	หมู่ที่ 4
	-
	400,000

อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีสถานที่ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่บ้าน
	ส่วนโยธา



	59
	โครงการปรับปรุงไหล่ทางซอยยางทอง-โคกปรง 
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก
	หมู่ที่ 4
	-
	200,000

อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก
	ส่วนโยธา

	60
	โครงการฝังท่อเหลี่ยมหลังบ้านนางลำไย
	1)  เพื่อป้องกันน้ำท่วม
	หมู่ที่ 4
	-
	300,000

อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ป้องกันน้ำท่วม
	ส่วนโยธา

	61
	ติดตั้งกระจกโค้ง ตามทางแยก – ทางโค้ง 
	1)  เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
	หมู่ที่ 4
	50,000.-
อบต.
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ความเป็นระเบียบของชุมชน
	ส่วนโยธา

	62
	โครงการป้ายบอกเลขที่บ้าน
	1)  เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	หมู่ที่ 4
	-
	400,000

อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	63
	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำทิ้ง สายสี่กั๊ก - สายทุ่งแซะ
	1)  เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	หมู่ที่ 4
	-
	-
	400,000

อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	64
	โครงการสะพานข้ามชลประทาน สาย 5
	1)  เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	หมู่ที่ 4
	-
	๖00,000

อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	65
	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมหอกระจายข่าว หมู่ที่ 4
	1)  เพื่อประโยชน์ของประชาชนรับข้อมูลข่าวสาร
	หมู่ที่ 4
	-
	-
	๒00,000

อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	๑) ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร
	ส่วนโยธา

	66
	โครงการก่อสร้างหอสมุดตำบลเกาะขันธ์ 
	1)  เพื่อประโยชน์ของประชาชนค้นคว้าหาข้อมูล
	หมู่ที่ 4
	-
	-
	๘00,000

อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	๑) ประชาชนมีแหล่งข้อมูลหาความรู้
	ส่วนโยธา

	67
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางเรียง ระยะทาง 400 เมตร กว้าง 3.5 เมตร
	1)  เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	หมู่ที่ 4
	-
	-
	400,000
อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	68
	โครงการก่อสร้างถนน สายบ้านนางยุพยงค์ ระยะทาง 500 เมตร กว้าง 4 เมตร
	1)  เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	หมู่ที่ 4
	-
	-
	100,000
อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	69
	โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านนายจีรเดช  แสงสี ระยะทาง 500 เมตร กว้าง  4 เมตร
	1)  เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	หมู่ที่ 4
	-
	-
	500,000
อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	70
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยทุ่งใหญ่ 
	1)  เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	หมู่ที่ 4
	-
	-
	500,000
อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	71
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยไสควนระยะทาง 120 เมตร
	1)  เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	หมู่ที่ 4
	-
	500,000
อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	72
	โครงการบุกเบิกใหม่สายไสควน-ไสบ่อระยะทาง 500 เมตร กว้าง 5 เมตร
	1)  เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	หมู่ที่ 4
	750,000
อบจ.
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	73
	โครงการบุกเบิกถนนใหม่สายใสบ่อ-โคกปรงระยะทาง 900 เมตร
	1)  เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	หมู่ที่ 4
	1,350,000
อบจ.
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	74
	โครงการบุกเบิกถนนใหม่สายโคกปรง-หนองท่อม ระยะทาง 400 เมตร
	1)  เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	หมู่ที่ 4
	-
	600,000.-
อบจ.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	75
	โครงการก่อสร้าง คูระบายน้ำ รูปตัว V ถนนสายสี่กั๊ก- โคกปรง
	1)  เพื่อให้น้ำสามารถไหลผ่านได้สะดวก/ป้องกันน้ำท่วม
	หมู่ที่ 4
	-
	400,000
อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  น้ำสามารถไหลผ่านได้สะดวก/ลดปัญหาน้ำท่วม
	ส่วนโยธา


	76
	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ถนนสายโคกปรง-บ้านอ้าย
	1)  เพื่อให้น้ำสามารถไหลผ่านได้สะดวก/ป้องกันน้ำท่วม
	หมู่ที่ 4
	-
	400,000
อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  น้ำสามารถไหลผ่านได้สะดวก/ลดปัญหาน้ำท่วม
	ส่วนโยธา


	77
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายสมบัติ ระยะทาง 300 เมตร  
	๑)  เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	หมู่ที่ 4
	-
	300,000

อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1) ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก
	ส่วนโยธา


	78
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชลประทานฝั่งซ้าย    สาย 5 ระยะทาง  800 เมตร กว้าง 4 เมตร
	1)  เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	หมู่ที่ 4
	-
	300,000

อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1) ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก
	ส่วนโยธา

	79
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.สมบูรณ์ ระยะทาง  800 เมตร
	1)  เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	หมู่ที่ 4
	-
	-
	500,000

อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	80
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหลังโรงเรียนชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่173
	1)  เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	หมู่ที่ 4
	-
	-
	450,000

อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	81
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายเปลี่ยน
	1)  เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	หมู่ที่ 4
	-
	-
	500,000

อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	82
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายใต้สายไฟ  ระยะทาง 600 เมตร
	1)  เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	หมู่ที่ 4
	-
	-
	1,500,000

อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	83
	โครงการบุกเบิกถนนสายทุ่งแซะ-ทุ่งไม้ปักระยะทาง 2,500 เมตร กว้าง 4 เมตร
	1) เพื่อประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก
	หมู่ที่ 4
	-
	-
	800,000

อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	84
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนน ซ.โคกปรง-ไสบ่อ ระยะทาง  800 เมตร
	1)  เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	หมู่ที่ 4
	-
	
	500,000

อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	85
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย บ้านนายภักดิ์ ระยะทาง 500 เมตร กว้าง 4 เมตร
	1)  เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	หมู่ที่ 4
	-
	-
	500,000

อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	86
	โครงการฝังท่อ คสล. ซอยบ้านนายเฉลียง
	)  เพื่อให้น้ำสามารถไหลผ่านได้สะดวก/ป้องกันน้ำท่วม
	หมู่ที่ 4
	-
	200,000
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  น้ำสามารถไหลผ่านได้สะดวก/ลดปัญหาน้ำท่วม
	ส่วนโยธา


	87
	โครงการฝังท่อ คสล. สายโคกปรง – หนองท่อม
	)  เพื่อให้น้ำสามารถไหลผ่านได้สะดวก/ป้องกันน้ำท่วม
	หมู่ที่ 4
	-
	200,000
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  น้ำสามารถไหลผ่านได้สะดวก/ลดปัญหาน้ำท่วม
	ส่วนโยธา


	88
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย บ้านนายเฟื่อง  ระยะทาง 500 เมตร กว้าง 4 เมตร
	1)  เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	หมู่ที่ 4
	-
	-
	500,000

อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	89
	โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5
	1)  เพื่อประชาชนมีสถานที่ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่บ้าน
	หมู่ที่ 5
	400,000

อบต.
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีสถานที่ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่บ้าน
	ส่วนโยธา


	90
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยปรง-ลานนา ระยะทอง ๗๐๐ เมตร
	1)  เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	หมู่ที่ 5
	1,500,000

อบต.
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา


	91
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตาเวศ ระยะทาง 700 เมตร
	1)  เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	หมู่ที่ 5
	300,000

อบต.
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	92
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลังปั้ม ระยะทาง 1 กิโลเมตร
	1)  เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	หมู่ที่ 5
	800,000

อบต.
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา


	93
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งไม้ปัก ระยะทาง 400 เมตร กว้าง 4 เมตร
	1)  เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	หมู่ที่ 5,8
	-
	2,500,000
อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	94
	ก่อสร้างถนน คสล.สายตาทัย ระยะทาง 600 ม. กว้าง 3 ม. 
	1)  เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	หมู่ที่ 5,8
	
	1,000,000
อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา


	95
	โครงการขุดลอกทางระบาย น้ำ พร้อมวางท่อ หนองคล้า-บ้านทุ่งแซะ ระยะทาง 1 กม.
	1) เพื่อประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก
	หมู่ที่ 5
	-
	200,000

อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	96
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายตาแมง ระยะทาง 1 กม.
	1) เพื่อประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก
	หมู่ที่ 5
	-
	200,000

อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	97
	โครงการขุดลอกพร้อมวางท่อจากหลังบ้านนายแก้ว-เขตหมู่ที่ 1
	1) เพื่อประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก
	หมู่ที่ 5
	-
	300,000

อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1) ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก
	ส่วนโยธา

	98
	โครงการขุดคูระบายน้ำ บริเวณหน้าบ้านนายรอด รองชูเพ็ง ระยะทาง 200 เมตรพร้อมวางท่อ
	1)  เพื่อให้น้ำสามารถไหลผ่านได้สะดวก ป้องกันน้ำท่วม
	หมู่ที่ 5
	-
	400,000
อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  น้ำสามารถไหลผ่านได้สะดวก ลดปัญหาน้ำท่วม
	ส่วนโยธา


	99
	โครงการขุดคูระบายน้ำริมชลประทานบ้านท่าไทรจากไสกอตง – บ้านท่าไทร พร้อมทั้งวางท่อ คสล.  ระยะทาง 200 เมตร
	1)  เพื่อให้น้ำสามารถไหลผ่านได้สะดวก ป้องกันน้ำท่วม
	หมู่ที่ 5
	-
	400,000
อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  น้ำสามารถไหลผ่านได้สะดวก ลดปัญหาน้ำท่วม
	ส่วนโยธา


	100
	โครงการก่อสร้างป้อม ช.ร.บ.
	1)  ประชาชนมีอาคารเอนกประสงค์ใช้งาน
	หมู่ที่ 5
	-
	400,000
อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีอาคารเอนกประสงค์ใช้งาน
	ส่วนโยธา

	101
	โครงการฝังท่อ คสล. บริเวณถนนสายทุ่งไม้ปัก – วังอีเฒ่า   
	1)  เพื่อให้น้ำสามารถไหลผ่านได้สะดวก
	หมู่ 5–8
	-
	-
	200,000
อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  น้ำสามารถไหลผ่านได้สะดวกและน้ำท่วม
	ส่วนโยธา



	102
	โครงการบุกเบิกถนนสายข้ามหาร ระยะทาง 400 เมตร กว้าง 5 เมตร
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกและเพียงพอ
	หมู่ที่ 6
	400,000
อบต.
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก
	ส่วนโยธา

	103
	โครงการบุกเบิกถนนโค้งเขต ระยะทาง 800 เมตร  กว้าง 5 เมตร
	1) เพื่อประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกและเพียงพอ
	หมู่ที่ 6
	300,000
อบต.
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก
	ส่วนโยธา

	104
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายราษฎร์อุทิศระยะทาง 80 เมตร กว้าง 4 เมตร
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก
	หมู่ที่ 6
	230,000
อบต.
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก
	ส่วนโยธา

	105
	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมเสียงตามสาย
	1)  เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
	หมู่ที่ 6
	-
	100,000

อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
	ส่วนโยธา

	106
	โครงการวางท่อพร้อมปรับภูมิทัศน์ หน้าโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
	1)  เพื่อระบายน้ำกันน้ำท่วมและปรับภมิทัศน์ให้เป็นแหล่งพักผ่อน
	หมู่ที่ 6
	500,000
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
	ส่วนโยธา


	107
	โครงการก่อสร้างศูนย์อาหาร
ฮาลาล บ้านทุ่งใหญ่ พร้อมห้องน้ำ  และปรับภูมิทัศน์
	สร้างความเข็มแข็งชุมชน สร้างรายได้ 
	หมู่ที่ 6
	756,000
อบต.
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1) ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากอาชีพเสริม
	ส่วนโยธา


	108
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายราชพฤกษ์ระยะทาง 250 เมตร กว้าง 4 เมตร
	1)  เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	หมู่ที่ 6
	-
	350,000
อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา


	109
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโค้งเขตระยะทาง 1,050 เมตร
	1)  เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	หมู่ที่ 6
	-
	320,000
อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา


	110
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประชาร่วมใจ 2 ระยะทาง 1,000 เมตรกว้าง 4 เมตร
	1)  เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	หมู่ที่ 6
	-
	2,000,000
อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	111
	โครงการบุกเบิกถนนคู่ห้วย ระยะทาง 1,500 เมตรกว้าง 5 เมตร
	1)  เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	หมู่ที่ 6
	-
	400,000
อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	112
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประชาร่วมใจ ระยะทาง 2,000 เมตรกว้าง 4 เมตร
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก
	หมู่ที่ 6
	-
	450,000
อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  เส้นทางการคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	113
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายหว้าโหลระยะทาง 1,040 เมตร กว้าง 5  เมตร
	1)  เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	หมู่ที่ 7
	3,500,000
อบต.
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	114
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายควนยินดี-ถนนสายควนเถียะ-ระยะทาง 500 กว้าง 4 เมตร
	1)  เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	หมู่ที่ 7
	600,000
อบต.
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	115
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายไสขมิ้น   ระยะทาง 1,000 เมตร กว้าง 5  เมตร
	1)  เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	หมู่ที่ 7
	3,500,000
อบต.
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	116
	โครงการบุกเบิกถนน สาย ทุ่งขมิน – หว้าโหล ระยะทาง 1,000 ม. กว้าง 5 เมตร
	1)  เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	หมู่ที่ 7
	300,000

อบต.
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก
	ส่วนโยธา

	117
	ติดตั้งกล้องวงจรปิด บริเวณ สี่แยกห้วยทิง จำนวน 4 จุด
	เพื่อใช้บันทึกเหตุการณ์ ต่างๆ 
	หมู่ที่ 7
	200,000

อบต.
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก
	ส่วนโยธา

	118
	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองห้วยกรวด ระยะทาง 12 เมตร 
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกและเพียงพอ
	หมู่ที่ 7
	-
	1,000,000
อบจ.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก
	ส่วนโยธา

	119
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายชอบ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกและเพียงพอ
	หมู่ที่ 7
	-
	-
	400,000
อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก
	ส่วนโยธา

	120
	โครงการก่อสร้างถนน  คสล. สายหว้าโหล ซอย 2 จาก ฝ 99 - คลองห้วยกรวด ระยะทาง 800 เมตร กว้าง  4 เมตร
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกและเพียงพอ
	หมู่ที่ 7
	-
	-
	400,000
อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก
	ส่วนโยธา

	121
	โครงการก่อสร้างถนน  คสล. สายหว้าโหล ซอย 3 – บ้านนางยวนพิษ  ระยะทาง 500 เมตร  กว้าง  4 เมตร
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกและเพียงพอ
	หมู่ที่ 7
	-
	400,000
อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก
	ส่วนโยธา

	122
	โครงการบุกเบิกถนน  ซอยบ้านนายเล็ก สายหว้าโหล – บ้านนายเล็ก  ระยะทาง 800 เมตร กว้าง  4 เมตร
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกและเพียงพอ
	หมู่ที่ 7
	-
	400,000
อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก
	ส่วนโยธา

	123
	โครงการเจาะบาดานบ้านนายสมัคร สายใสขมิ้น
	1)  เพื่อประชาชนมีน้ำอุปโภคและบริโภค
	หมู่ที่ 7

	-
	๒๐๐,๐๐๐
อบต.
	
	ผู้ได้รับประโยชน์
	๑) ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ
	ส่วนโยธา

	124
	โครงการบุกเบิกถนนสาย ซอยทุ่งนาบนสุขสันต์ ระยะทาง 1000 เมตร กว้าง 4 เมตร 
	1)  เพื่อประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกและเพียงพอ
	หมู่ที่ 7
	-
	500,000

อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก
	ส่วนโยธา

	125
	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม 2 ช่องทาง ปากทางลำห้วยครก พรุควนยินดี – ถนนสายหว้าโหล-ควนเถี๊ยะ จำนวน 2 จุด
	1)  เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก
2)  เพื่อป้องกันน้ำท่วม
	หมู่ที่ 7
	-
	600,000
อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1) น้ำไหลได้สะดวก
2) ป้องกันน้ำท่วม
	ส่วนโยธา

	126
	โครงการก่อสร้างถนน  คสล.สายใต้สายไฟระยะทาง 700 เมตร กว้าง 4  เมตร
	1)  เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	หมู่ที่ 7
	-
	300,000
อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	127
	โครงการก่อสร้างถนน  คสล.สายพฤกษา ระยะทาง 1,000 เมตร
	1)  เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	หมู่ที่ 7
	-
	350,000
อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	128
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายถนนตาตุ้นถึงบ้านนายชอบ ระยะทาง 300 เมตร กว้าง 4  เมตร
	1)  เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	หมู่ที่ 7
	-
	500,000
อบจ.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	129
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านหว้าโหล 1  - บ้านนายมดระยะทาง  800 เมตร กว้าง  4 เมตร
	1)  เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	หมู่ที่ 7
	-
	400,000
อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	130
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายใหม่สายไสขมิ้น-คลองห้วยกรวด ระยะทาง 800 เมตร กว้าง 4 เมตร
	1)  เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	หมู่ที่ 7
	-
	-
	250,000
อบจ.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	131
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายใหม่สายไสขมิ้น-คลองห้วยกรวด
	1)  เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	หมู่ที่ 7
	-
	-
	250,000
อบจ.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	132
	โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย
	1) เพื่อการติดต่อสื่อสารรวดเร็ว
	หมู่ที่ 7
	-
	-
	800,000

อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1) ประชาชนมีการติดต่อสื่อสารรวดเร็ว
	ส่วนโยธา

	133
	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายคชรัตน์ ซอย 1 ระยะทาง  200 เมตร กว้าง  4 เมตร 
	1)  เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	หมู่ที่ 8
	400,000
อบต.
	-
	
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	134
	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทุ่งไม้ปัก ระยะทาง 450 เมตร กว้าง 4  เมตร
	1)  เพื่อประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกและเพียงพอ
	หมู่ที่ 8,5
	1,080,000

อบต.
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก
	ส่วนโยธา

	135
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองกะ 4 ระยะทาง 200 เมตร กว้าง 3 เมตร 
	1)  เพื่อประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกและเพียงพอ
	หมู่ที่ 8
	-
	400,000

อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก
	ส่วนโยธา

	136
	โครงการบุกเบิกถนนซอยหนองกะ ซอย 3 ทางเข้าบ้านนายช่วง ระยะทาง 200 เมตร กว้าง 4 เมตร
	1)  เพื่อประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกและเพียงพอ
	หมู่ที่ 8
	-
	200,000

อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก
	ส่วนโยธา

	137
	โครงการบุกเบิกถนน ซอยคชรัตน์ ซอย 2 ระยะทาง 200 เมตร กว้าง 3 เมตร
	1)  เพื่อประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกและเพียงพอ
	หมู่ที่ 8
	-
	200,000

อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก
	ส่วนโยธา

	138
	โครงการบุกเบิกถนนซอยต้นไทร-หลาลาด ระยะทาง 1500 เมตร กว้าง 3 เมตร 
	1)  เพื่อประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกและเพียงพอ
	หมู่ที่ 8
	-
	200,000

อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก
	ส่วนโยธา

	139
	โครงการขุดลอก สายห้วย หลังสวนนายอเนก 

	1)  เพื่อประชาชนมีน้ำอุปโภคและบริโภค
	หมู่ที่ ๘

	-
	๒๐๐,๐๐๐
อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	๑) ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ
	ส่วนโยธา

	140
	โครงการสร้างบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 8

	1)  เพื่อประชาชนมีน้ำอุปโภคและบริโภค
	หมู่ที่ ๘

	-
	๒๐๐,๐๐๐
อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	๑) ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ
	ส่วนโยธา

	141
	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายคชรัตน์ ซอย 1 ระยะทาง 500 เมตร กว้าง 4  เมตร (ทางเข้าบ้านนายหล้อม บุญชูดำ)
	1)  เพื่อประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกและเพียงพอ
	หมู่ที่ 8
	1,200,000

อบต.
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก
	ส่วนโยธา

	142
	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ฝั่งซ้าย จุดลอยกระทง –  บ้าน ส.ส. 
	1)  เพื่อประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกและเพียงพอ
	หมู่ที่ 8
	-
	-
	400,000
อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก
	ส่วนโยธา

	143
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองกะ ซอย 4ระยะทาง 300 เมตร กว้าง  3 เมตร  (ทางเข้าบ้านนายลาภ จันทร์นิยม)
	1)  เพื่อประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกและเพียงพอ
	หมู่ที่ 8
	-
	-
	500,000

อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก
	ส่วนโยธา

	144
	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามชลประทาน สาย 6  กว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร
	1)  เพื่อประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกและเพียงพอ
	หมู่ที่ 8
	-
	-
	500,000

อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก
	ส่วนโยธา

	145
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หนองกะ ซอย 5  ระยะทาง 200 เมตร  กว้าง 3 เมตร ทางเข้าบ้านนายจัด ทองสุข)
	1)  เพื่อประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกและเพียงพอ
	หมู่ที่ 8
	-
	-
	400,000

อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก
	ส่วนโยธา

	146
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนน หนองกะ ซอย 1 (ทางเข้าบ้านนายวาส) ระยะทาง 200 เมตร
	1)  เพื่อประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกและเพียงพอ
	หมู่ที่ 8
	-
	-
	400,000

อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก
	ส่วนโยธา

	147
	โครงการบุกเบิกถนนสาย ซอยหนองกะซอย 3  (ทางเข้าบ้านนายช่วง)  ระยะทาง  500  เมตรกว้าง 5 เมตร
	1)  เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	หมู่ที่ 8
	-
	150,000
อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา


	148
	โครงการบุกเบิกถนน ซอยคชรัตน์  ซอย 2 (ทางเข้าบ้านนายชำนาญ) ระยะทาง 500 เมตร กว้าง 4 เมตร 
	1)  เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	หมู่ที่ 8
	-
	-
	350,000
อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	149
	โครงการบุกเบิกถนน ซอยต้นไทร-หลาลาด ระยะทาง  1,500   เมตรกว้าง 4 เมตร
	1)  เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	หมู่ที่ 8
	-
	-
	150,000
อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา


	150
	ครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไสหนองขอนซอย 1 ระยะทาง 500 เมตร
	1)  เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	หมู่ที่ 8
	-
	-
	100,000
อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	151
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองกะ ซอย 2  ระยะทาง 200 เมตร (ทางเข้าบ้านนายวิน)
	1)  เพื่อประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก
	หมู่ที่ 8
	-
	-
	100,000
อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	152
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายลุงเอียม ระยะทาง  400 เมตร (ซ.นายเลี้ยม)
	1)  เพื่อประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก
	หมู่ที่ 8
	-
	-
	150,000
อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	153
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านนาแก้ว-บ้านห้วยกรวด ระยะทาง 1,650 เมตร กว้าง 6 เมตร
	  เพื่อประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก
	หมู่ที่ 9
	5000,000
อบต.
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	154
	โครงการก่อสร้างถนนลาดสายบ้านห้วยหลุด – ทุ่งไหญ่ ระยะทาง 89๐ เมตร กว้าง 6 เมตร
	  เพื่อประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก
	หมู่ที่ 9,6
	4,300,000
อบต.
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	155
	โครงการฝังท่อระบายน้ำ ( 1 เมตร บ้านนาแก้ว-บ้านห้วยกรวด 2 จุด
	1)  เพื่อประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก
	หมู่ที่ 9
	-
	-
	550,000
อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	156
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชลประทานคลองส่งน้ำสาย 2 บ้านนายวินิช  แสงศรี ระยะทาง 2,000 เมตร
	1)  เพื่อประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก
	หมู่ที่ 9
	-
	350,000
อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	157
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายถูกลืม ระยะทาง 800 เมตร กว้าง 4 เมตร
	1)  เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	หมู่ที่ 9
	-
	600,000

อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	158
	โครงการบุกเบิกถนนสายต้นม่วง-สู่สายคลองชลประทานสาย 2 ระยะทาง 1,200 เมตร
	1)  เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	หมู่ที่ 9
	-
	400,000
อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	159
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านกลาง ระยะทาง 820 เมตร กว้าง 4 เมตร 
	1)  เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	หมู่ที่ 9
	-
	1,900,000
อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	160
	โครงการเสียงตามสายบ้านนาแก้ว-บ้านห้วยกรวด ระยะทาง ๒๕๐๐ เมตร
	1)  เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	หมู่ที่ 9
	-
	๑00,000
อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	161
	โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายพ่วง เพชรมั่ง ระยะทาง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐๐ เมตร
	1)  เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	หมู่ที่ 9
	-
	๕๐๐,๐๐๐
อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	162
	โครงการบุกเบิกถนนช่วงที่ ๒ สายลูกลืม ถึงหมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งใหญ่ ระยะทาง ๑๐๐๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร 
	1)  เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	หมู่ที่ 9
	-
	-
	๓๐๐,๐๐๐
อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	163
	โครงการบุกเบิกถนนสายบ้าน นายพ่วง เพชรมั่ง ระยะทาง 2,000 ม. กว่าง 4 ม. 
	1)  เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	หมู่ที่ 9
	-
	500,000
อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	164
	โครงการบุกเบิกถนนสายนาแก้ว หมู่ที่ 9 – ซอยแข่งนก หมู่ที่ 6 ระยะทาง 1,500 เมตร กว้าง 5 เมตร
	1)  เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	หมู่ที่ 9
	500,000
อบต.
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	165
	โครงการบุกเบิกถนน ช่วงที่ 2 บ้านห้วยกรวด-บ้านห้วยหลุด ระยะทาง 1,500 เมตร กว้าง 4 เมตร 
	1)  เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	หมู่ที่ 9
	2,000,000
หน่วยงานนอก
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	166
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชลประทานเก่าบ้านนายเคลื่อม  สุกใส ระยะทาง 400 เมตร กว้าง 4 เมตร 
	1)  เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	หมู่ที่ 9
	-
	500,000
หน่วยงานนอก
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	167
	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมซอยราชพฤติ (รอยต่อหมู่ที่ 6 – หมู่ที่ 9 บ้านนายสมใจ นาคเกลี้ยง
	1)  เพื่อระบายน้ำได้สะดวก
2)  เพื่อป้องกันน้ำท่วม
	หมู่ที่ 9
	-
	-
	500,000
อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ระบายน้ำสะดวก
2)  ลดปัญหาน้ำท่วม
	ส่วนโยธา

	168
	ขุดคูระบานน้ำจากคลองห้วยกรวด ลงสู่คลองห้วยหลุด
	1)  เพื่อระบายน้ำได้สะดวก
2)  เพื่อป้องกันน้ำท่วม
	หมู่ที่ 9
	-
	-
	500,000
อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ระบายน้ำสะดวก
2)  ลดปัญหาน้ำท่วม
	ส่วนโยธา

	169
	บุกเบิกถนนซอยบ้านนาแก้ว(นายเฉลียว แป้นน้อย)ระยะทาง 3,000 ม.กว่าง 5 ม.
	1)  เพื่อประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกและเพียงพอ
	หมู่ที่ 10
	-
	-
	2,000,000

อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก
	ส่วนโยธา

	170
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สี่กั๊ก-สายไสเหรียงระยะทาง  850 เมตร กว้าง 4 เมตร
	1)  เพื่อประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกและเพียงพอ
	หมู่ที่ 10
	2,000,000

อบต.
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก
	ส่วนโยธา

	171
	โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร
	1) เพื่อมีอาคารเอนกประสงค์ไว้ใช้ประโยชน์
	หมู่ที่ 10
	500,000

อบต.
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1) ประชาชนมีอาคารเอนกประสงค์ไว้ใช้ประโยชน์
	ส่วนโยธา

	172
	โครงการซ่อมแซมหอประชุม หมู่ 10
	เพื่อมีหอประชุมไว้ใช้ประโยชน์ 
	หมู่ที่ 10
	-
	500,000

อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1) ประชาชนมีอาค่รประชุมไว้ใช้ประชุมหมู่บ้าน
	ส่วนโยธา

	173
	โครงการติดตั้งเสียงตามสาย
	1)  เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
	หมู่ที่ 10
	
	100,000

อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
	ส่วนโยธา

	174
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเสริมเจริญสุข ระยะทาง 600 เมตร กว้าง 4 เมตร
	1)  เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	หมู่ที่ 10
	-
	400,000
อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	175
	โครงการปรับปรุง/ซ่อมสร้าง/ซ่อมแซมถนนถ่ายโอน สาย นศ.4016 แยก ทล.1018 (กม.ที่96-150 แยกทุ่งใคร) สี่กั๊ก , ใสเหรียง ,ห้วยโส, พรุบัว
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก
	หมู่ที่ 4, 10,8
	-
	2,000,00
อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก
	ส่วนโยธา

	176
	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทาน สาย 7
	1)  เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	หมู่ที่ 10
	-
	400,000
อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	177
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเฉลิมพระเกียรติ ยาว 600 เมตร กว้าง 4 เมตร
	1)  เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	หมู่ที่ 10
	-
	700,000
อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	178
	โครงการบุกเบิกถนนสายใหม่ สายไสเหรียง-ชลประทานสาย 7  ระยะทาง 600 เมตร กว้าง 4 เมตร 
	1)  เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	หมู่ที่ 10
	-
	-
	300,000
อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	179
	โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอย
	1)  เพื่อความสะดวกในการสัญจร
	ตำบลเกาะขันธ์
	-
	-
	300,000

อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1) มีป้ายชื่อบอกถนน
	ส่วนโยธา

	180
	โครงการติดตั้งเสียงไร้สาย
	1)  เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
	ตำบลเกาะขันธ์
	200,000

อบต.
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
	ส่วนโยธา

	181
	ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ
	1) เพื่อบริการแก่ประชาชนทั่วไป
	ต.เกาะขันธ์
	400,000

อบต.
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)บริการแก่ประชาชนทั่วไป
	ส่วนโยธา

	182
	โครงการก่อสร้างซุ้มประตูสู่เมืองนคร
	1)  เพื่อประชาสัมพันธ์เขตจังหวัด
	ต.เกาะขันธ์
	2,500,000

อบต.
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)เพื่อประชาสัมพันธ์เขตจังหวัด
	ส่วนโยธา

	183
	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
	1) เพื่อความปลอดภัยของประชาขน
	ต.เกาะขันธ์
	-
	-
	1,000,000

อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1) ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการใช้ถนน
	ส่วนโยธา

	184
	ปรับปรุงภูมิทัศน์สี่แยกไม้เสียบ
	1) )ประชาชนใช้เป็นที่พักผ่อน
	ต.เกาะขันธ์
	500,000

อบต.
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1) ประชาชนได้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
	ส่วนโยธา

	185
	โครงการก่อสร้างศูนย์ อปพร.
	1) เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
	ต.เกาะขันธ์
	-
	-
	500,000

อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1) ความปลอดภัยของประชาชน
	ส่วนโยธา

	186
	โครงการติดตั้งป้ายบอกทางสถานที่สำคัญ
	1)  เพื่อสะดวกในการเดินทาง
	ต.เกาะขันธ์
	-
	-
	100,000

อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนเดินทางได้สะดวก
	ส่วนโยธา

	187
	โครงการติดตั้งป้ายเขตรับผิดชอบตำบล
	1) เพื่อทราบถึงเขตพื้นที่ตำบล
	ต.เกาะขันธ์
	-
	100,000

อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)ทราบถึงเขตพื้นที่ตำบล
	ส่วนโยธา

	188
	โครงการจัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบพร้อมติดตั้ง
	1) เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรไปมาในตอนกลางคืน
	ต.เกาะขันธ์
	200,000

อบต.
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1) ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม
	ส่วนโยธา

	189
	โครงการติดตั้งป้ายจราจร ป้ายเตือน ป้ายจราจรแนะนำ
	1) เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจร
	ต.เกาะขันธ์
	200,000

อบต.
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1) ลดอุบัติเหตุ 

	ส่วนโยธา

	190
	โครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถจักรยานยนต์
	1) เพื่อจอดรถจักรยานยนต์ของผู้มาติดต่อราชการ
	ต.เกาะขันธ์
	-
	๒๐๐,๐๐๐
อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  มีสถานที่จอดรถจักรยานยนต์เป็นระเบียบ
	ส่วนโยธา

	191
	โครงการปรับปรุงถังน้ำกันฝนแบบ  ฝ 3 ม.ต
	1)  เพื่อรองรับน้ำใช้
	ต.เกาะขันธ์
	-
	-
	60,000

อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1) ประชาชนมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี
	ส่วนโยธา

	192
	โครงการปรับปรุงที่จอดรถยนต์ (หน้า สนง.อบต.)
	1) เพื่อจอดรถจักรยานยนต์ของผู้มาติดต่อราชการ
	ต.เกาะขันธ์
	-
	100,000

อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  มีสถานที่จอดรถจักรยานยนต์เป็นระเบียบ
	ส่วนโยธา

	193
	โครงการก่อสร้างตลาดน้ำบ้านไม้เสียบพร้อมปรับภูมิทัศน์
	1.)สร้างความเข็มแข็งชุมชน สร้างรายได้ 
	ต.เกาะขันธ์
	5,000,000
อบต.
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1) ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากอาชีพเสริม
	ส่วนโยธา


	194
	โครงการก่อสร้างตลาดสด  
	1)  เพื่อจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและอื่น ๆ ในพื้นที่ในตำบล
	ต.เกาะขันธ์
	1,300,000อบต.
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1) ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากอาชีพเสริม
	ส่วนโยธา

	195
	โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง/ซ่อมสร้าง ถนนที่ ชำรุด,ทรุดโทรม ในตำบลเกาะขันธ์ ทั้งตำบล
	1) ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก
	ต.เกาะขันธ์
	5,000,000
อบต.
	5,000,000
อบต.
	5,000,000
อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา


2  การพัฒนาการท่องเทียวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล











  ผ 01
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน
       แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๒ การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ขยาย ติดตั้ง ซ่อมแซม ระบบประปา ไฟฟ้าและสิ่งสาธารณูปโภค
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
(KPI)


	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	2561
(บาท)
	
	
	

	1
	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค
	1)  เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ
	หมู่ที่ 1
	-
	500,000
อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ
	ส่วนโยธา

	2
	ขยายบริการประปา หมู่ที่ 1
	1)เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการบริโภค
	หมู่ที่ 1
	100,000

อบต.
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการบริโภค
	ส่วนโยธา

	3
	โครงการขยายเขตไฟฟ้า  3  เฟส
	1) เพื่อประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้ในการดำรงชีวิต
	หมูที่ 1
	200,000

อบต.
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1) ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้ในการดำรงชีวิต
	ส่วนโยธา

	4
	โครงการขยายบริการประปาบ้านไม้เสียบ
	1) เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ
	หมู่ที่ 2
	-
	500,000
อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ
	ส่วนโยธา

	5
	โครงการขยายเขตไฟฟ้า 3  เฟส
	1) เพื่อประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้ในการดำรงชีวิต
	หมู่ที่ 2
	200,000

อบต.
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1) ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้ในการดำรงชีวิต
	ส่วนโยธา

	6
	โครงการขยายบริการประปา บ้านควนหนองเม่า  - บ้านลานนา
	1) เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการบริโภค
	หมู่ที่ 3
	-
	300,000

อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการบริโภค
	ส่วนโยธา

	7
	ปรับปรุง – ซ่อมแซมระบบประปา บ้านลานนา
	1) เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการบริโภค
	หมู่ที่ 3
	500,000

อบต.
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการบริโภค
	ส่วนโยธา

	8
	โครงการขยายเขตบริการประปาบ้านสี้กั๊ก

	1) เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการบริโภค
	หมู่ที่ 4
	-
	300,000

อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการบริโภค
	ส่วนโยธา

	9
	โครงการขยายเขตไฟฟ้า  3  เฟส
	1) เพื่อประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้ในการดำรงชีวิต
	หมูที่ 4
	200,000

อบต.
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1) ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้ในการดำรงชีวิต
	ส่วนโยธา

	10
	โครงการขยายเขตบริการประปาหมู่บ้าน
	1) เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการบริโภค
	หมู่ที่ 5
	-
	300,000

อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการบริโภค
	ส่วนโยธา

	11
	โครงการขยายเขตไฟฟ้า  3  เฟส
	1) เพื่อประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้ในการดำรงชีวิต
	หมูที่ 6
	200,000

อบต.
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1) ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้ในการดำรงชีวิต
	ส่วนโยธา

	12
	โครงการขยายเขตบริการประปาหมู่บ้านบ้าน ห้วยทิง
	1) เพื่อให้ประชาชนใช้น้ำอย่างเพียงพอ
	หมู่ที่ 7
	400,000
อบต.-
	
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอทุกครัวเรือน
	ส่วนโยธา


	13
	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทั่วทั้งตำบล
	1) เพื่อประชาชนได้มีไฟฟ้าส่องสว่างทั่งทั้งตำบล
	ตำบลเกาะขันธ์
	2,000,000

อบต.
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1) ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้ในการดำรงชีวิต
	ส่วนโยธา

	14
	โครงการน้ำประปาดื่มได้
	1) เพื่อให้ประชาชนมีน้ำดื่มสะอาด
	ตำบลเกาะขันธ์
	-
	300,000

อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)ประชาชนมีน้ำดื่มสะอาด
	ส่วนโยธา

	15
	โครงการซ่อมแซมระบบประปา (เปลี่ยนท่อสายเมนทั้งหมู่บ้าน )
	1)เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการบริโภค
	หมู่ที่ 6
	-
	2,000,000

หน่วยงานนอก
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการบริโภค
	ส่วนโยธา

	16
	โครงการซ่อมแซมเหมืองไส้ไก่จากชลประทานถึงพื้นที่บ้านนายประเสริฐ เพชรเกลี้ยง ระยะทาง 1,600 ม.
	1)  เพื่อช่วยประชาชนด้านเกษตร
	หมู่ที่ 7
	300,000
อบต.
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีน้ำใช้ด้านการเกษตร
	ส่วนโยธา


	17
	โครงการก่อสร้างระบบประปา บ้านควนยินดี
	1) เพื่อให้ประชาชนใช้น้ำอย่างเพียงพอ
	หมู่ที่ 7
	-
	500,000
อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอทุกครัวเรือน
	ส่วนโยธา


	18
	โครงการขยายบริการประปา บ้านควนดินแดง
	1)  เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค
	หมู่ที่ 8
	500,000

อบต.
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคเพียงพอ
	ส่วนโยธา

	19
	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น สายห้วยใสหนองขอน
	1)  เพื่อป้องกันน้ำท่วม
	หมู่ที่ 8
	-
	400,000
อบต
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  น้ำไม่ท่วมบ้านเรือน
	ส่วนโยธา

	20
	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค
หมู่ที่ 9
	1) เพื่อให้ประชาชนมีน้ำบริโภค/อุปโภค
	หมู่ที่ 9
	800,000

อบต.
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีน้ำบริโภค/อุปโภค
	ส่วนโยธา

	21
	โครงการขยายบริการประปาบ้านนาแก้ว
	1)  เพื่อให้ประชาชนใช้น้ำด้านเกษตรอย่างเพียงพอ
	หมู่ที่ 9
	-
	200,000

อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอทุกครัวเรือน
	ส่วนโยธา


	22
	โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค จากโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ – คลองส่งน้ำชลประทาน
	1)  เพื่อให้ประชาชนใช้น้ำอย่างเพียงพอ
	หมู่ที่ 9
	-
	200,000
อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอทุกครัวเรือน
	ส่วนโยธา



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การบริหารจัดการเกษตรที่มีคุณภาพและครบวงจร







             


ผ 01
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา 1.๓ การจัดหาแหล่งน้ำสะอาดเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
(KPI)


	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	2561
(บาท)
	
	
	

	1
	โครงการขุดลอกคลองห้วยหารใน


	1)  เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ
	หมู่ที่ 1
	-
	500,000

อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ
	ส่วนโยธา

	2
	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองไม้เสียบ

	1)  เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ/ป้องกันน้ำท่วม
	หมู่ที่ 2
	5,000,000.-
ชลประทาน
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  เกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ/ลดปัญหาน้ำท่วม
	ส่วนโยธา

	3
	โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นคลองห้วยกรวดและคลองบ้านไม้เสียบ
	1)  เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ/ป้องกันน้ำท่วม
	หมู่ที่ 2
	-
	300,000
ชลประทาน
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  เกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ/ลดปัญหาน้ำท่วม
	ส่วนโยธา

	4
	โครงการปรับปรุงคูส่งน้ำทุ่งพรุ
	1)เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการบริโภค
	หมู่ที่ 3
	-
	300,000

อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการบริโภค
	ส่วนโยธา

	5
	โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น ประชาอาสา
	1) เพื่อกั้นน้ำเพื่อการเกษตร
	หมู่ที่ 3
	-
	-
	๒๐0,000

อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1) มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี
	ส่วนโยธา

	6
	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นวังอีเฒ่า-พรุลานนา
	1) เพื่อกั้นน้ำเพื่อการเกษตร
	หมู่ที่ 3
	-
	-
	600,000

อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1) ประชาชนมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี
	ส่วนโยธา

	7
	โครงการขุดบ่อน้ำตื้น
	1.) เพื่อเก็บน้ำใว้ใช้ในการเกษตร
	หมู่ที่ 3
	100,000

อบต.
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1) ประชาชนมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี
	ส่วนโยธา

	8
	โครงการปรับปรุงเหมืองไส้ไก่สายชลประทานห้วยทิง-พรุลานนา ระยะทาง 800 เมตร กว้าง 1 เมตร
	1)เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการบริโภค
	หมู่ที่ 3
	-
	300,000

อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการบริโภค
	ส่วนโยธา

	9
	โครงการขุดลอกลำห้วยจากหน้าฝ่ายกั้นน้ำ – หลังบ้านนายสมปอง พรหมเกื้อ ระยะทาง กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒๕๐ ม.
	1) เพื่อกั้นน้ำเพื่อการเกษตร
	หมู่ที่ 3
	-
	-
	300,000

อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1) ประชาชนมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี
	ส่วนโยธา

	10
	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นวังอีเฒ่า-พรุลานนา
	1) เพื่อกั้นน้ำเพื่อการเกษตร
	หมู่ที่ 3
	-
	-
	600,000

อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1) ประชาชนมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี
	ส่วนโยธา

	11
	โครงการปรับปรุงคูส่งน้ำสายพรุลานนา-คลองวังอีเฒ่า
	1) เพื่อกั้นน้ำเพื่อการเกษตร
	หมู่ที่ 3
	-
	-
	400,000

อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1) ประชาชนมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี
	ส่วนโยธา

	12
	โครงการก่อสร้างฝ่ายน้ำล้น(เหมืองไส้ไก่)
	1)  เพื่อประโยชน์ของประชาชนใช้น้ำด้านการเกษตร
	หมู่ที่ 4
	400,000

อบต.
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	๑) ป้องกันน้ำท่วมและมีน้ำใช้ในการเกษตร
	ส่วนโยธา

	13
	โครงการก่อสร้างฝายแก้มลิงคูระบายน้ำชลประทาน
	1) เพื่อกั้นน้ำเพื่อการเกษตร
	หมู่ที่ 4
	-
	-
	300,000

อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1) มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี
	ส่วนโยธา

	14
	โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ บ้านทุ่งไม้ปัก (คลองวังเฒ่า)
	1)  เพื่อป้องกันน้ำท่วมและกักน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง
	หมู่ที่ 5
	-
	-
	50,000
อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคและป้องกันน้ำท่วม
	ส่วนโยธา

	15
	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น  บ้านไส้อ้อย
	1)  เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอและป้องกันน้ำท่วม
	หมู่ที่ 5
	-
	-
	300,000
อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  เกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและป้องกันน้ำท่วม
	ส่วนโยธา

	16
	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านไสยาว
	1)  เพื่อให้มีน้ำใช้ใการเกษตรอย่างเพียงพอ ป้องกันน้ำท่วม
	หมู่ที่ 5
	-
	-
	300,000
ชลประทาน
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  เกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ ลดปัญหาน้ำท่วม
	ส่วนโยธา

	17
	โครงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบ มข.27  จำนวน  2  ตัว  จำนวน  2  แห่ง คลองห้วยกรวด
	1)  เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างพอเพียงและป้องกันน้ำท่วม
	หมูที่ 7
	-
	50๐,000
ชป.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  มีน้ำใช้ตลอดปี
2)  ลดปัญหาน้ำท่วม
	ส่วนโยธา

	18
	โครงการขยายเขตเหมืองไส้ไก่บ้านทุ่งนาบน- บ้านหว้าโหล ยาว 3,500 เมตร
	1)  เพื่อช่วยประชาชนด้านเกษตร
	หมู่ที่ 7
	-
	500,000
อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีน้ำใช้ด้านการเกษตร
	ส่วนโยธา


	19
	โครงการเจาะบาดาล เพื่อการใช้น้ำอุปโภค- บริโภค ในหมู่ที่ 7 บ้านห้วยทิง จำนวน 3 จุด
	1) เพื่อให้ประชาชนใช้น้ำอย่างเพียงพอ
	หมู่ที่ 7
	500,000
อบต.
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอทุกครัวเรือน
	ส่วนโยธา

	20
	โครงการปรับปรุงสระน้ำหมู่บ้าน หมูที่ 7 บ้านหว้าโหล
	1)  เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก
2)  เพื่อป้องกันน้ำท่วม
	หมู่ที่ 7
	-
	600,000
อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1) น้ำไหลได้สะดวก
2) ป้องกันน้ำท่วม
	ส่วนโยธา

	21
	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองโคกพา และคลองห้วยกรวด
	1)  เพื่อมีน้ำใช้ตลอดปี
	หมู่ที่ 7
	-
	-
	120,000
อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ส่งเสริมการผลผลิตมีคุณภาพ
	ส่วนโยธา

	22
	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่เก็บน้ำฝนแบบ   ฝ.99 บ้านหว้าโหล
	1)  เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูร้อน
	หมู่ที่ 7
	-
	-
	50,000
อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ
	ส่วนโยธา

	23
	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8
	1) เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
	หมู่ที่ 8
	500,000

อบต.
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)ประชาชนมีน้ำดื่มน้ำใช้
	ส่วนโยธา

	24
	โครงการขุดลอกสายห้วยหลังสวนนายเอนก ลงสู่สายห้วย หมู่ที่ 3 ท่าเสม็ด
	1)  เพื่อน้ำใช้เพื่อการเกษตร
	หมู่ที่ 8
	-
	-
	200,000

อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนน้ำอุปโภคบริโภค
	ส่วนโยธา

	25
	โครงการขุดคูระบายน้ำจากคลองห้วยหลุด-คลองไม้เสียบ ระยะทาง 2,500 ม.
	1)  เพื่อน้ำใช้เพื่อการเกษตร
	หมู่ที่ 9
	-
	500,000
อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนน้ำอุปโภคบริโภค
	ส่วนโยธา

	26
	โครงการขยายท่อเมนส่งน้ำเพื่อการเกษตรจากท่อเมนห้วยน้ำใส – บ้านหว้าโหล ระยะทาง 1,500 เมตร
	1)  เพื่อให้ประชาชนใช้น้ำด้านเกษตรอย่างเพียงพอ
	หมู่ที่ 9,7,2
	-
	100,000
อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	27
	โครงการขยายท่อเมนส่งน้ำเพื่อการเกษตรจากท่อเมนห้วยน้ำใส-บ้านนาแก้วถึงสายแยกบ้านนาแก้ว
	๑) เพื่อประชาชนมีน้ำอุปโภคและบริโภค
	หมู่ที่ 9
	-
	-
	๕๐๐,๐๐๐
อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีน้ำอุปโภคและบริโภค
	ส่วนโยธา

	28
	โครงการทำคันดินลำคลองห้วยกรวด (บ้านนาแก้ว) จำนวน 1 แห่ง
	1)  เพื่อกั้นน้ำใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	หมู่ที่ 9
	-
	300,000
อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝน
2)  เก็บน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง
	ส่วนโยธา

	29
	โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นบ้านห้วยหลุด
	1)  เพื่อให้ฝายสามารถใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	หมู่ที่ 9
	-
	100,000
อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝน
2)  เก็บน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง
	ส่วนโยธา

	30
	โครงการขุดลอกวัชพืช ห้วย คลอง คูระบายน้ำ เหมือง
	1.)เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตรและระบบระบายน้ำ
	ตำบลเกาะขันธ์
	400,000
อบต.
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1) ราษฎรมีน้ำใช้อย่างทั่วถึง
	ส่วนโยธา

	31
	โครงการขยายท่อเมนส่งน้ำเพื่อการเกษตรจากบ้านทุ่งใหญ่(ข้างโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่)-ถนนเอเชีย หมู่ที่ 9
	1) เพื่อประชาชนมีน้ำบริโภค
	หมู่ที่ 9
	-
	300,000
อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	32
	โครงการซ่อมแซมถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ 33  บ้านนาแก้ว
	1)  เพื่อประชาชนมีน้ำบริโภค
	หมู่ที่ 9
	-
	100,000
อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีอุปโภค บริโภค
	ส่วนโยธา

	33
	โครงการก่อสร้างประตูน้ำวังเทวดา
	1)  เพื่อให้น้ำระบายได้สะดวก
2)  เพื่อป้องกันน้ำท่วม
	หมู่ที่ 9
	-
	50,000
อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ระบายน้ำได้สะดวก
2)  ลดปัญหาน้ำท่วม
	ส่วนโยธา

	34
	โครงการขุดลอกวัชพืชวังเทวดา ระยะทาง 600  เมตร เนื้อที่ 10 ไร่
	1)  เพื่อให้น้ำระบายได้สะดวก
2)  เพื่อป้องกันน้ำท่วม
	หมู่ที่ 9
	-
	100,000
อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ระบายน้ำได้สะดวก
2)  ลดปัญหาน้ำท่วม
	ส่วนโยธา

	35
	โครงการขุดคูระบายน้ำ พร้อมฝังท่อสามแยกเกาะร้าวลงสู่คลองไม้เสียบ  ระยะทาง 700 เมตร
	1)  เพื่อระบายน้ำได้สะดวก
2)  เพื่อป้องกันน้ำท่วม
	หมู่ที่ 9
	-
	-
	500,000
อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ระบายได้สะดวก
2)  ลดปัญหาน้ำท่วม
	ส่วนโยธา

	36
	โครงการฝายกั้นน้ำห้วยหนองกะ
	1)  เพื่อป้องกันน้ำท่วม
	หมู่ที่ 10
	-
	400,000
อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ป้องกันน้ำท่วม
	ส่วนโยธา


                          รายละเอียดโครงการ                                                           
 ผ.01

                                                                            แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559  - พ.ศ. 2561)






องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การสร้างความมั่นคงบนพื้นฐานชุมชนแข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
     2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนา ๒.๑ ส่งเสริม สนับสนุน การจัดสวัสดิการแก่ประชาชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
(KPI)


	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	2561
(บาท)
	
	
	

	1
	สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเกาะขันธ์
	1) ส่งเสริมสวัสดิการชุมชน
	อบต.เกาะขันธ์
	100,000

อบต.
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1) ประชาชนตำบลเกาะขันธ์
	สนง.ปลัด

	2
	โครงการก่อสร้างบ้านเทิดไท้องค์ราชัน
	1) เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัย
	ตำบลเกาะขันธ์
	200,000
อบต.
	200,000
อบต.
	200,000
อบต.
	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
	1) ประชาชนตำบลเกาะขันธ์
	ส่วนโยธา

	3
	โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC
	1) เพื่อส่งเสริมการทำบัญชีครัวเรือน
	ตำบลเกาะขันธ์
	40,000
อบต.
	40,000
อบต.
	40,000
อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1) ประชาชนได้รู้วิธีการทำบัญชีครัวเรือน
	สนง.ปลัด

	4
	โครงการอบรมให้ความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ
	1) เพื่อช่วยเหลือให้ความรู้ในการเข้าถึงสิทธิแก่ผู้ด้อยโอกาส
	ตำบลเกาะขันธ์
	50,000
พม./อบต.
	-
	-
	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
	1) ผู้ด้อยโอกาส ตำบลเกาะขันธ์
	สนง.ปลัด


ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การสร้างความมั่นคงบนพื้นฐานชุมชนแข้มแข็ง











ผ 01
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
     2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข
     แนวทางการพัฒนา ๒.๒ ส่งเสริม สนับสนุน การสงเคราะห์ เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
(KPI)


	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	2561
(บาท)
	
	
	

	1
	โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
	1) เพื่อส่งเสริมการสถาบันครอบครัว
	ตำบลเกาะขันธ์
	100,000
อบต.
	100,000
อบต.
	100,000
อบต.
	ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
	1) ครอบครัวมีความรักสามัคคี
	สนง.ปลัด

	2
	โครงการเยี่ยมบ้าน ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่ายเอดส์/ผู้ด้อยโอกาส
	1) เพื่อสำรวจความเป็นอยู่ของประชาชน
	อบต.เกาะขันธ์
	50,000

อบต.
	50,000

อบต.
	50,000

อบต.
	ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
	1) ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีขึ้น
	สนง.ปลัด

	3
	โครงการคนไทยใจอาสา
	1) เพื่อปลูกจิตสำนึกอาสาระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเด็ก ยาวชนประชาชนและภาคประชาสังคม
	อบต.เกาะขันธ์
	50,000

อบต.
	50,000

อบต.
	50,000

อบต.
	ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
	1) ได้ปลูกจิตสำนึกอาสาระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเด็ก ยาวชน ประชาชน และภาคประชาสังคม
	สนง.ปลัด

	4
	โครงการปรับปรุงพื้นที่ อบต.สำหรับผู้พิการ
	1) เพื่อมีพื้นที่ใช้สอยสำหรับผู้พิการ
	อบต.เกาะขันธ์
	100,000

อบต.
	100,000

อบต.
	100,000

อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1) ผู้พิการมีพื้นที่ใช้งานเป็นสัดส่วน
	ส่วนโยธา

	5
	โครงการการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว
	1) เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ความรู้การพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว
	อบต.เกาะขันธ์
	50,000

อบต.
	50,000

อบต.
	50,000

อบต.
	ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
	1) สตรีและครอบครัวมีความเข้มแข็ง
	สนง.ปลัด

	6
	โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว
	1) เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง
	อบต.เกาะขันธ์
	50,000

อบต.
	50,000

อบต.
	50,000

อบต.
	ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
	1) สตรีและครอบครัวป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง
	สนง.ปลัด

	7
	โครงการค่ายครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด
	1) เพื่อส่งเสริมการสถาบันครอบครัว
	ตำบลเกาะขันธ์
	-
	100,000
อบต.
	100,000
อบต.
	ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
	1) ครอบครัวมีความรักสามัคคี
	สนง.ปลัด

	8
	โครงการร้อยรวมคน ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว
	1) เพื่อส่งเสริมการสถาบันครอบครัว
	ตำบลเกาะขันธ์
	100,000
อบต.
	100,000
อบต.
	100,000
อบต.
	ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
	1) ครอบครัวมีความรักสามัคคี
	สนง.ปลัด

	9
	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการของเครือข่ายพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตำบลเกาะขันธ์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
	1) เพื่อช่วยเหลือความเป็นอยู่ของประชาชน
	อบต.เกาะขันธ์
	๒0,000

อบต.
	-
	-
	ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
	1) ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีขึ้น
	สนง.ปลัด

	10
	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
	1) เพื่อให้ความรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
	อบต.เกาะขันธ์
	100,000

อบต.
	100,000

อบต.
	100,000

อบต.
	ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
	1) ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีขึ้น
	

	๑๑
	โครงการพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนตำบลเกาะขันธ์
	1) เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ความรู้แก่เด็กและเยาวชน
	อบต.เกาะขันธ์
	๓0,000

อบต.
	๓0,000

อบต.
	๓0,000

อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1) เด็กและเยาวชนได้รับความรู้
	สนง.ปลัด

	12
	โครงการครอบครัวสัมพันธ์
	1) เพื่อส่งเสริมการสถาบันครอบครัว
	ตำบลเกาะขันธ์
	40,000
อบต.
	40,000
อบต.
	40,000
อบต.
	ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
	1) ครอบครัวมีความรักสามัคคี
	สนง.ปลัด


ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การสร้างความมั่นคงบนพื้นฐานชุมชนแข้มแข็ง











ผ 01
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
     2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข
     แนวทางการพัฒนา ๒.๓ ส่งเสริม สุขภาพ รณรงค์ ป้องกันยาเสพติด โรคติดต่อและสาธารณสุขมูลฐาน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
(KPI)


	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	2561
(บาท)
	
	
	

	1
	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
	1) เพื่อส่งเสริมสุขภาชุมชน
	ตำบลเกาะขันธ์
	200,000

อบต.
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1) ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
	สนง.ปลัด

	2
	จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน
	1) เพื่อกำจัดยุงลาย,ยุงก้นปล่อง
	จำนวน  2 เครื่อง
	80,000
อบต.
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1) ประชาชนไม่เป็นไข้เลือดออกและมาลาเรีย
	สนง.ปลัด

	3
	สร้างศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
	1)  เพื่อให้ทราบข้อมูลสาธารณสุขมูลฐานของประชาชนในเขตพื้นที่
	ตำบลเกาะขันธ์
	-
	500,000
อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  สามารถจัดตั้งศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
	สนง.ปลัด

	4
	โครงการปรับปรุง ศสมช. ประจำ หมู่บ้าน
	1) เพื่อเป็นสถานที่จำหน่ายยาสามัญประจำบ้านของหมู่บ้าน
	ตำบลเกาะขันธ์
	-
	500,000
อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	มีสถานที่จำหน่ายยาสามัญประจำบ้าน
	ส่วนโยธา

	5
	จัดซื้อวัคซีนและยาป้องกันการเกิดโรคต่าง ๆ
	1) เพื่อป้องกันการเกิดโรคต่าง ๆ ในตำบล
	ตำบลเกาะขันธ์
	100,000
อบต.
	100,000
อบต.
	100,000
อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์

	1) ไม่มีการเกิดโรคในตำบล
	สนง.ปลัด

	6
	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
	1) เพื่อรู้วิธีการป้องกันและหลีกเลี่ยงยาเสพติด
	ตำบลเกาะขันธ์
	50,000
อบต.
	50,000
อบต.
	50,000
อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์

	1) ลดปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดตำบลลดลง
	สนง.ปลัด

	7
	อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
	1)เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ อสม.
	อบต.เกาะขันธ์
	150,000

อบต.
	150,000

อบต.
	150,000

อบต.
	ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
	1) อสม.ทำงานมีประสิทธิภาพ
	สนง.ปลัด

	8
	โครงการหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
	1)เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ทันที
	อบต.เกาะขันธ์
	500,000
อบต.
	500,000
อบต.
	500,000
อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์


	1)สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันที
	สนง.ปลัด

	9
	โครงการหนึ่งใจให้ประชาชนของมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์
	1)เพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของประชาชน
	อุดหนุนมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์
	30,000
อบต.
	30,000
อบต.
	30,000
อบต.
	ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
	1) การอยู่ร่วมกันของชุมชนมีความสามามัคคี
	สนง.ปลัด

	10
	โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้สารเสพติดในเด็กนักเรียน/เยาวชน
	1) เพื่อรู้วิธีการป้องกันและหลีกเลี่ยงยาเสพติด
	ตำบลเกาะขันธ์
	-
	๓0,000
อบต.
	๓0,000
อบต.
	ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
	1) ลดปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดตำบลลดลง
	สนง.ปลัด

	11
	โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
	1) เพื่อป้องกันการเกิดโรคต่าง ๆ ในสัตว์เลี้ยง
	ตำบลเกาะขันธ์
	30,000
อบต.
	30,000
อบต.
	30,000
อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1) สัตว์เลี้ยงปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
	สนง.ปลัด

	12
	โครงการขับเคลื่อนสมัชชาหมู่บ้าน/ชุมชน พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
	1) เพื่อรู้วิธีการป้องกันและหลีกเลี่ยงยาเสพติด
	อุดหนุนอำเภอชะอวด
	-
	๕๐,000
อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1) ลดปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดตำบลลดลง
	สนง.ปลัด

	13
	โครงการตลาดสดน่าซื้อ
	1) เพื่อรักษาความสะอาดของตลาดให้ถูกสุขลักษณะ
	ตำบลเกาะขันธ์
	๓๐,000
อบต.
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1) ตลาดสด สะอาด ปลอดโรค
	สนง.ปลัด


ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การสร้างความมั่นคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง




                          




ผ 01
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  
     2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข
     แนวทางการพัฒนา ๒.๔ ส่งเสริม สนับสนุน การจัดระเบียบชุมชน สังคม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
(KPI)


	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	2561
(บาท)
	
	
	

	1
	โครงการจัดซื้อวิทยุใช้ในการสื่อสาร ในกิจการรักษาความสงบและงาน อปพร.
	1)  เพื่อสะดวกในการติดต่อสื่อสาร
	ตำบลเกาะขันธ์
	140,000
อบต.
	-
	-
	จำนวนวิทยุ
	1) ผู้ประสบภัยได้รับความบรรเทาความเดือดร้อน
	สนง.ปลัด

	2
	จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการกู้ชีพ กู้ภัย ปฐมพยาบาล
	1) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ
	ตำบลเกาะขันธ์
	50,000

อบต.
	-
	-
	จำนวนวัสดุอุปกรณ์ในการกู้ชีพฯ
	1) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตมากขึ้น
	สนง.ปลัด

	3
	โครงการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง
	1) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
	10  หมู่บ้าน
	-
	50,000
อบต.
	-
	จำนวนอุปกรณ์ดับเพลิง
	1) สามารถแก้ไข หรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันที
	สนง.ปลัด

	4
	โครงการตั้งจุดบริการรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
	1)  ความปลอดภัยของชุมชน
	ตำบลเกาะขันธ์
	40,000

อบต.
	40,000

อบต.
	40,000

อบต.
	จำนวนครั้งในการตั้งจุด


	1)  ประชาชนได้รับความปลอดภัย
	สนง.ปลัด

	5
	โครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
	1) เพื่อป้องกันและ บรรเทาความเดือดร้อนขอประชาชน
	ตำบลเกาะขันธ์
	100,000
อบต.
	100,000
อบต.
	100,000
อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์


	1) เพื่อป้องกันและ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
	สนง.ปลัด

	6
	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด  (CCTV)
	1)  เพื่อความปลอดภัยของสำนักงาน/พื้นที่ตำบลเกาะขันธ์
	10 จุด
	-
	200,000
อบต.
	-
	จำนวนกล้องวงจรปิด
	1)  ความปลอดภัยขอทรัพย์สินของราชการและชุมชน
	สนง.ปลัด

	7
	จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดติดรถยนต์
	1) เพื่อติดต่อสื่อสารช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ
	ตำบลเกาะขันธ์
	-
	๕0,000

อบต.
	-
	จำนวนวิทยุ
	1) การสื่อสารสะดวก
	สนง.ปลัด

	8
	ฝึกทบทวน อปพร.
	ฝึกทบทวนให้ความรู้แก่
อปพร.
	ตำบลเกาะขันธ์
	150,000.
	150,000
	150,000.
	จำนวนคน
	อปพร.ได้รับความรู้และมีศักยภาพเพิ่มขึ้น
	สนง.ปลัด


ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาเพื่อสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช






ผ 01
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนา 3.๑ ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
(KPI)


	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	2561
(บาท)
	
	
	

	1
	ซื้อวัสดุและสื่อการเรียนการสอน
	1)  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	400,000
อบต.
	-
	-
	จำนวนวัสดุและสื่อการเรียนการสอน
	1)  นักเรียนสามารถเล่นเครื่องเล่นที่ส่งเสริมการเรียนรู้
	สนง.ปลัด

	2
	โครงการดาวเทียมทางไกลเพื่อการศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนในท้องถิ่น ร.ร. 2 ศาสนา บ้านทุ่งใหญ่
	1) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน
	ตำบลเกาะขันธ์
	-
	100,000

อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1) ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียน
	สนง.ปลัด

	3
	วันวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	1)  เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ ของเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	100,000
อบต.
	100,000
อบต.
	100,000
อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ ของเด็กของ ศพด.
	สนง.ปลัด

	4
	โครงการอาหารกลางวัน
	1)  เพื่ออุดหนุนโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซื้ออาหารกลางวัน
	ร.ร.ในตำบลเกาะขันธ์
	๑,๘00,000
อบต.
	๑,๘00,000
อบต.
	๑,๘00,000
อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  เด็กมีสุขภาพดี
	สนง.ปลัด

	5
	โครงการอาหารเสริม (นม)
	1)  เพื่ออุดหนุนโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซื้ออาหารเสริม (นม)
	ร.ร.ในตำบลเกาะขันธ์
	๒,200,000
อบต.
	๒,200,000
อบต.
	๒,200,000
อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  เด็กมีสุขภาพดี
	สนง.ปลัด

	6
	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเด็กและเยาวชนตำบลเกาะขันธ์
	1) เพื่อส่งเสริมความรู้ให้กับเด็กและเยาวชนในตำบล
	อบต.เกาะขันธ์
	200,000

อบต.
	200,000

อบต.
	200,000

อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
	สนง.ปลัด


ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาเพื่อสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช






ผ 01
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม
     แนวทางการพัฒนา 3.๒ ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเชี่ยนและการรับข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
(KPI)


	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	2561
(บาท)
	
	
	

	1
	โครงการก่อสร้างห้องสมุดตำบล
	1)  เพื่อเพิ่มความรู้ให้แก่ประชาชนทั่วไปในเขตตำบล
	1  แห่ง
	-
	๕00,000
อบต.
	๕00,000
อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนในเขตตำบลมีความรู้เพิ่มขึ้น
	สนง.ปลัด


	2
	โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเชี่ยน
	1) เพื่อเตรียมความพร้อมของชุมชนเข้าสู่ประชาคมอาเชี่ยน
	ตำบลเกาะขันธ์
	100,000
อบต.
	100,000
อบต.
	100,000
อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1) ชุมชนมีความรู้และความพร้อมสู่ประชาคมอาเชี่ยน
	สนง.ปลัด

	3
	โครงการมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา
	1) เพื่อพัฒนาทักษะนักเรียนในการศึกษาต่อ
	ตำบลเกาะขันธ์
	๒00,000
อบต.
	๒00,000
อบต.
	๒00,000
อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1) นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้เพิ่มขึ้น
	สนง.ปลัด

	4
	โครงการอินเตอร์เน็ตตำบล (ระบบ WiFi)
	1) เพื่อส่งเสริมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการประชาชน
	ตำบลเกาะขันธ์
	200,000
อบต.
	200,000
อบต.
	200,000
อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1) การสื่อสารผ่านระบบสารสนเทศ และประหยัด คชจ.
	สนง.ปลัด


ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาเพื่อสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช






ผ 01
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม
      แนวทางการพัฒนา ๓.3 ส่งเสริม สนับสนุนกีฬา นันทนาการ และการออกกำลังกาย
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
(KPI)


	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	2561
(บาท)
	
	
	

	1
	โครงการแอร์โรบิคเพื่อสุขภาพ
	1) เพื่อให้เยาวชนมีสุขภาพที่แข็งแรง
	ตำบลเกาะขันธ์
	30,000
อบต.
	30,000
อบต.
	30,000
อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1) ประชาชนมีสุขภาพร่างการแข็งแรง
	สนง.ปลัด

	2
	โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	1) เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่าง อปท.ในอำเภอชะอวด
	ตำบลเกาะขันธ์
	๘0,000

อบต.
	๘0,000
	๘0,000
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)สร้างความสามัคคีระหว่าง อบต.ในอำเภอชะอวด
	สนง.ปลัด

	3
	โครงการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา
	1)  เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย
	ตำบลเกาะขันธ์
	700,000

อบต.
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1) ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
	ส่วนโยธา

	4
	โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง และก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ
	1) เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและบริการแก่ประชาชน
	ต.เกาะขันธ์
	400,000

อบต.
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและบริการแก่ประชาชน
	ส่วนโยธา

	5
	โครงการวันเด็กแห่งชาติ
	1)  เพื่อเป็นการให้ความสำคัญกับเด็ก
	1 ครั้ง/ปี
	150,000
อบต.
	150,000
อบต.
	150,000
อบต.
	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
	1)  นักเรียนในเขตตำบลเข้าร่วมการจัดกิจกรรม
	สนง.ปลัด



	6
	โครงการแข่งขันกีฬาครอบครัวอุ่นใจต้านภัยยาเสพติด
	1) เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย
	หมู่ที่ 1-10
	400,000
อบต.
	400,000
อบต.
	400,000
อบต.
	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
	1) ได้ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
	สนง.ปลัด

	8
	โครงการสร้างลานกีฬา อเนกประสงค์ หมู่ที่ 2
	1)  เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย
	หมู่ที่ 2
	-
	300,000

อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1) ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
	ส่วนโยธา

	7
	โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพ/ลานกีฬาชุมชน
	1)  เพื่อประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกาย
	หมู่ที่ 4
	-
	300,000

อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีสุขภาพดี
	ส่วนโยธา

	8
	โครงการสร้างสนามกีฬา หมู่บ้าน 
(ไสยาง)
	1)  เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย
	หมู่ที่ 5
	-
	300,000

อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1) ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
	ส่วนโยธา

	9
	โครงการก่อสร้าง ลานกีฬาชุมชน
	1)  เพื่อประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกาย
	หมู่ที่ 8
	-
	300,000

อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีสุขภาพดี
	ส่วนโยธา


ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาเพื่อสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช






ผ 01
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม
      แนวทางการพัฒนา 3.4 ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น                                                                                                                               
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
(KPI)


	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	2561
(บาท)
	
	
	

	1
	โครงการต้นกล้าวัฒนธรรม
	1) เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมทางศาสนา
	ตำบลเกาะขันธ์
	100,000

อบต.
	100,000

อบต.
	-
	ผู้เข้าร่วมโครงการ
	1)ส่งเสริมวัฒนธรรมทางศาสนา
	สนง.ปลัด

	2
	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	1) เพื่อรองรับกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น
	ศูนย์เด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์
	300,000
อบต.
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  รองรับกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นได้
	ส่วนโยธา

	3
	โครงการวิถีอิสลาม
	1) เพื่อส่งเสริมประเพณีทางศาสนา
	ตำบลเกาะขันธ์
	๕0,000
อบต.
	๕0,000
อบต.
	๕0,000
อบต.
	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
	1) ได้มีการส่งเสริมประเพณีทางศาสนา
	สนง.ปลัด

	4
	โครงการหล่อเทียนพรรษา
	1) เพื่อส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา
	ตำบลเกาะขันธ์
	80,000

อบต.
	-
	-
	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
	1) ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียน
	สนง.ปลัด

	5
	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีท้องถิ่น
	1)เพื่อส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
	อบต.เกาะขันธ์
	100,000

อบต.
	100,000

อบต.
	100,000

อบต.
	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
	1)ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
	สนง.ปลัด

	6
	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น
	1)เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น
	อบต.เกาะขันธ์
	60,000

อบต.
	-
	-
	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
	1)พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
	สนง.ปลัด

	7
	โครงการสร้างอาคารสำนักงานสภาวัฒนธรรมตำบลเกาะขันธ์
	1) เพื่อเป็นสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูลวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
	ตำบลเกาะขันธ์
	-
	500,000
อบต.
	-
	จำนวนอาคาร
	1) มีสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูลวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
	ส่วนโยธา

	8
	โครงการวันลอยกระทง
	1) เพื่อรักษาประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น
	ตำบลเกาะขันธ์
	๓00,000
อบต.
	๓00,000
อบต.
	๓00,000
อบต.
	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
	1) มีการสืบสานวัฒนธรรมที่ดีคู่สังคม
	สนง.ปลัด

	9
	โครงการประเพณีชักพระ
	1) เพื่อรักษาประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น
	ตำบลเกาะขันธ์
	60,000
อบต.
	60,000
อบต.
	60,000
อบต.
	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
	1) มีการสืบสานวัฒนธรรมที่ดีคู่สังคม
	สนง.ปลัด

	10
	โครงการอบรมจริยธรรม วัฒนธรรมอิสลาม
	1) เพื่อส่งเสริมประเพณีทางศาสนา
	ตำบลเกาะขันธ์
	๗0,000
อบต.
	๗0,000
อบต.
	๗0,000
อบต.
	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
	1) ได้มีการส่งเสริมประเพณีทางศาสนา
	สนง.ปลัด

	11
	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ
	1)  เพื่อสร้างความสามัคคี
	ตำบลเกาะขันธ์
	20,000
อบต.
	20,000
อบต.
	20,000
อบต.
	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
	1) ประชาชนมีความสามัคคี
	สนง.ปลัด

	12
	โครงการจัดงานวันดอกจูดบาน กาชาดและของดีเมืองชะอวด
	1) เพื่อรักษาประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น
	ตำบลเกาะขันธ์
	100,000

อบต.
	100,000

อบต.
	100,000

อบต.
	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
	1) มีการสืบสานวัฒนธรรมที่ดีคู่สังคม
	สนง.ปลัด

	13
	โครงการจัดงานวันสารท
	1) เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น
	ตำบลเกาะขันธ์
	20,000
อบต.
	20,000
อบต.
	20,000
อบต.
	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
	1) ประชาชนได้อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
	สนง.ปลัด


ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาการท่องเทียวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล 








ผ 01
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา ๔.1 ส่งเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพ การเกษตร การปศุสัตว์ กลุ่มอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
(KPI)


	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	2561
(บาท)
	
	
	

	1
	อุดหนุนการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพ,กลุ่มเกษตรกรต่าง ๆตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
	1) เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร/เสริมสร้างรายได้
	หมู่ที่ 1-10
	200,000
อบต.
	200,000
อบต.
	200,000
อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์


	1) ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้น
	สนง.ปลัด

	2
	สนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพ,กลุ่มเกษตรกรต่างๆตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
	1) เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร/เสริมสร้างรายได้
	หมู่ที่ 1-10
	200,000
อบต.
	200,000
อบต.
	200,000
อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1) ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้น
	สนง.ปลัด

	3
	โครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ระดับตำบล
	1) เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร/เสริมสร้างรายได้
	หมู่ที่ 1-10
	-
	200,000
อบต.
	200,000
อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1) ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้น
	สนง.ปลัด

	4
	โครงการครอบครัวเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
	1) เพื่อส่งเสริมการสถาบันครอบครัว
	ตำบลเกาะขันธ์
	50,000
อบต.
	50,000
อบต.
	50,000
อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1) ครอบครัวมีความรักสามัคคี
	สนง.ปลัด

	5
	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บผลไม้ของตำบลเกาะขันธ์ 
	1)  มีอาคารเก็บผลไม้
	หมู่ที่ 1-10
	-
	2,000,000
พช.
	2,000,000
พช.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  มีโรงเก็บผลไม้ในช่วงที่มีราคาถูก
	สนง.ปลัด

	6
	โครงการต้นกล้าอาชีพ
	1)  เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
	หมู่ที่ 1-10
	100,000
อบต.
	100,000
อบต.
	100,000
อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1) ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากอาชีพเสริม
	สนง.ปลัด

	7
	โครงการก่อสร้างตลาดสินค้า OTOP  
	1)  เพื่อส่งเสริมอาชีพของราษฎร
/เสริมสร้างรายได้ให้กับราษฎร
	หมู่ที่ 1-10
	800,000
อบจ.
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1) ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากอาชีพเสริม
	สนง.ปลัด

	8
	โครงการปรับปรุงตลาดชุมชนไม้เสียบ (ตลาดป้าเอื้อน)
	1)  เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร/สร้างรายได้ให้กับราษฎร
	ตำบลเกาะขันธ์
	-
	200,000
อบต.
	200,000
อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1) ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากอาชีพเสริม
	สนง.ปลัด

	9
	สนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
	1) เพื่อให้ประชาชนได้รู้ด้านการเกษตร
	ตำบลเกาะขันธ์
	20,000

อบต.
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)ประชาชนได้รู้จักการทำการเกษตร
	สนง.ปลัด

	10
	จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์การเกษตร
	1) เพื่อให้ประชาชนได้มีวัสดุใช้ในงานเกษตร
	ตำบลเกาะขันธ์
	-
	30,000

อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)ประชาชนมีวัสดุการเกษตรใช้อย่างเพียงพอ
	สนง.ปลัด

	11
	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
	1) เพื่อตัดหญ้าบริเวณพื้นที่ในตำบล
	2 เครื่อง
	30,000

อบต.
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1) ประชาชนได้รับความปลอดภัย
	สนง.ปลัด


ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาการท่องเทียวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล 








ผ 01
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจ
๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
(KPI)


	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	2561
(บาท)
	
	
	

	1
	โครงการจัดงานผลผลิตทางการเกษตรของดีตำบลเกาะขันธ์
	1)  เพื่อเพิ่มคุณภาพของผลผลิต
	หมู่ที่ 1-10
	400,000
อบต.
	400,000
อบต.
	400,000
อบต.
	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
	1)  ส่งเสริมการผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพ
	สนง.ปลัด

	2
	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หลาลาด 
	1)เพื่อความสวยงานของโบราณสถาน
	ตำบลเกาะขันธ์
	100,000

อบต.
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)มีสถานที่สวยงานเพิ่มขัน
	สนง.ปลัด

	3
	โครงการสวนสาธารณะชุมชน
	1)  เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
	ตำบลเกาะขันธ์
	800,000
อบจ.
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
	ส่วนโยธา

	4
	โครงการปรับปรุงวังเทดา  
	1)  เพื่อปรับปรุงเป็นสถานที่ ท่องเที่ยว
	จำนวน 1 แห่ง
	1,000,000
ทรัพยากรฯ
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับตำบล
	ส่วนโยธา

	5
	โครงการก่อสร้างศาลาที่พักพร้อมห้องน้ำสาธารณะ
	1)  เพื่อให้ประชาชนได้พักผ่อน
	หมู่ที่ 4
	300,000
อบต.
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  เพื่อให้ประชาชนได้พักผ่อนหย่อนใจ
	ส่วนโยธา

	6
	โครงการปรับภูมิทัศน์หน้าวัดลานนา
	1)  เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
	หมู่ที่ 3
	-
	100,000
อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
	ส่วนโยธา

	7
	โครงการปรับภูมิทัศน์วัดควนดินแดง
	1)  เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
	หมู่ที่ 8
	-
	100,000
อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
	ส่วนโยธา

	8
	โครงการปรับปรุงบ่ออน้ำร้อน ควนดินแดง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
	1)  เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
	หมู่ที่ 4
	200,000

อบต.
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา


ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ำ สิ่งแวดล้อมและพลังงานที่มีประสิทธิภาพ   







 ผ 01
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
      แนวทางการพัฒนา 5.1 ส่งเสริม อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
(KPI)


	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	2561
(บาท)
	
	
	

	1
	โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
	1) เพื่อให้ประชาชนได้รู้จักการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณค่า
	ตำบลเกาะขันธ์
	50,000

อบต.
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)ประชาชนได้รู้จักการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
	สนง.ปลัด

	2
	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติวัดควนดินแดง
	1)เพื่อปรับปรุงเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
	จำนวน 1 แห่ง
	30,000
อบต.
	30,000
อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับตำบล
	สนง.ปลัด

	3
	โครงการท้องถิ่นไทย ร่วมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว
	1)  เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
	จำนวน  1  แห่ง
	30,000
	30,000
	30,000
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1) ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
	ส่วนโยธา

	4
	โครงการปลูกสวนสมุนไพร
	1)  เพื่อให้ความรู้กับชุมชนเรื่องสมุนไพร
	จำนวน 1 แห่ง
	30,000
อบต.
	30,000
อบต.
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)  ชุมชนได้รับความรู้และการดูแลรักษาสุขภาพด้วยสมุนไพร
	สนง.ปลัด


ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ำ สิ่งแวดล้อมและพลังงานที่มีประสิทธิภาพ 







   ผ 01
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
      แนวทางการพัฒนา 5.๒ ส่งเสริมระบบบำบัด ขจัดขยะและสิ่งปฏิกูล   
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
(KPI)


	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	2561
(บาท)
	
	
	

	1
	โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ
	1)  เพื่อกำจัดขยะ
	ตำบลเกาะขันธ์
	5,000,000
ทรัพยากรฯ
	5,000,000
ทรัพยากรฯ
	-
	จำนวนเตาเผา


	1)  มีที่กำจัดขยะได้มาตรฐาน
	ส่วนโยธา

	2
	โครงการแก้ไขปัญหามลภาวะเป็นพิษ
	1)เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษที่เกิดขึ้น
	ตำบลเกาะขันธ์
	-
	100,000

อบต.
	100,000

อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1)ไม่มีปัญหามลพิษในตำบล
	ส่วนโยธา

	3
	โครงการติดตั้งเครื่องสปริงเกอร์
บริเวณที่ทิ้งขยะ
	1) เพื่อลดมลพิษทางอากาศ
จากไฟใฟม้หลุมขยะ
	ตำบลเกาะขันธ์
	50,000

อบต.
	50,000

อบต.
	50,000

อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1) ประชาชนได้รับอากาศบริสุทธิ์
	ส่วนโยธา

	4
	โครงการธนาคารขยะ
	1) เพื่อคัดแยกขยะ
	ตำบลเกาะขันธ์
	๑00,000
อบต.
	๑00,000
อบต.
	๑00,000
อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1) สร้างมูลค่าขยะ
	สนง.ปลัด

	5
	จัดซื้อถังขยะ
	1เพื่อให้ประชาชนทิ้งขยะเป็นระเบียบ
	ตำบลเกาะขันธ์
	250,000
อบต.
	-
	-
	จำนวนถังขยะ
	1) ประชาชนมีที่ทิ้งขยะทั่วทั้งตำบล
	สนง.ปลัด


ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาเพื่อสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช  






ผ 01
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมมาภิบาล 
๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการที่ดี
แนวทางการพัฒนา ๖.๑ ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน 

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
(KPI)


	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	2561
(บาท)
	
	
	

	1
	โครงการ อบต.พบประชาชน
	1) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
	ตำบลเกาะขันธ์
	30,000

อบต.
	30,000

อบต.
	30,000

อบต.
	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
	1) รู้ปัญหาที่เกิดขึ้น
	สนง.ปลัด

	2
	โครงการดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
	1) เพื่อการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
	อบต.เกาะขันธ์
	100,000

อบต.
	1,000,000

อบต.
	100,000

อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1) การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมีประสิทธิภาพ
	สนง.ปลัด

	3
	โครงการเยาวชนรักประชาธิปไตย
	1) เพื่อส่งเสริมเยาวชนรู้จักระบบประชาธิปไตย
	ตำบลเกาะขันธ์
	-
	100,000

อบต.
	100,000อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1) เยาวชนรู้จักระบบประชาธิปไตย
	สนง.ปลัด

	4
	โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน/เยาวชน
	1) เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้นักเรียน/เยาวชน
	ตำบลเกาะขันธ์
	1๐0,000

อบต.
	1๐0,000

อบต.
	1๐0,000อบต.
	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
	1) นักเรียน/เยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรม
	สนง.ปลัด

	5
	โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
	เพื่อจัดกิจกรรม ,โครงการต่างๆในการเทิดพระเกียรติ,แสดงความจงรักภักดี,และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
	ตำบลเกาะขันธ์
	2๐0,000

อบต.
	2๐0,000

อบต.
	2๐0,000อบต.
	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
	ประชาชนมีความความจงรักภักดี,และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
	สนง.ปลัด

	6
	โครงการสภาเด็กและเยาวชน
	1) เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้ใช้ความสามารถ,กล้าแสดงออกและรักประชาธิปไตย
	ตำบลเกาะขันธ์
	40,000
อบต.
	40,000
อบต.
	40,000
อบต.
	จำนวนกิจกรรม
	จัดตั้งสภาเด็กและสามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนี่อง
	สนง.ปลัด


ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาเพื่อสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช 






ผ 01
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 
๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนา ๖.๒ ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	2561
(บาท)
	
	
	

	1
	โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
	อุดหนุน อบต.
ชะอวด
	15,000

อบต.
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1) การทำงานมีประสิทธิภาพ
	สนง.ปลัด

	2
	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน


	1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหาร  ส.อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างคนงานทั่วไป  ผู้นำ ตัวแทนชุมชน กลุ่มอาชีพ อสม. ผู้สูงอายุ       อปพร. แม่บ้าน
	1  ครั้ง/คน/ปี
	400,000
อบต.
	400,000
อบต.
	400,000
อบต.
	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม


	1) สามารถนำความรู้มาใช้ในการบริหารงาน
2) สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓) นำความรู้พัฒนาชุมชน
	สนง.ปลัด

	3
	จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ สำนักงาน
	1) เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
	วัสดุ  ครุภัณฑ์
	250,000
อบต.
	250,000
อบต.
	250,000
อบต.
	วัสดุและครุภัณฑ์ สำนักงาน
	1) มีความสะดวกรวดเร็วต่อการปฏิบัติ บริการประชาชน
	อบต.เกาะขันธ์

	4
	ค่าเช่าที่ดิน
	1) เพื่อมีพื้นที่ใช้สอยสำหรับการบริหารงาน
	อบต.เกาะขันธ์
	70,000

อบต.
	70,000

อบต.
	70,000

อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์

	ประชาชนตำบลเกาะขันธ์
	สนง.ปลัด

	5
	จัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า
	สำหรับใช้ต้มน้ำเพื่อใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของ อบต.
	จำนวน 1 ถัง
	9,000.-
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์

	งานเลี้ยงรับรองและงานพิธีการต่าง ๆมีความสะดวกยิ่งขึ้น
	สนง.ปลัด


ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาเพื่อสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช    






ผ 01
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมมาภิบาล 
๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนา ๖.๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
(KPI)


	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	2561
(บาท)
	
	
	

	1
	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น


	1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างคนงานทั่วไป  
	1  ครั้ง/คน/ปี
	๑00,000
อบต.
	๑00,000
อบต.
	๑00,000
อบต.
	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

	1) สามารถนำความรู้มาใช้ในการบริหารงาน
2) สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓) นำความรู้พัฒนาชุมชน
	สนง.ปลัด

	2
	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
	1) เพื่อสร้างความสามัคคี 
	อบต.เกาะขันธ์
	100,000

อบต.
	100,000

อบต.
	100,000

อบต.
	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

	1) ประชาชนมีความสามัคคี
	สนง.ปลัด

	3
	โครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์
	เพื่อสร้างความสามัคคี,ปรองดองและ สมานฉันท์ให้กับคนในตำบล
	ตำบลเกาะขันธ์
	50,000
อบต.
	50,000
อบต.
	50,000
อบต.
	ผู้ได้รับประโยชน์
	1) ประชาชนตำบลเกาะขันธ์มีความปรองดองและ สมานฉันท์ให้กับคนในตำบล
	สนง.ปลัด


                                   บัญชีประสานโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

              ผ.02
                                                 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
                 ตามกรอบการประสาน/ยุทธศาสตร์ ที่ (กำหนดโดยคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาระดับจังหวัด)
	ลำดับที่
	ชื่อโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	หน่วย
งานที่รับผิด
ชอบ

	
	
	ปี 2559
	ปี 2560
	ปี 2561
	รวม
	

	1
	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต
	2,000,000.-
	1,795,000.-
	3,000,000.-
	3,795,000.
	อบจ.

	
	สายหว้าโหล
	
	
	
	
	

	
	หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด
	
	
	
	
	

	2
	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต
	2,101,000.-
	2,000,000.-
	-
	4,101,000.-
	อบจ.

	
	สายทุ่งใหญ่ –ห้วยหลุด 
	
	
	
	
	

	
	หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด
	
	
	
	
	

	3
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายปากทาง 
	1,277,000.-
	1,000,000.-
	-
	2,277,000.-
	อบจ.

	
	ลานนา – วัดไม้เสียบ หมู่ที่ 2 
	
	
	
	
	

	
	ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด
	
	
	
	
	

	
	รวมจำนวนทั้งสิ้น 3 โครงการ
	5,378,000.-
	4,795,000.-
	.-
	10,173,000.-
	


    ส่วนที่  5 

                                           
        
         ผ 03

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561)                                  
	ยุทธศาสตร์
	ปี 2559
	ปี 2560
	ปี 2561
	รวม 3 ปี

	
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ

	1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1 การก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ท่อ เขื่อน และระบบระบายน้ำ
	50
	70,726,000
	84
	48,600,000
	62
	86,850,000
	196
	206,216,000

	1.2  การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ขยาย ติดตั้ง ซ่อมแซม ระบบประปา ไฟฟ้าและสิ่งสาธารณูปโภค
	11
	5,400,000
	11
	5,500,000
	0
	0
	22
	10,900,000

	1.3  การจัดหาแหล่งน้ำสะอาดเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร
	6
	6,900,000
	16
	4,950,000
	14
	3,520,000
	36
	15,770,000

	รวม
	67
	83,026,000
	111
	59,050,000
	76
	90,370,000
	254
	224,746,000

	2. การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริหารสาธารณสุข
	
	
	
	
	
	
	
	

	๒.1 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดสวัสดิการแก่ประชาชน
	4
	390,000
	2
	240,000
	2
	240,000
	8
	870,000

	๒.2 ส่งเสริม สนับสนุน การสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
	11
	690,000
	11
	770,000
	11
	770,000
	33
	2,230,000

	2.3  ส่งเสริม สุขภาพ รณรงค์ ป้องกันยาเสพติด  โรคติดต่อและสาธารณสุขมูลฐาน
	9
	1,170,000
	10
	1,940,000
	7
	890,000
	26
	4,000,000

	2.๔  ส่งเสริม สนับสนุน การจัดระเบียบชุมชน สังคม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
	4
	260,000
	7
	650,000
	3
	210,000
	14
	1,120,000

	รวม
	28
	2,490,000
	30
	3,6000,000
	23
	2,110,000
	81
	9,960,000

	ยุทธศาสตร์
	ปี 2559
	ปี 2560
	ปี 2561
	รวม 3 ปี

	
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ

	3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.๑ ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
	5
	4,900,000
	5
	4,600,000
	4
	4,500,000
	14
	14,000,000

	3.๒ ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเชี่ยนและการรับข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
	3
	500,000
	4
	900,000
	4
	900,000
	11
	2,300,000

	๓.3 ส่งเสริม สนับสนุนกีฬา นันทนาการ และการออกกำลังกาย
	5
	1,350,000
	9
	1,870,000
	4
	660,000
	18
	3,880,000

	3.4 ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น                                                                                                                               
	12
	1,260,000
	10
	1,180,000
	8
	680,000
	30
	3,120,000



	รวม
	25
	8,010,000
	28
	8,550,000
	20
	6,740,000
	73
	23,300,000

	4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1 ส่งเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพ การเกษตร การปศุสัตว์ กลุ่มอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
	7
	1,400,000
	8
	2,980,000
	7
	2,950,000
	22
	7,330,000



	4.๒ ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
	6
	2,800,000
	3
	700,000
	1
	400,000
	10
	3,900,000

	รวม
	13
	4,200,000
	11
	3,680,000
	8
	12,950,000
	32
	    20,830,000



	ยุทธศาสตร์
	ปี 2559
	ปี 2560
	ปี 2561
	รวม 3 ปี

	
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ

	5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1 ส่งเสริม อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
	4
	140,000
	3
	90,000
	1
	30,000
	8
	260,000

	5.๒ ส่งเสริมระบบบำบัด ขจัดขยะและสิ่งปฏิกูล                                                                                                                                   
	4
	5,400,000
	4
	5,250,000
	3
	250,000
	11
	10,900,000

	รวม
	8
	5,540,000
	7
	5,340,000
	4
	280,000
	19
	11,160,000

	6. การพัฒนาด้านด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดที่ดี                                          
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.๑ ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรต่าง 
	5
	470,000
	6
	1,470,000
	6
	570,000
	17
	2,510,000

	6.๒ ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
	5
	744,000
	3
	720,000
	3
	720,000
	11
	2,184,000

	6.๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการตามหลัก     ธรรมาภิบาล
	3
	250,000
	3
	250,000
	3
	250,000
	9
	750,000

	รวม
	13
	1,464,000
	12
	2,440,000
	12
	1,540,000
	37
	5,444,000

	รวมทั้งหมด
	154
	104,730,000
	199
	82,660,000
	143
	71,000,000
	496
	295,4440,000


4.1 กรอบละแนวทางในการติดตามและประเมินผล
การติดตามและการประเมินผลมีความสำคัญในการดำเนินงานของทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือภาครัฐ  ในการที่จะช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้า มีปัญหา อุปสรรค ผลกระทบ          ที่เกิดขึ้นและเพื่อให้ผู้รับผิดชอบใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผน ค้นหาวิธีปรับปรุงงาน และบริหารจัดการแผนงาน  โครงการ / กิจกรรม ดังนั้นการติดตามและการประเมินผลจึงมีความสำคัญและคุณค่าหลายประการด้วยกัน  คือ


1. เป็นภารกิจที่สำคัญของระบบการวางแผนและการบริหารแผนงาน/โครงการที่มีส่วนสำคัญในการควบคุมคุณภาพของงาน ทั้งนี้ เนื่องจากการประเมินโครงการ เป็นการตรวจสอบ  และควบคุมชนิดหนึ่งซึ่งดำเนินงานอย่างมีระบบทุกส่วนของโครงการ/กิจกรรมและปัจจัยทุกชนิด       ที่ใช้ในการดำเนินงานทุกขั้นตอน และนำมาซึ่งข้อมูลที่จำเป็น ข้อมูลย้อนกลับที่จะนำมาใช้ใน         การปรับปรุงดำเนินงานเพราะนอกจากจะชี้ให้เป็นข้อบกพร่องของการปฏิบัติงานแล้ว ยังชี้ให้เป็นผลการปฏิบัติงาน ซึ่งไม่สามารถทราบได้จากกระบวนการวางแผน


2. เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการปรับปรุงระบบการวางแผนและบริหารแผนด้วยการ   ให้ข้อมูลที่ต่อเนื่อง  ทำให้สามารถปรับสภาพการปฏิบัติให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง สามารถควบคุมแผนและโครงการให้เป็นตามทิศทางที่กำหนดไว้


3.  การประเมินช่วยให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่าหรือเกิดประโยชน์เต็มที่  ทั้งนี้  เพราะการประเมินโครงการจะต้องวิเคราะห์ทุกส่วนของโครงการ  ข้อมูลดิบหรือปัจจัยอื่น          ที่จะเป็นปัญหาจะได้รับการปรับปรุงแก้ไข  เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้หรือใช้ในการปฏิบัติงาน        อย่างเหมาะสม คุ้มค่า ทรัพยากรทุกชนิดจะได้รับการจัดสรรให้อยู่ในจำนวน หรือปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอแก่การดำเนินงาน


4.  การประเมินโครงการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน               ตามโครงการ  เพราะการประเมินโครงการมิใช่การควบคุมบังคับบัญชาหรือสั่งการแต่เป็นการศึกษาวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงแก้ไขและเสนอแนะวิธีการใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติโครงการ  ย่อมนำมาซึ่งผลงานที่ดีเป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้องทั้งปวง


จากความสำคัญและประโยชน์ของการประเมินข้างต้น  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ตระหนักและให้ความสำคัญกับการติดตามและประเมินผล  ทั้งนี้  เนื่องจากเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานของโครงการ  กิจกรรมสำหรับกำกับแก้ไข  และป้องกันปัญหาอุปสรรคระหว่างการดำเนินงาน  เพื่อจะได้ไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อการพัฒนา  รวมถึงจะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไปในอนาคต


องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์จึงได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม  และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์  ประกอบด้วยคณะกรรมการ  ดังนี้

   
1.  นายสุเทพ  

วัฒนารถ      
ส.อบต.


ประธาน

   
2.  นางสาวอุทัยวรรณ
ปลีกหนู

ส.อบต.
       

รองประธาน

   
3.  นางอำภร

ชุมจินดา
ส.อบต.


กรรมการ

   
4.  นายอนงค์

หลอดศิลป์
ผู้แทนประชาคม         
กรรมการ

   
5.  นายวิชัย  

เลื่อนวัน
 
ผู้แทนประชาคม

กรรมการ
            
6.  นายวิโรจน์

เพชรโรจน์     
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรรมการ

    
7.  นายอดุลย์ 

ขวัญมิ่ง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรรมการ

    
8.  นายวิทยา  

ชูประดิษฐ์
ปลัด อบต.

กรรมการ
                  
9.  นางธันย์ชนก  
เหลือสม 
ผู้อำนายการกองคลัง    
กรรมการ

   
10. นายจรัญ 

ชุมจินดา
ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

   
11. นายอนนตรี

นุ่นมัน

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

   
12. นายนิพัทธ์

สุวรรณรัตน์
จนท.วิเคราะห์ฯ

เลขานุการ
โดยให้มีอำนาจหน้าที่ในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาของตำบลซึ่งสามารถกำหนดรูปแบบการรายงานได้  ดังนี้
แบบรายงาน  และห้วงเวลา

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย  แบบรายงาน  3  แบบ  และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  2  แบบ  ดังแผนภูมิต่อไปนี้


                                       

     แบบประเมินผลแผนฯ
แบบติดตามแผนฯ
แบบประเมินผลแผนฯ
               (Input)
(Process)
(Output)





แบบที่ 2


   แบบที่ 1

แบบที่ 3/1

การประเมินการจัดทำแผน
แบบติดตามและประเมินผล
แบบประเมินผล

    ยุทธศาสตร์ขององค์กร
การดำเนินงานขององค์กร
การดำเนินงานตามแผน

   ปกครองส่วนท้องถิ่น
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์







แบบที่ 3/2



แบบประเมินความพอใจต่อผล



การดำเนินงานขององค์กรปกครอง



ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม




แบบที่ 3/3 



แบบประเมินความพอใจต่อผล



การดำเนินงานขององค์กรปกครอง



ส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์
ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล
	ระบบติดตามผล

	ผู้ประเมิน
	รายงาน
	ระยะเวลา

	อบต.
	1.  ใช้แบบรายงานแบบที่ 1  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของ อบต. 

	เมื่อประกาศใช้แผนฯ

	
	1.  ใช้แบบรายงานแบบที่ 2  แบบติดตามผลการดำเนินงานของ อบต. รายไตรมาส (3 เดือน)

	ทุก ๆ 3 เดือน

	
	1.  ใช้แบบรายงานที่ 3/1  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  โดยใช้แบบ 3/2  แบบประเมินความพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อบต.  ในภาพรวมและแบบที่ 3/3  แบบประเมินความพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อบต. ในแต่ละยุทธศาสตร์  เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

	ทุก ๆ ปี


ระเบียบ วิธีในการติดตามและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม

แบบที่  1  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คำชี้แจง  :  แบบที่  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง  หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น................................................................................................................

	ประเด็นการประเมิน
	มี
การดำเนินงาน
	ไม่มี
การดำเนินงาน

	ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
	
	

	4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	
	

	ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น  
	
	

	7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล
	
	

	8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน
	
	

	9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น
	
	

	11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
	
	

	12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
	
	

	13.มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	14.มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
	
	

	15.มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
	
	

	16.มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	
	

	17.มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
	
	

	18.มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
	
	



แบบที่  2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส (3  เดือน)
คำชี้แจง  :  เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ  3  เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานทุก ๆ 3 เดือน   เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือน ตุลาคม – ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...........................................................................................................
2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

(1) ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม – ธันวาคม)
(2)  ไตรมาสที่  2  (มกราคม – มีนาคม)

(3) ไตรมาสที่  3  (เมษายน – มิถุนายน)
(4)  ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม–กันยายน) 
ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา  3  ปี
3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี
	ยุทธศาสตร์
	ปีที่ 1..............
	ปีที่ 2...............
	ปีที่ 3................
	รวม

	
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	
	

	ฯลฯ
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	
	
	
	
	
	
	
	


4. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
	ยุทธศาสตร์
	ปีที่ 1..............
	ปีที่ 2...............
	ปีที่ 3................
	รวม

	
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	
	

	ฯลฯ
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	
	
	
	
	
	
	
	


5. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี.......................................
	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ
ที่แล้วเสร็จ
	จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
	จำนวนโครงการ
ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
	จำนวนโครงการ
ที่มีการยกเลิก
	จำนวนโครงการ
ที่มีการเพิ่มเติม
	จำนวนโครงการทั้งหมด

	
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ

	๑.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๒.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๓.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ฯลฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6. การเบิกจ่ายงบประมาณปี...................
	ยุทธศาสตร์
	งบปกติ
	เงินสะสม
	รวม

	
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ

	1.
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	

	ฯลฯ
	
	
	
	
	
	

	รวม
	
	
	
	
	
	


ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี.................
	โครงการ
	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ

	
	ดำเนินการ         เสร็จ  แล้ว
	อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการ
	ยังไม่ได้
ดำเนินการ
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
	งบประมาณ
ที่เบิกจ่ายไป

	1.
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	ฯลฯ
	
	
	
	
	

	รวม
	
	
	
	
	


ส่วนที่ 4  ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
คำชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลักจากสิ้นสุดงบประมาณ

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น............................................................................................................
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน............................................................................................................................
ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์ และโครงการในปีงบประมาณ............................................................................
3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ

	
	จำนวนโครงการ
ที่ปรากฏอยู่ในแผน
	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

	1.
	
	

	2
	
	

	3.
	
	

	4.
	
	

	5.
	
	

	6.
	
	

	7.
	
	

	8.
	
	

	9.
	
	

	10.
	
	


ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
4. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
	ประเด็น
	พอใจมาก
	พอใจ
	ไม่พอใจ

	1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรวมในโครงการ / กิจกรรม
	
	
	

	2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ /         กิจกรรม
	
	
	

	3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
	
	
	

	4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	
	
	

	5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
	
	
	

	6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	
	
	

	7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน         ในท้องถิ่น
	
	
	

	8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
	
	
	

	ภาพรวม
	
	
	


5. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่  1  ......................................................................................................................................
1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

	1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
	

	2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
	

	3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
	

	4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	

	5) มีเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
	

	6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	

	7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน       
     ท้องถิ่น
	

	8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
	

	ภาพรวม
	


2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
	ตัวชี้วัดที่เลือก
	หน่วย
	ผลการดำเนินงาน

	
	
	ก่อนดำเนินการ (จำนวน)
	หลังดำเนินการ (จำนวน)
	เพิ่ม/ลด

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	

	ฯลฯ
	
	
	
	



แบบที่ 3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม                                                                        
คำชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  โดยกำหนดให้การเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดงบประมาณ 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป
1.  เพศ
(1)  ชาย
(2)  หญิง
2.  อายุ
(1)  ต่ำกว่า  20  ปี
(2)  20 - 30  ปี
(3)  31 - 40  ปี

(4)  41- 50  ปี
(5)  51 - 60  ปี
(6)  มากกว่า  60  ปี
3.  การศึกษา
(1)  ประถมศึกษา
(2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3)  อนุปริญญา หรือเทียบเท่า

(4)  ปริญญาตรี
(5)  สูงกว่าปริญญาตรี

    (6)  อื่น ๆ(ระบุ)...............
4. อาชีพหลัก
(1)  รับราชการ
(2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ

    (3)  ค้าขายธุรกิจส่วนตัว

(4)  รับจ้าง
(5)  นักเรียนนักศึกษา

    (6)  เกษตรกร
(7)   อื่น ๆ (ระบุ)....................................................................

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด
	ความพึงพอใจ
	พอใจมาก
	พอใจ
	ไม่พอใจ

	1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
	
	
	

	2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
	
	
	

	3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
	
	
	

	4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
	
	
	

	5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
	
	
	

	6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	
	
	

	7) ผลการดำเนินโครงการ/ กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	
	
	

	8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	
	
	

	9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
	
	
	


 แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครอง                                                              ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
ส่วนยุทธศาสตร์........................................................................................................................................

ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไป

๑.  เพศ
(1)  ชาย
(2)  หญิง
๒.  อายุ
(1)  ต่ำกว่า  20  ปี
(2)  20 - 30  ปี
(3)  31 - 40  ปี

(4)  41 - 50  ปี
(5)  51 - 60  ปี
(6)  มากกว่า  60  ปี
๓.  การศึกษา
(1)  ประถมศึกษา
(2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3)  อนุปริญญา หรือเทียบเท่า

(4)  ปริญญาตรี
(5)  สูงกว่าปริญญาตรี

    (6)  อื่น ๆ(ระบุ)...............
๔. อาชีพหลัก
(1)  รับราชการ
(2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ

     (3)  ค้าขายธุรกิจส่วนตัว

(4)  รับจ้าง
(5)  นักเรียนนักศึกษา

     (6)  เกษตรกร
(7)  อื่น ๆ (ระบุ)....................................................................

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยให้คะแนนเต็ม 10  ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด
	ความพึงพอใจ

	คะแนน
(10  คะแนน)

	1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
	

	2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
	

	3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
	

	4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ
	

	5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
	

	6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	

	7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	

	8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
	


ภาคผนวก ก. รูปแผนที่ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนที่ ตำบลเกาะขันธ์
ภาคผนวก ข  การประเมินคุณภาพของแผน
แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีของ อปท.
	ประเด็นพิจารณา
	คะแนน

	1.บทนำ
	10



	2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
	25



	3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
	65



	3.1 วิสัยทัศน์
	(5)



	3.2 พันธกิจ
	(5)



	3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์
	(10)



	3.4 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
	(5)



	3.5 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
	(15)



	3.6 กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
	(15)



	3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
	(10)



	รวม
	100




	ประเด็นพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	1. บทนำ

	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
· ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร้างพื้นฐาน สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น และข้อมูลเชิงสถิติที่สำคัญ
-  การประชุมประชาคมหรือประชุมอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน
-  การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาและ/หรือการใช้ข้อมูล จปฐ.
-  มีข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา(เพื่อดูการดำเนินงานในแต่ละปีที่ผ่านมามีการดำเนินการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนามากน้อยเพียงใด)

	10

(3)

(3)

(2)

(2)

	

	2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
	ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญด้านเศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลที่สำคัญเพื่อชี้ให้เห็นศักยภาพ ปัญหาและความต้องกา
○ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาและ/หรือ จปฐ.
 -  ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ
 -  มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบทียบข้อมูลที่สำคัญ
ของจังหวัดและแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา
○ การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม  
 -  ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญด้านสังคมเช่น แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เป็นต้น
-  มีการวิเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข้อมูลที่สำคัญ
ของ อปท. และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา
○ การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
    -  ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลทีสำคัญ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  -  มีการนำเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของ อปท.
	25

4

(2)

(2)
5

(3)

(2)

5

(2)

(3`)
	


	ประเด็นพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	
	○ SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพของ อปท.
    -  การวิเคราะห์ต้องสอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
  -  มีการจำแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอกอย่างถูกต้อง
○ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่
    -  มีการประมวลปัญหาและความต้องการของ ประชาชนในพื้นที่โดนชี้ให้เห็นขนาดและความรุนแรงของปัญหาความร้องการ
    - มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิงพื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน
    - การใช้แผนชุมชน/แผนหมู่บ้านเป็นส่วนประกอบในการจัดทำแผนพัฒนา
	5

(3)
(2)

6

(2)

(2)

(2)


	

	3. ยุทธศาสตร์
3.1 วิสัยทัศน์
	○ มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท.ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงในอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพทีเป็นลักษณะเฉพาะของ อปท.
   -  จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการเป็นสอดคล้องกับข้อมูลที่นำเสนอ
   -   มีความเป็นไปได้ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่
	65

(3)

(2)
	

	3.2 พันธกิจ
	   -   แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเป็น เพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์
   -  มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ
	
	

	3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์
	○ มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเงื่อนไขเฉพาะของพื้นที่
   -   ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา
   -   ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและตอบสนองปัญหา ศักยภาพของ อปท.
  -   มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.
	10

(4)

(4)

(2)
	

	
	
	
	


	ประเด็นพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	3.4 เป้าประสงค์
	○ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
   -   มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
   -   มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามีความต้องการที่จะบรรลุอะไรในช่วง 5 ปี
	5

(3)

(2)
	

	3.5 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
○ ตัวชี้วัด
   -   มีความชัดเจนสอดคล้องกับเป้าประสงค์และสะท้อนผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์
   -   สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ
○ ค่าเป้าหมาย
   -   แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละปี
   -   มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถที่ทำได้ทั้งในด้านปริมาณ งบประมาณ เทคนิค
	15

9

(5)

(4)

6

(3)

(3)
	

	3.6 กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
	○ มีการกำหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดรับและสนับสนุนการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์และสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของแต่ละพื้นที่
  - ประเด็นหรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล้องกันและมีการบูรณาการกันในแต่ละยุทธศาสตร์และนำไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์
   - มีการแสดงแนวทางการดำเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจนเพื่อนำไปสู่การกำหนดแผนงานโครงการ
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(6)

(6)


	

	3.7 บัญชีรายการ/ชุดโครงการ
	บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย
○ โครงการ/กิจกรรม
   - มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ก่อนบรรจุในแผน
   - ความพอเพียงและชัดเจนของโครงการ/กิจกรรม
   - การจัดลำดับของโครงการฯ/กิจกรรม
○ โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจนและนำไปสู่ผลสำเร็จของเป้าประสงค์
   - โครงการฯ มีสาระสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจนและนำไปสู้ผลสำเร็จของเป้าประสงค์
   - มีโครงการฯ ครบถ้วนทั้ง 3 ปี(ในภาพรวมของแผน)
	13
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(3)

(3)

(2)

5

(3)

(2)
	


หมายเหตุ: 1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน  แบบสอบถามฯ ที่เกี่ยวข้อง

2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สามารถนำประเด็นการพิจารณาและรายละเอียดหลักเกณฑ์ไปเป็นกรอบในการจัดทำ  แนวทาง วิธีการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีได้  



วิสัยทัศน์ท้องถิ่น








จุดมุ่งหมายการพัฒนา








จุดมุ่งหมายการพัฒนา








จุดมุ่งหมายการพัฒนา








ยุทธศาสตร์








ยุทธศาสตร์








ยุทธศาสตร์








ยุทธศาสตร์








แนวทางการพัฒนา








แนวทางการพัฒนา








แนวทางการพัฒนา








โครงการ








โครงการ








โครงการ





แบบรายงาน
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