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แผนดำเนินงานประจำปี  2559
ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
เรื่อง  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559
........................................................


อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (หมวด 5  การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติให้ดำเนินการตามระเบียบ ข้อ 26 (2) เมื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำให้แล้วเสร็จในเดือนธันวาคม ของปีงบประมาณนั้น ๆ หรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการ จากหน่วยงานอื่นที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามข้อ 27 ) นั้น

         บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศเป็นแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


ประกาศ   ณ  วันที่  22 เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2558
                  (นายอุดม ไชยภักดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
คำนำ
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ตำบลเกาะขันธ์ทั้งหมด และ ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบ บริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง โดยเฉพาะการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สอดรับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยุทธศาสตร์จังหวัดและนโยบายผู้บริหารท้องถิ่นตามลำดับ

แผนการดำเนินงานจึงเป็นแผนดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้นๆ ทำให้ทราบถึงแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการในพื้นที่ว่ามีแผนงาน/โครงการใดวงเงินเท่าไรดำเนินการเมื่อใด และดำเนินการตรงจุดไหน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์หวังว่าแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559 ฉบับนี้จะมีประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
      (นายอุดม ไชยภักดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
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ส่วนที่ 1 
บทนำ
*****************************
1.1บทนำ

           ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาสามปีและแผนการดำเนินงาน สำหรับแผนการดำเนินงานเป็นการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้นๆ


แผนการดำเนินงานประจำปี  2559 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ เป็นการรวบรวม แผนงาน/โครงการที่ดำเนินการจริง อย่างไรก็ตาม การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี 2559 ฉบับนี้ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์จะพยายามรายงานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559



การจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารของผู้บริหารท้องถิ่น ทำให้สามารถควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพรวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามงานและการประเมินผลด้วย
1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี 2559


ตามระเบียบกระทรงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 26 การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้


(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินการเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล


(2) คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประกาศเป็นแผนดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องติดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

1.4 ระยะเวลาในการจัดทำแผนดำเนินการ



การจัดทำแผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้นหรือภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการของแต่ละส่วนที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในงบประมาณ นั้นการขยายเวลาการจัดทำแผนและแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่น
1.5 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน


1. เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียด แผนงาน/โครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ ประจำปีงบประมาณนั้นๆ


2. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ตามแผนงาน/โครงการและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
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3. เพื่อเป็นการประสานงานแผนงาน/โครงการ รวมถึงการบูรณาการทำงานกับหน่วยงานต่างๆทำให้การดำเนินงานโครงการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


4.เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและประเมินผล แผนงาน/โครงการ ว่าบรรลุตามเป้าหมายหรือไม
แผนภูมิขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น




ผู้บริหารท้องถิ่น



ส่วนที่  2
           - บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ

- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
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ส่วนที่  2

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน
	
	
	
	
	-

	1.1 การก่อสร้าง บุกเบิกและปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ท่อ เขื่อน และระบบระบายน้ำ
	13
	19.40
	5,344,000
	26.38
	ส่วนโยธา

	1.2 การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ขยาย ติดตั้ง ซ่อมแซม ระบบประปาไฟฟ้าและสิ่งสาธารณูปโภค
	1
	1.49
	658,000.-
	3.25
	ส่วนโยธา

	1.3 การจัดหาแหล่งน้ำสะอาดเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร
	-
	
	-
	
	-

	รวม 
	14
	20.90
	6,002,000
	29.63
	-
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ส่วนที่  2

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข
	
	
	
	
	

	  2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการแก่ประชาชน
	2
	2.99
	130,000
	0.64
	สำนักงานปลัด

	2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกาสงเคราะห์ เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชน
	2
	2.99
	140,000
	0.69
	สำนักงานปลัด


	2.3 ส่งเสริมส่งเสริมสุขภาพ รณรงค์ ป้องกันยาเสพติด โรคติดต่อและสาธารณสุขมูลฐาน
	4
	5.97
	750,000
	3.70
	สำนักงานปลัด

	2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระเบียบชุมชน สังคม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
	5
	7.46
	3,133,392
	15.47
	สำนักงานปลัด


	รวม
	13
	19.40
	4,153,392
	20.50
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ส่วนที่  2

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม
	
	
	
	
	

	3.1 ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทั้งในและนอกระบบ
	4
	5.97
	5,867,208
	28.96
	สำนักงานปลัด

	3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเชี่ยนและการรับข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
	0
	-
	-
	
	-

	3.3 ส่งเสริมสนับสนุนกีฬา นันทนาการและการออกกำลังกาย
	4
	5.97
	830,000
	4.10
	สำนักงานปลัด

	3.4 ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
	7
	10.45
	870,000
	4.29
	สำนักงานปลัด

	รวม
	15
	22.39
	7,563,208
	37.33
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ส่วนที่  2

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
	
	
	
	
	

	4.1.ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ การเกษตร การปศุสัตว์ กลุ่มอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
	2

	2.99
	40,000
	0.20
	สำนักงานปลัด

	4.2 ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
	1
	1.49
	350,000
	1.73
	สำนักงานปลัด

	รวม
	3
	4.48
	390,000
	1.93
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ส่วนที่  2

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	
	
	
	
	

	5.1 ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
	1

	1.49
	10,000
	0.05
	สำนักงานปลัด

	5.2  ส่งเสริมระบบบำบัด กำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล
	3
	4.48
	530,000
	2.62
	สำนักงานปลัด

	รวม
	4
	5.97
	540,000
	2.67
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ส่วนที่  2

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและบริหารจัดการที่ดี
	
	
	
	
	

	6.1 ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรต่างๆ
	5
	7.46
	500,000
	2.47
	สำนักงานปลัด


	6.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
	12
	17.91
	1,079,700
	5.33
	สำนักงานปลัด


	6.3.เสริมสร้างประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
	1
	1.49
	30,000
	0.15
	สำนักงานปลัด


	รวม
	18
	26.87
	1,609,700
	7.59
	

	รวมทั้งสิ้น
	67
	100
	20,258,300.-
	100
	


รวมโครงการในแผนดำเนินงานประจำปี  2559   มีทั้งหมด    67     โครงการ    เป็นเงินทั้งหมด   20,258,300.-   บาท
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน
1.1   การก่อสร้าง บุกเบิกและปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ท่อ เขื่อน และระบบระบายน้ำ                                                                                                         
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบ
ประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย

ดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกคอกวัว–ชลประทาน หมู่ที่ 1  
	ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร  ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์กำหนด)  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย (แผนพัฒนาปี 2559 -2561  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน  ลำดับที่  7  หน้า  19)
	179,000.-
	หมู่ที่  1 ตำบลเกาะขันธ์
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2

	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังเมรุ  หมู่ที่ 2
	ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 157 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 785 ตารางเมตร  ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์กำหนด)  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย (แผนพัฒนาปี 2559 -2561  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน  ลำดับที่  27  หน้า  21)

	471,000.-
	หมู่ที่  2 ตำบลเกาะขันธ์
	ส่วนโยธา
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน
1.1   การก่อสร้าง บุกเบิกและปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ท่อ เขื่อน และระบบระบายน้ำ                                                                                                         
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบ
ประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย

ดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ่อนวัว  หมู่ที่ 2   
	ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 460 ตารางเมตร  ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์กำหนด)  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย (แผนพัฒนาปี 2559 -2561  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน  ลำดับที่  28  หน้า  21)

	269,000.-
	หมู่ที่  2ตำบลเกาะขันธ์
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายลานนา – ห้วยปรง  หมู่ที่ 3
	ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 215 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 860 ตารางเมตร  ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์กำหนด)  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย (แผนพัฒนาปี 2559 -2561  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน  ลำดับที่  39  หน้า  22)

	513,000.-
	หมู่ที่  3ตำบลเกาะขันธ์
	ส่วนโยธา
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน
1.1   การก่อสร้าง บุกเบิกและปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ท่อ เขื่อน และระบบระบายน้ำ                                                                                                         
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบ
ประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย

ดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5
	โครงการบุกเบิกถนนสายไสบ่อ – โคกปรง  
หมู่ที่ 4   
	ใช้เครื่องจักรกลปรับแต่งคันทางเดิมและกรุยทางถางป่า  กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 800 เมตร  ใช้ดินถมปรับระดับคูน้ำเดิม จำนวนไม่น้อยกว่า 2,268 ลูกบาก์ศเมตร  ใช้หินคลุกทำผิวจราจร จำนวนไม่น้อยกว่า 224 ลูกบาก์ศเมตร  (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย (แผนพัฒนาปี 2559 -2561  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน  ลำดับที่  73  หน้า  24)

	519,000.-
 
	ตำบลเกาะขันธ์  หมู่ที่ 4

	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ห้วยปรง – ลานนา  หมู่ที่ 5  
	ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร  ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์กำหนด)  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย (แผนพัฒนาปี 2559 -2561  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน  ลำดับที่  90 หน้า  25)
	235,000
	ตำบลเกาะขันธ์  หมู่ที่ 5


	ส่วนโยธา
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน
1.1   การก่อสร้าง บุกเบิกและปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ท่อ เขื่อน และระบบระบายน้ำ                                                                                                         
	ลำดับ

ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบ
ประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย

ดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	7
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งไม้ปัก  หมู่ที่ 5,8  
	ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร  ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามสภาพพื้นที่  (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์กำหนด)  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย (แผนพัฒนาปี 2559 -2561  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน ลำดับที่ 93 หน้า  25)
	699,000.-


	ตำบลเกาะขันธ์  หมู่ที่ 5,8


	ส่วนโยธา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	โครงการบุกเบิกถนนสายข้ามหาร  หมู่ที่ 6
	ใช้เครื่องจักรกลกรุยทางถางป่า ปรับแต่งขึ้นรูปคันทางกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 390 เมตร  ใช้ดินถมปรับระดับช่วงลำห้วย จำนวนไม่น้อยกว่า 954 ลูกบาก์ศเมตร  ใช้หินคลุกทำผิวจราจร จำนวนไม่น้อยกว่า 78 ลูกบาก์ศเมตร วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 Ø 1.00x1.00 ม. จำนวน 16 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อ(รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย (แผนพัฒนาปี 2559 -2561  ลำดับที่  102  หน้า  26)
	252,000
	ตำบลเกาะขันธ์  หมู่ที่ 6


	ส่วนโยธา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-13-
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน
1.1   การก่อสร้าง บุกเบิกและปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ท่อ เขื่อน และระบบระบายน้ำ
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	9
	โครงการบุกเบิกถนนสายโค้งเขต  หมู่ที่ 6
	ใช้เครื่องจักรกลกรุยทางถางป่า ปรับแต่งขึ้นรูปคันทางกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร  ใช้ดินถมปรับระดับช่วงลำห้วย จำนวนไม่น้อยกว่า 600 ลูกบาก์ศเมตร  ใช้หินคลุกทำผิวจราจร จำนวนไม่น้อยกว่า 120 ลูกบาก์ศเมตร วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 Ø 0.60x1.00 ม. จำนวน 13 ท่อน  และ Ø 1.00x1.00 ม. จำนวน 16 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อ  (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย (แผนพัฒนาปี 2559 -2561  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน  ลำดับที่  103  หน้า  26)
	265,000.-
	ตำบลเกาะขันธ์ หมู่ที่  6
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-14-
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน
1.1   การก่อสร้าง บุกเบิกและปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ท่อ เขื่อน และระบบระบายน้ำ                                                                                                         
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบ
ประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย

ดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	10
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหว้าโหล  หมู่ที่ 7
	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแคพซีล กว้าง 6.00 เมตร ยาว 200 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร  พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 Ø 0.60x1.00 ม. จำนวน 9 ท่อน  (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย (แผนพัฒนาปี 2559 -2561  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน  ลำดับที่  113  หน้า  27)
	575,000.-
	ตำบลเกาะขันธ์ หมู่ที่  7
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนาแก้ว–บ้านห้วยกรวด  หมู่ที่ 9  
	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแคพซีล กว้าง 6.00 เมตร ยาว 180 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,080 ตารางเมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย (แผนพัฒนาปี 2559 -2561  ลำดับที่  153  หน้า  30)
	171,000.-
	ตำบลเกาะขันธ์ หมู่ที่  9
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-15-
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน
1.1   การก่อสร้าง บุกเบิกและปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ท่อ เขื่อน และระบบระบายน้ำ                                                                                                         
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบ
ประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย

ดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	12
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสี่กั๊ก – ไสเหรียง  หมู่ที่ 10  
	ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 215 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 860 ตารางเมตร  ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์กำหนด)  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย (แผนพัฒนาปี 2559 -2561  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน  ลำดับที่  170 หน้า  31)
	513,000.-
	ตำบลเกาะขันธ์ หมู่ที่  10
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ  หมู่ที่ 9    
	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ขนาดกว้าง 1.45 เมตร ยาว 2.00 เมตร จำนวน 4 ห้อง พร้อมทางเท้า (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย  (แผนพัฒนาปี 2559 -2561  ลำดับที่  181 หน้า  32
	171,000.-
	ตำบลเกาะขันธ์ หมู่ที่  9
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-16-
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน
1.2   การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ขยาย ติดตั้ง ซ่อมแซม ระบบประปาไฟฟ้าและสิ่งสาธารณูปโภค                                                                                                         
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบ
ประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย

ดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	14
	โครงการติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะ  ตำบลเกาะขันธ์
	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งชุดดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะ ขนาด 2x36 วัตต์ ตามมาตรฐาน มอก. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด จำนวน 170 ชุด โดยแต่ละชุดประกอบด้วย โคมไฟฟ้าสาธารณะ ขนาด 2x36 วัตต์ ตามมาตรฐาน มอก. , กิ่งโคม Ø 1.5 นิ้ว ยาว 2.50 เมตร , ขาจับกิ่งโคมชนิดปรับได้ , หลอดฟลูออเรสเซนต์  , บัลลาสต์ สตาร์ทเตอร์ , สายในดวงโคม , VTC 2x1.5 ตร.มม. และชุดฟิวส์กันฝนอุปกรณ์ครบชุด (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย     (แผนพัฒนาปี 2559 -2561  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ขยาย ติดตั้ง ซ่อมแซม ระบบประปา และสิ่งสาธารณูปโภค ลำดับที่  13 หน้า  35
	658,000.-
	ตำบลเกาะขันธ์ หมู่ที่  1-10
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-17-
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน
1.3   การจัดหาแหล่งน้ำสะอาดเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย.
	พ.ค
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-18-
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการแก่ประชาชน
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	15
	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาชีวิตผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ    
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาชีวิตผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าประชาสัมพันธ์ เอกสาร ฯลฯ  (ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิตและบริหารสาธารณสุข แนวทาง ๒.๑ ส่งเสริม สนับสนุน การจัดสวัสดิการแก่ประชาชน ข้อ 4 หน้า 40)
	40,000.-
	ตำบลเกาะขันธ์
	สำนักงานปลัด
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  
	 เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์สำหรับผู้ป่วยเอดส์  จำนวน ๕๐๐ บาท/เดือน/คน
	90,000.-
	ตำบลเกาะขันธ์
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-19-
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกาสงเคราะห์ เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชน
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนิน
การ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	17
	ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาเพื่อส่งเสริมรักษาสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้ต่างๆ  (ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิตและบริหารสาธารณสุข แนวทาง ๒.2 ส่งเสริม ส่งเสริมและสนับสนุนการสงเคราะห์ เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ข้อ ๑0 หน้า 4๒)

	100,000.-
	ตำบลเกาะขันธ์
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	โครงการครอบครัวสัมพันธ์
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวสัมพันธ์ เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็งความรักความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว ให้กับประชาชนในตำบลเกาะขันธ์ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสาร  ค่าวิทยากร และอื่น ฯลฯ   (ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริหารสาธารณสุข แนวทาง ๒.2 ส่งเสริม สนับสนุนการสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชน ข้อ 12 หน้า 42)
	40,000.-
	ตำบลเกาะขันธ์
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-20-
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข
2.3 ส่งเสริมส่งเสริมสุขภาพ รณรงค์ ป้องกันยาเสพติด โรคติดต่อและสาธารณสุขมูลฐาน
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	19

	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลเกาะขันธ์
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลเกาะขันธ์ (ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริหารสาธารณสุข แนวทาง 2.๓ ส่งเสริม สุขภาพ รณรงค์ ป้องกันยาเสพติด โรคติดต่อและสาธารณสุขมูลฐาน ข้อ ๑ หน้า 43)
	170,000.
	ตำบลเกาะขันธ์
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
	   เพื่อจ่ายเป็นเงินในการสนับสนุนการบริการสาธารณสุข ๑๐ หมู่บ้าน ๆ ละ 15,๐๐๐ บาท  ในการดำเนินกิจกรรมการบริการสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน (ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิต     และสาธารณสุข แนวทาง ๒.๓ ส่งเสริม สุขภาพ รณรงค์ ป้องกันยาเสพติด โรคติดต่อและสาธารณสุขมูลฐาน            ข้อ 7 หน้า 43)

	150,000.- 
	หมู่ที่ 1 – 10 
ตำบลเกาะขันธื


	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-21-
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข
2.3 ส่งเสริมส่งเสริมสุขภาพ รณรงค์ ป้องกันยาเสพติด โรคติดต่อและสาธารณสุขมูลฐาน
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนิน
การ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	21
	โครงการหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  
	เพื่อจ่ายตามโครงการหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เช่น ตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือทางการแพทย์สำหรับรถฉุกเฉิน    เช่น  ถังออกซิเจน  ถุงน้ำเกลือ แปล  อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน ฯลฯ   ค่าเอกสาร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง  ฯลฯ (ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตแนวทาง ข้อ ๘ หน้า 43
	400,000.-
	ตำบลเกาะขันธ์
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	ค่าใช้จ่ายโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าน ในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์  เช่น วัคซีน เข็มฉีดยา ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร  ฯลฯ (ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิต        และบริหารสาธารณสุข แนวทาง ๒.๓ ส่งเสริม สุขภาพ รณรงค์ ป้องกันยาเสพติด โรคติดต่อและสาธารณสุขมูลฐาน     ข้อ 11 หน้า 44)
	30,000.-
	ตำบลเกาะขันธ์
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-22-
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข
 2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระเบียบชุมชน สังคม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนิน
การ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	23
	เครื่องรับส่งวิทยุ  
	เครื่องรับส่งวิทยุ  จำนวน 1 เครื่อง   ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่   10 วัตต์ ขนาดกำลังส่ง 10 วัตต์  ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง เพาเวอร์ซัพพลาย ไมโครโฟน      (ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริหารสาธารณสุข ทรัพย์สินของประชาชน   ข้อ 1 หน้า 45)

	28,000.-
	อบต. เกาะขันธ์
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทบทวน 
อปพร.          
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทบทวน อปพร. ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง   ค่ายานพาหนะ  ค่าอาหาร เอกสารการฝึกอบรม ชุด อปพร. ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นในโครงการดังกล่าว(ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริหารสาธารณสุข แนวทาง 2.4 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดระเบียบชุมชน สังคม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน   ข้อ 8 หน้า 45 )

	100,000.-

	ตำบลเกาะขันธ์

	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-23-
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข
 2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระเบียบชุมชน สังคม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	25
	โครงการจัดตั้งจุดรักษาความปลอกภัย เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการตั้งจุดบริการรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการสำหรับสมาชิก อปพร.  และผู้ที่ได้รับการอนุญาตและมีคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้กับทางองค์การบริหารส่วนตำบล ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง   ค่ายานพาหนะ  ค่าอาหาร ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นในปฏิบัติหน้าที่ (ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริหารสาธารณสุข แนวทาง 2.4ส่งเสริม สนับสนุน การจัดระเบียบชุมชน สังคม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความปลอดภัยในชีวิต            และทรัพย์สินของประชาชน ข้อ 4 หน้า 45) 

	80,000.-

	ตำบลเกาะขันธ์


	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-24-
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข
 2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระเบียบชุมชน สังคม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	26
	การป้องกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
	เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิด   จากสาธารณภัยต่างๆ  เช่น  การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  น้ำป่าไหลหลาก  แผ่นดินถล่ม  ภัยแล้ง  ภัยหนาว  อัคคีภัย  และไฟป่า ฯลฯ (ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริหารสาธารณสุข แนวทาง ๒.๔ ส่งเสริม สนับสนุน การจัดระเบียบชุมชน สังคม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย์สินของประชาชน ข้อที่ 5 หน้า 45)
	100,000.-
	ตำบลเกาะขันธ์


	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจ่ายกรณีที่จำเป็น
(เงินสำรองจ่าย)
	เพื่อจ่ายในกรณีจำเป็นหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  ตั้งไว้เพื่อเกิดกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับอุบัติภัยและสาธารณภัยต่าง ๆ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์  

	2,825,392.
	ตำบลเกาะขันธ์


	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-25-
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม
  3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	28
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  เช่น  ค่าอาหารกลางวัน ศพด.  ฯลฯ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งใหญ่                  จำนวนเด็กนักเรียน 68  คน
ตั้งไว้    380,80๐   บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานนา                จำนวนเด็กนักเรียน 62  คน
ตั้งไว้    347,20๐   บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสี่กั๊ก                   จำนวนเด็กนักเรียน 40  คน
ตั้งไว้    224,00๐   บาท 
	952,000.-  
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลเกาะขันธ์
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	2) อุดหนุนค่าอาหารวันเด็กนักเรียน
	โรงเรียนชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ ๑๗๓ จำนวนเด็กนักเรียน 211  คน ตั้งไว้  844,00๐  บาท  
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ จำนวนเด็กนักเรียน 157 คนตั้งไว้ 628,00๐ บาท โรงเรียนวัดไม้เสียบ  จำนวนเด็กนักเรียน 284 คน
ตั้งไว้     1,136,00๐  บาท  
โรงเรียนบ้านลานนา  จำนวนเด็กนักเรียน 107 คน
ตั้งไว้        428,00๐  บาท
	3,036,000.-  
	โรงเรียนระดับปฐมศึกษาใน ตำบลเกาะขันธ์
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-26-
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25599
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม
  3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	30
	ค่าอาหารเสริม (นม) องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ 

	โรงเรียนชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ ๑๗๓ จำนวนเด็กนักเรียน 211 คน ตั้งไว้    404,318,20   บาท  
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ จำนวนเด็กนักเรียน 157 คน
ตั้งไว้    300,843.40   บาท  
 โรงเรียนวัดไม้เสียบ จำนวนเด็กนักเรียน 284 คน
ตั้งไว้    544,200.80   บาท  
โรงเรียนบ้านลานนา  จำนวนเด็กนักเรียน 107 คน
ตั้งไว้    205,033.40   บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งใหญ่                จำนวนเด็กนักเรียน 68 คน
ตั้งไว้    140,325.00   บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานนา               จำนวนเด็กนักเรียน 62 คน
ตั้งไว้    127,943.20   บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสี่กั๊ก                  จำนวนเด็กนักเรียน 40 คน
ตั้งไว้       82,544.00   บาท 


	1,805,208.-  
	โรงเรียนระดับปฐมศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลเกาะขันธ์
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-27-
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม
  3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	31
	โครงการจัดงานวันวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานบัณฑิตน้อย มอบวุฒิบัตรให้แก่เด็กเล็กจบการศึกษาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตำบลเกาะขันธ์  เช่น  ค่าอาหาร   ค่าจัดสถานที่ ของที่ระลึก  ฯลฯ ฯลฯ  (ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา  นันทนาการและวัฒนธรรม แนวทาง 3.1 ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ข้อ 3 หน้า 46)
	70,000
	ตำบลเกาะขันธ์
	สำนักงานปลัด
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-28-
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม
  3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเชี่ยนและการรับข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-29-
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม
  3.3 ส่งเสริม สนับสนุนกีฬา นันทนาการ และการแกกำลังกาย
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนิน
การ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	32
	โครงการแอร์โรบิคเพื่อสุขภาพ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแอร์โรบิคเพื่อสุขภาพ เช่น จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร    ค่าเอกสาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ  (ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการ           และวัฒนธรรม แนวทาง ๓.๓ ส่งเสริม สนับสนุน กีฬา นันทนาการ และการออกกำลังกาย ข้อ 1 หน้า 48)
	30,000.-
	ตำบลเกาะขันธ์
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม ชุดกีฬา ฯลฯ   (ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา กีฬา  นันทนาการและวัฒนธรรม แนวทาง ๓.๓ ส่งเสริม สนับสนุน กีฬา นันทนาการ และการออกกำลังกาย ข้อ 2 หน้า 48)
	100,00.-
	ตำบล
ชะอวด
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-30-
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม
  3.3 ส่งเสริม สนับสนุนกีฬา นันทนาการ และการแกกำลังกาย
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนิน
การ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	34
	โครงการแข่งขันกีฬาครอบครัวอุ่นใจต้านภัยยาเสพติด
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาตำบลต้านยาเสพติดประเภทต่าง ๆ  เช่น      ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา  ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าเหรียญรางวัล ของขวัญ ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม ค่ากรรมการ ฯลฯ  (ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา กีฬา  นันทนาการและวัฒนธรรม แนวทาง ๓.๓ ส่งเสริม สนับสนุน กีฬา นันทนาการ และการออกกำลังกาย ข้อ 6 หน้า 48)

	400,000.-
	ตำบลเกาะขันธ์
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติภายในตำบลเกาะขันธ์ เช่นค่าพาหนะ  ค่าอาหาร  ของขวัญ  ฯลฯ (ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา  นันทนาการและวัฒนธรรม แนวทาง 3.3 ส่งเสริม สนับสนุนกีฬา นันทนาการและการออกกำลังกาย  ข้อ 5 หน้า 48)
	300,000.-
	ตำบลเกาะขันธ์
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-31-
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม
  3.4 ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนิน
การ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	36
	โครงการจัดงานวันดอกจูดบาน กาชาดและของดีเมืองชะอวด
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันดอกจูดบาน กาชาดและของดีเมืองชะอวด  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  การแต่งกายนางงามดอกจูด  การตกแต่งร้าน การจัดรถบุปผชาติ จัดขบวนพาเหรด  ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม ฯลฯ   (ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม แนวทาง ๓.๔ ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ข้อ ๑2 หน้า 50)
	100,000.-
	อำเภอ
ชะอวด
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	โครงการจัดงานวันลอยกระทง  
	  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันลอยกระทง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าตกแต่งเวที   ค่าของขวัญ ของรางวัล  ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม ฯลฯ ฯลฯ  (ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา  นันทนาการและวัฒนธรรม แนวทาง ๓.๔ ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ข้อ 8 หน้า 49)
	440,000.-
	ตำบลเกาะขันธ์
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-32-
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม
  3.4 ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนิน
การ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	38
	โครงการอบรมคุณธรรม วัฒนธรรมอิสลาม
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิถีอิสลามตามประเพณี วันสำคัญ ค่าตอบแทนครูสอนศาสนาตามหลักอิสลาม  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม  เอกสาร ฯลฯ  
(ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา กีฬา  นันทนาการและวัฒนธรรม แนวทาง ๓.๔ ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ข้อ 3 หน้า 49)
	70,000.-
	ตำบลเกาะขันธ์
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีท้องถิ่น   
	  เพื่อจ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีท้องถิ่น เช่น ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ,ประเพณีชักพระตำบลเกาะขันธ์ ฯลฯ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ อาหาร เครื่องดื่ม  ฯลฯ (ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม แนวทาง ๓.๔ ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ข้อ 5 หน้า 49)
	100,000.-
	ตำบลเกาะขันธ์
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-33-
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม
  3.4 ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนิน
การ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	40
	โครงการวันสารท  
	เพื่อจ่ายตามโครงการประเพณีวันสารทตำบลเกาะขันธ์ เช่น ค่าจัดเวที เครื่องเสียง ของขวัญ อาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร วัสดุทำขนม ฯลฯ  (ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม แนวทาง ๓.๔ ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ข้อ ๑3 หน้า 50)


	30,000.-
	ตำบลเกาะขันธ์
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	โครงการหล่อเทียนพรรษา  
	เพื่อจ่ายตามโครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา วันเข้าพรรษาตำบลเกาะขันธ์ เช่น      ค่าเทียนพรรษา เครื่องเสียง  อาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ (ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม แนวทาง ๓.๔ ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น   ข้อ 4 หน้า 49)
	80,000.-
	ตำบลเกาะขันธ์
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-34-
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม
  3.4 ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนิน
การ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	42
	โครงการวิถีอิสลาม
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิถีอิสลามตามประเพณี วันสำคัญ ค่าตอบแทนครูสอนศาสนาตามหลักอิสลาม  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม  เอกสาร ฯลฯ  
(ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา กีฬา  นันทนาการและวัฒนธรรม แนวทาง ๓.๔ ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ข้อ 3 หน้า 49)
	50,000.-
	ตำบลเกาะขันธ์
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-35-
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
  4.1 .ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ การเกษตร การปศุสัตว์ กลุ่มอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนิน
การ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	43
	การดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้จ่าย  คณะกรรมการศูนย์  เช่น  ค่าเบี้ยประชุม  ค่าวัสดุ  วัสดุประจำศูนย์ ฯลฯ

	20,000.-
	ตำบล
เกาะขันธ์
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	โครงการต้นกล้าอาชีพ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการต้นกล้าอาชีพ  เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าประชาสัมพันธ์ เอกสาร ค่าอาหาร ฯลฯ (ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว แนวทาง 4.1 ส่งเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพ การเกษตร การปศุสัตว์ กลุ่มอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ข้อ 6 หน้า 51
	20,000.-
	ตำบล
เกาะขันธ์
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-36-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
 4.2 .ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	45

	โครงการจัดงานผลผลิตทางการเกษตรของดีตำบลเกาะขันธ์
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานผลผลิตทางการเกษตรของดีตำบลเกาะขันธ์    และแข่งขันกีฬาพื้นเมือง เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าประชาสัมพันธ์ เงินรางวัล ค่าของขวัญ รางวัล เหรียญรางวัล ฯลฯ   
	350,000.-
	ตำบล
เกาะขันธ์
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-37-
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนิน
การ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	46
	โครงการท้องถิ่นไทย  รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว   
	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว  เช่น ต้นไม้  ค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร   ฯลฯ  (ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทาง ๕.๑ ส่งเสริม อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อ ๓ หน้า 54)
	10,000.-
	ตำบล
เกาะขันธ์
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-38-
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.2 ส่งเสริมระบบบำบัด กำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	47
	โครงการธนาคารขยะ
	เพื่อจ่ายตามโครงการธนาคารขยะ    เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ ฯลฯ (ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทาง 5.๒ ส่งเสริม ส่งเสริมระบบบำบัด กำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล ข้อที่ 4 หน้าที่ 55

	30,000.-
	ตำบลเกาะขันธ์
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	จัดซื้อถังขยะ  
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะ  เพื่อให้บริการประชาชนทิ้งขยะลงถัง ตามครัวเรือน จำนวน   100  ใบ   
 (ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แนวทาง 5.2 ส่งเสริมระบบบำบัด ขจัดขยะและสิ่งปฏิกูล    ข้อ 5 หน้า 55)

	100,000.-
	ตำบลเกาะขันธ์
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-39-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.2 ส่งเสริมระบบบำบัด กำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	49
	จัดจ้างทำถังขยะแบบคัดแยก
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจัดจ้างทำถังขยะแบบคัดแยก  เพื่อใช้บริการให้ประชาชนทิ้งขยะ  
จำนวน  20  ชุด   แบบแปลนตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์กำหนด (ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แนวทาง 5.2 ส่งเสริมระบบบำบัด ขจัดขยะและสิ่งปฏิกูล    ข้อ 5 หน้า 55)
	400,000.-
	ตำบลเกาะขันธ์
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-40-
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
                                                                                      องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและบริหารจัดการที่ดี
 6.1 ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรต่างๆ
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	50
	โครงการ อบต.พบประชาชน   
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนชุมชน  เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น  และจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม อาหารว่าง ในการจัดกิจกรรมของโครงการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตำบลเกาะขันธ์ ฯลฯ  (ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครองและการบริหารจัดการที่ดี แนวทาง ๖.๑ ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรต่างๆ ข้อ ๑ หน้า 56)
	20,000.-
	ตำบล
เกาะขันธ์
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-41-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
                                                                                      องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและบริหารจัดการที่ดี
 6.1 ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรต่างๆ
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	51
	โครงการวันท้องถิ่นไทย
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันท้องถิ่นไทย ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าเช่าเต้น โต๊ะ  ฯลฯ
	150,000-
	ตำบล
เกาะขันธ์
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	การดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น             
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น  
	100,000.-
	ตำบล
เกาะขันธ์
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์  
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์  ในการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ในการเทิดพระเกียรติ,แสดงความจงรักภักดี,และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์  (ยุทธศาสตร์ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร   จัดการที่ดี แนวทาง ๖.๑ ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรต่างๆ ข้อ ๕ หน้า๕6)
	200,000.-
	ตำบล
เกาะขันธ์
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-42-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
                                                                                      องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและบริหารจัดการที่ดี
 6.1 ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรต่างๆ
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	54
	ค่าใช้จ่ายโครงการสภาเด็กและเยาวชน  
	     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสภาเด็กและเยาวชน  ให้กับเด็กและเยาวชน  ในตำบลเกาะขันธ์ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสาร  และอื่น ฯลฯ   (ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารการจัดการที่ดี แนวทาง 6.1 ส่งเสริม ระบบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน ข้อ 6 หน้า 56)


	30,000.-
	ตำบล
เกาะขันธ์
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-42-
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและบริหารจัดการที่ดี
 6.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนิน
การ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	55
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด   .โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ
	เพื่อสนับสนุนตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕8 ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวดซึ่งรับเป็นเจ้าภาพในการบริหารศูนย์ฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานการอำนวยการต่างๆ  
	15,000.-
	ตำบล
เกาะขันธ์
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ ฯลน
	200,000.-
	อบต.เกาะขันธ์
	สำนักงานปลัด, 
กองคลัง, ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-43-
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559                                                                                                                                                                                                                                                                                 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและบริหารจัดการที่ดี
 6.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนิน
การ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	57
	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน  
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร เอกสารการฝึกอบรม  ฯลฯ ของคณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง คนงานทั่วไป  ฯลฯ (ยุทธศาสตร์ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่ดี แนวทาง ๖.๒ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคคลกรในการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อ 2 หน้า 57)
	200,000.-
	ตำบลเกาะขันธ์
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	58
	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง
2.เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)  1 เครื่อง 
3.เครื่องสำรองไฟฟ้า 1 เครื่อง
	40,700.-
	อบต.เกาะขันธ์
	กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-44-
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559                                                                                                                                                                                                                                                                                 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและบริหารจัดการที่ดี
 6.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนิน
การ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	59
	ชั้นเก็บเอกสาร ต่างๆ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นใช้เก็บเอกสาร ต่างของสำนักงานปลัด ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 180 เซนติเมตร สูงไม่ต่ำกว่า  50 เซนติเมตร ประกอบด้วย จำนวน ชั้นวาง 1 ชั้น
	10,000.-
	อบต.เกาะขันธ์
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	จัดซื้อโต๊ะ,และเก้าอี้สำนักงาน


	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประกอบด้วย

1.โต๊ะทำงาน  จำนวน 1 ตัว
2.เก้าอี้ทำงาน  1 ตัว   
	7,000.-
	อบต.เกาะขันธ์
	กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	61
	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น สมุด ปากกา ดินสอ กระดาษ แฟ้ม หมึกถ่ายเอกสาร ธง ฯลฯ  
	130,000.-
	อบต.เกาะขันธ์
	สำนักงานปลัด,

กองคลัง
ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	62
	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
	280,000.-
	อบต.เกาะขันธ์
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-45-
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559                                                                                                                                                                                                                                                                                       องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและบริหารจัดการที่ดี
 6.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนิน
การ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	63
	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
	150,000.-
	อบต.เกาะขันธ์
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	64
	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
	แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)  พร้อมติดตั้งขนาด  12,000.-  บีทียู
	18,000.-
	อบต.เกาะขันธ์
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	65
	จัดซื้อกล้องถ่ายรูป 
	จัดซื้อกล้องถ่ายรูป จำนวน 2 เครื่อง ความละเอียด ไม่ต่ำกว่า 16 ล้านพิกเซล    
	20,000.-
	อบต.เกาะขันธ์
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	66
	จัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า จำนวน 1 ถัง
	จัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า จำนวน 1 ถัง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  14  ลิตร         
	9,000.-
	อบต.เกาะขันธ์
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-46-
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559                                                                                                                                                                                                                                                                                        องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและบริหารจัดการที่ดี
 6.3 เสริมสร้างประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนิน
การ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	67
	โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม  
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร เอกสารการฝึกอบรม  ฯลฯ (ยุทธศาสตร์ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง              และการบริหารจัดการที่ดี แนวทาง ๖.๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล             ข้อ ๒ หน้า 58)


	30,000-
	อบต.เกาะขันธ์
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


.
รวบรวมโครงการ/กิจกรรม





องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น





จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน





เสนอทำร่างแผนการดำเนินงาน





พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน





เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น





ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ





ประกาศใช้








