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องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
อำเภอชะอวด    จังหวัดนครศรีธรรมราช
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักงานปลัด อบต.
คำนำ
     การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความสำคัญย่างยิ่งต่อการพัฒนาท้องถิ่น และการพัฒนา
ประเทศโดยส่วนรวม   ทั้งนี้เนื่องจากการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล จะส่งผลโดยตรงต่อการให้บริการประชาชน  ที่จะเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลรวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำงานในเชิงบูรณาการร่วมกัน    ในการจัดทำแผนชุมชนแผนยุทธศาสตร์  และแผนพัฒนาสามปี  เพื่อให้แผนพัฒนาสามปี  เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ที่สามารถนำไปปฏิบัติและให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ได้ตามสภาพปัญหา และความต้องการของประชาชนในชุมชน   ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล
                       องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ เห็นควรดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีประจำปีงบประมาณ ๒๕๕8  เพื่อต้องการทราบว่า แผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น ให้ผลอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลจะเป็นข้อมูลย้อนกลับ  (Feed back )  ที่สามารถนำไปปรับปรุงและตัดสินใจในการกำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินงานตามภารกิจหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
                       ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี 2558  ในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาคงจะเป็นประโยชน์สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจตามสมควร

                                                                        องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
                                                                                     ธันวาคม
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รายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 – 2560)
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2558
1. ความนำ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 พ.ศ.2548 ข้อ 30 (5) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณการใช้จ่ายและผลดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

2. เพื่อประเมินว่ามีการนำแผนพัฒนาสามปี ไปปฏิบัติมากน้อยเพียงใด

3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเป็นสมมติฐานในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีฉบับต่อไป

4. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารในการบริหารจัดการท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ตามแนวทางและรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด โดยมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของประชาชนในตำบลเกาะขันธ์ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ ได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาตำบลเกาะขันธ์ ไว้ดังนี้
การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีอาชีพเสริม ชุมชนแห่งการเรียนรู้
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ได้กำหนดพันธกิจ ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาดังนี้  
     พันธกิจ ( Mission ) หรือภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
1. จัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ
2. จัดให้มีแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค รวมทั้งแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
3. สนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น
4. จัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย สนามกีฬา สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ รวมทั้งตลอดจนดูแลรักษา ปรับปรุงภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น
5. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ   ฝึกอบรมอาชีพเพื่อนำไปสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน
6. ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสเพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี
7. จัดให้มีการคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
8. มุ่งพัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน การบริหารจัดองค์กรที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพนำไปสู่การบริหารจัดการตามแผนหลักธรรมาภิบาลที่ดี
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9. ส่งเสริม คุ้มครองสวัสดิภาพ  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สุขภาพอนามัยและการป้องกันโรคติดต่อของประชาชนในท้องถิ่น
๔.ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา


ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  ๖  ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
แนวทางการพัฒนาที่  1  
การก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ท่อ เขื่อน และระบบระบายน้ำ

แนวทางการพัฒนาที่  2  
พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำสะอาดเพื่ออุปโภค บริโภคและ แหล่งเพื่อการเกษตร

แนวทางการพัฒนาที่  3  
พัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภค

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข

แนวทางการพัฒนาที่  1  
ส่งเสริม สนับสนุน การจัดสวัสดิการแก่ประชาชน
แนวทางการพัฒนาที่  ๒  
ส่งเสริม สนับสนุน การสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา คนพิการแลผู้ด้อยโอกาส
แนวทางการพัฒนาที่  ๓  
ส่งเสริม สุขภาพ รณรงค์ ป้องกันยาเสพติด  โรคติดต่อและสาธารณสุขมูลฐาน
แนวทางการพัฒนาที่  ๔  
ส่งเสริม สนับสนุน การจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
แนวทางการพัฒนาที่  ๕  
ส่งเสริม สนับสนุน ระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนาที่  ๑  
ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
แนวทางการพัฒนาที่  ๒  
ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเชี่ยนและการรับข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
แนวทางการพัฒนาที่  ๓  
ส่งเสริม สนับสนุนกีฬา นันทนาการ และการออกกำลังกาย
แนวทางการพัฒนาที่  ๔  
ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนาที่  1 
ส่งเสริม สนับสนุน อาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนาที่  ๒ 
ส่งเสริมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร การปศุสัตว์ 

แนวทางการพัฒนาที่  ๓  
ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่  1  
ส่งเสริม อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

แนวทางการพัฒนาที่  ๒  
ส่งเสริมระบบบำบัด ขจัดขยะและสิ่งปฏิกูล
ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่  ๑
ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรต่าง ๆ
        
แนวทางการพัฒนาที่  ๒
ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

        
แนวทางการพัฒนาที่  ๓
เสริมสร้างประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
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	แบบที่  1  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


คำชี้แจง :  แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ..............องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์...............................................
	ประเด็นการประเมิน
	มี
การดำเนินงาน
	ไม่มี
การดำเนินงาน

	ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
	(
	

	4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	(
	

	ส่วนที่  2  การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล
	(
	

	8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน
	(
	

	9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	10.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น
	(
	

	11.  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
	(
	

	12.  มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
	(
	

	13.  มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	14.  มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
	(
	

	15.  มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
	(
	

	16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	(
	

	17.  มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
	(
	

	18.  มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
	(
	

	19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่
	(
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	แบบที่  2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


      คำชี้แจง :  แบบที่  2 เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี โดยมี  กำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก  ๆ 3 เดือน  เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1
ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไป
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น..........องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์...............................................
2.  รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่  

(1)  ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม)
(2)  ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม)

(3)  ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน)
(4)  ไตรมาสที่4  (กรกฎาคม-กันยายน)  
ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี 
ส่วนที่ 3 จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี 
	ยุทธศาสตร์
	ปีที่ 1 พ.ศ.2558
	ปีที่ 2 พ.ศ.2559
	ปีที่ 3 พ.ศ.2560
	รวม

	
	จำนวนโครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบ
ประมาณ

	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
	45
	52,545,000
	210
	113,846,000
	148
	58,355,000
	403
	224,746,000

	2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริหารสาธารณสุข
	29
	2,670,000
	28
	5,220,000
	21
	1,860,000
	78
	9,960,000

	3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม
	26
	6,945,000
	29
	9,525,000
	21
	6,615,000
	76
	23,085,000

	4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
	6
	900,000
	40
	16,677,000
	32
	9,600,000
	78
	  27,159,000

	5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	4
	250,000
	6
	2,310,000
	4
	2,250,000
	14
	4,810,000

	6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดที่ดี
	13
	3,135,000
	12
	3,220,000
	12
	2,320,000
	37
	8,675,000

	รวม
	123
	66,445,000
	325
	149,290,000
	238
	71,000,000
	686
	288,235,000
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4.  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปี 2558
	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการที่เสร็จ
	จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ
	จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
	จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก
	จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม
	จำนวนโครงการทั้งหมด

	
	จำนวน

	ร้อยละ

	จำนวน

	ร้อยละ

	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ

	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
	11
	8.94
	6
	4.88
	28
	22.76
	-
	-
	-
	-
	    45
	36.59

	2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริหารสาธารณสุข
	9
	7.32
	-
	-
	20
	16.26
	-
	-
	-
	-
	29
	23.58

	3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม
	17
	13.81
	-
	-
	9
	7.32
	-
	-
	-
	-
	26
	21.14

	4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
	1
	0.81
	-
	-
	5
	4.07
	-
	-
	-
	-
	6

	4.88

	5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	2
	1.63
	-
	-
	2
	1.63
	-
	-
	-
	-
	4
	3.25

	6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดที่ดี
	13
	10.57
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	13
	10.57

	รวม
	53
	43.09
	6
	4.88
	64
	52.03
	-
	-
	-
	-
	123
	100


    -6-
5.  การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2558
	ยุทธศาสตร์
	งบปกติ
	เงินสะสม
	งบหน่วยงานอื่น
	รวม

	
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ

	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
	1,596,617.94.-
	7.12
	-
	-
	10,060,700.-
	44.88
	11,657,317.94.-
	52.01

	2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริหารสาธารณสุข
	911,802.-
	4.07
	-
	-
	-
	-
	911,802.-
	4.07

	3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม
	6,908,429.80-
	30.82
	-
	-
	-
	-
	6,908,429.80.-
	30.82

	4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
	343,570.-
	1.53
	-
	-
	-
	-
	343,570.-
	1.53

	5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	14,590.-
	0.07
	-
	-
	-
	-
	14,590.-
	0.07

	6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดที่ดี
	2,579,131.36.-
	11.51
	-
	-
	-
	-
	2,579,131.36.-
	11.51

	รวม
	12,354,414.10.-
	55.12
	-
	-
	10,060,700.-
	44.88
	22,414,841.10-
	100
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   ส่วนที่ 3  ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
     
   โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี  2558
	โครงการ
	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ

	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว
	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	งบประมาณที่ได้รับ
	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป

	เงินสวัสดิการผู้สูงอายุ
	(
	-
	-
	10,430,700.-
	10,430,700.-

	เงินสวัสดิการผู้พิการ
	(
	-
	-
	1,064,900.-
	1,064,900.-

	เงินค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก
	(
	-
	-
	1,180,800.-
	1,180,800.-

	เงินเพิ่มค่าครองชีพผู้ดูแลเด็ก
	(
	-
	-
	160,680.-
	160,680.-

	เงินสมทบประกันสังคมผู้ดูแลเด็ก
	(
	-
	-
	59,040.-
	59,040.-

	เงินสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์
	(
	-
	-
	42,500.-
	42,500.-

	จัดซื้อวัสดุการศึกษาสื่อการเรียนการสอน
	(
	-
	-
	114,800.-
	114,800.-

	ก่อสร้าง ศพด.บ้านสี่กั๊ก
	(
	-
	-
	1,524,000-.
	1,524,000-.

	ก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งแซะ – เหนือน้ำ หมู่ที่ 1
	(
	-
	-
	6,094,000.-
	6,094,000.-

	ปรับปรุงถนนคสล.สายวัดควนดินแดง  -  บ้านควนหนองเหม้า
	(
	-
	-
	1,133,000.-
	1,133,000.-

	รวม
	(
	-
	-
	21,498,120
	21,498,120
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	แบบที่  3  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์


               คำชี้แจง :  แบบที่  3 เป็นประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์ปกครอง ส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้  และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปี ละ 1 ครั้ง หลังจาก สิ้นสุด  ปีงบประมาณ
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป
                1.ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น..องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์..
                2.  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน      เดือนธันวาคม  2558
ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี  2558
           3.ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี 2558 และจำนวนโครงการที่ได้จัดทำ ข้อบัญญัติ
	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ

	
	จำนวนโครงการ
ที่ปรากฏอยู่ในแผน
	จำนวนโครงการ
ที่ได้ปฏิบัติ
	คิดเป็นร้อยละ

	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
	45
	20
	16.26

	2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริหารสาธารณสุข
	29
	16
	13.01

	3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม
	26
	19
	15.45

	4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
	6
	2
	0.81

	5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	4
	2
	1.63

	6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดที่ดี
	13
	13
	10.57

	รวม
	123
	72
	58.58
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4. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ

	
	จำนวนโครงการ
ที่ปรากฏอยู่ในแผน
	จำนวนโครงการ
ที่ได้ปฏิบัติ
	คิดเป็นร้อยละ

	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
	45
	17
	13.82

	2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริหารสาธารณสุข
	29
	9
	7.32

	3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม
	26
	17
	13.82

	4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
	6
	1
	0.81

	5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	4
	2
	1.63

	6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดที่ดี
	13
	13
	10.57

	รวม
	123
	59
	47.97
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โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการจริงของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์    อำเภอชะอวด   จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑ .ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ         

	ลำดับที่
	โครงการ/รายละเอียดของโครงการ
	งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่ดำเนินการจริง
	พื้นที่ดำเนินการ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
	หมายเหตุ

	1
	ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสี่กั๊ก
	1,524,000.-
	1,524,000-.
	หมู่ที่ 4
	ส่วนโยธา
	

	2
	ปรับปรุงถนนคสล.สายวัดควนดินแดง  -  บ้านควนหนองเหม้า
	1,133,000.-
	1,035,000.-
	หมู่ที่ 8
	ส่วนโยธา
	

	3


	ปรับปรุงถนน คสล.สายวัดห้วยแหยง  
	600,000.-
	534,000.-
	หมู่ที่ 1
	ส่วนโยธา
	

	4
	ติดตั้งป้ายสัญญานจราจรและเครื่องหมายจราจร หมู่ที่ 1  
	66,000.
	66,000.-
	หมู่ที่ 1
	ส่วนโยธา
	

	5
	ติดตั้งป้ายสัญญานจราจรและเครื่องหมายจราจร หมู่ที่ 8  
	97,700.-
	97,700.-
	หมู่ที่ 1
	ส่วนโยธา
	

	6
	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแคปซีนสายทุ่งใหญ่ – ห้วยหลุด
	1,087,236.-
	1,082,000.-
	หมู่ที่ 6,9
	ส่วนโยธา
	

	7
	ก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งแซะ – เหนือน้ำ หมู่ที่ 1
	6,094,000.-
	5,722,000.-
	หมู่ที่ 1
	ส่วนโยธา
	

	8
	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาควนขนุนขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 6
	171,000-.
	168,638.15.
	หมู่ที่ 6
	ส่วนโยธา
	

	9


	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาชะอวดขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1-10
	1,278,111.79.-
	1,278,111.79.-
	ตำบลเกาะขันธ์
	ส่วนโยธา
	

	10
	ติดตั้งชุดดวงโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 1 - 10
	654.000-
	-
	ตำบลเกาะขันธ์
	ส่วนโยธา
	กำลังดำเนินการ


-11-
โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการจริงของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์    อำเภอชะอวด   จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑ . ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายการคมนาคม
	ลำดับที่
	โครงการ/รายละเอียดของโครงการ
	งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่ดำเนินการจริง
	พื้นที่ดำเนินการ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
	หมายเหตุ

	11
	ปรับปรุงถนน คสล.สายทุ่งแซะ – เหนือน้ำ หมู่ที่ 1
	372,000.-
	-
	หมู่ที่ 1
	ส่วนโยธา
	กำลังดำเนินการ

	12
	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งเทฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก
	234,000.-
	-
	หมู่ที่ 9
	ส่วนโยธา
	กำลังดำเนินการ

	13
	ขยายไหล่ทางพร้อมวางท่อระยายน้ำ ถนนสายทุ่งใหญ่ – ห้วยหลุด
	500,000.-
	-
	หมู่ที่ 6
	ส่วนโยธา
	กำลังดำเนินการ

	14
	จัดซื้อที่ดิน
	2,000,000.-
	-
	ตำบลเกาะขันธ์
	ส่วนโยธา
	กำลังดำเนินการ

	15
	เครื่องการติดตั้งเสียงไร้สาย
	378,000.-
	-
	ตำบลเกาะขันธ์
	ส่วนโยธา
	กำลังดำเนินการ

	16
	วัสดุก่อสร้าง
	2,946,200.-
	66,868.-
	ตำบลเกาะขันธ์
	ส่วนโยธา
	

	17
	ค่าบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	100,000.-
	83,000.-
	ตำบลเกาะขันธ์
	ส่วนโยธา
	

	
	
	
	
	
	
	


-12-

โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการจริงของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์    อำเภอชะอวด   จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข
	ลำดับที่
	โครงการ/รายละเอียดของโครงการ
	งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่ดำเนินการจริง
	พื้นที่ดำเนินการ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
	หมายเหตุ

	1
	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
	150,000.-
	148,000.-
	ตำบลเกาะขันธ์
	สำนักงานปลัด
	

	2.
	อุดหนุนสาธารณะสุขมูลฐานชุมชน
	150,000.-
	75,000.-
	ตำบลเกาะขันธ์
	สำนักงานปลัด
	

	3
	จัดซื้ออุปกรณ์ประจำรถดับเพลิง
	60,000.-
	55,000.-
	ตำบลเกาะขันธ์
	สำนักงานปลัด
	

	4
	ส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
	100,000.-
	95,878.50.-
	ตำบลเกาะขันธ์
	สำนักงานปลัด
	

	5
	ตั้งจุดบริการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ บนท้องถนน
	80,000.-
	50,209.50.-
	ตำบลเกาะขันธ์
	สำนักงานปลัด
	

	6
	สมทบกองทุนประกันสังคม
	128,000.-
	91,772.-
	ตำบลเกาะขันธ์
	สำนักงานปลัด
	

	7
	สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น
	182,800.-
	182,800.-
	ตำบลเกาะขันธ์
	สำนักงานปลัด
	

	8
	ปกป้องและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก,สตรีและบุคคลในครอบครัว
	10,000.-
	9,000.-
	ตำบลเกาะขันธ์
	สำนักงานปลัด
	

	9
	หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
	400,000.-
	204,142.-
	ตำบลเกาะขันธ์
	สำนักงานปลัด
	


-13-
โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการจริงของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์    อำเภอชะอวด   จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม


	ลำดับที่
	โครงการ/รายละเอียดของโครงการ
	งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่ดำเนินการจริง
	พื้นที่ดำเนินการ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
	หมายเหตุ

	1
	จัดงานวันวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	70,000.-
	46,075.-
	ตำบลเกาะขันธ์
	สำนักงานปลัด
	

	2
	กีฬาสานสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	150,000.-
	94,490.-
	ตำบลเกาะขันธ์
	สำนักงานปลัด
	

	3
	วิถีอิสลาม
	50,000.-
	48,600.-
	ตำบลเกาะขันธ์
	สำนักงานปลัด
	

	4
	อบรมจริยธรรมวัฒนธรรมอิสลาม
	70,000.-
	69,840.-
	ตำบลเกาะขันธ์
	สำนักงานปลัด
	

	5
	หล่อเทียนพรรษา
	80,000.-
	70,990.-
	ตำบลเกาะขันธ์
	สำนักงานปลัด
	

	6
	ดอกจูดบาน กาชาดและของดีเมืองชะอวด

	100,000.-
	92,800.-
	ตำบลเกาะขันธ์
	สำนักงานปลัด
	

	7
	กีฬาครอบครัวอุ่นใจต้านภัยยาเสพติด
	400,000.-
	390,000.-
	ตำบลเกาะขันธ์
	สำนักงานปลัด
	

	8
	วันลอยกระทง
	440,000.-
	403,000.-
	ตำบลเกาะขันธ์
	สำนักงานปลัด
	

	9
	ส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีท้องถิ่น
	70,000.-
	70,000.-
	ตำบลเกาะขันธ์
	สำนักงานปลัด
	

	10
	จัดงานวันสารทเดือนสิบ
	2,5000.-
	24,932.-
	ตำบลเกาะขันธ์
	สำนักงานปลัด
	


-14-
โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการจริงของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์    อำเภอชะอวด   จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม
	ลำดับที่
	โครงการ/รายละเอียดของโครงการ
	งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่ดำเนินการจริง
	พื้นที่ดำเนินการ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
	หมายเหตุ

	11
	วันเด็กแห่งชาติ
	300,000.-
	277,946.-
	ตำบลเกาะขันธ์
	สำนักงานปลัด
	

	12
	อาหารเสริมนม
	1,709,680.-
	1,630,196.80.-
	โรงเรียนและ ศพด.ตำบลเกาะขันธ์
	สำนักงานปลัด
	

	13
	อาหารกลางวัน

	3,982,400.-
	3,639,920.-
	โรงเรียนและ ศพด.ตำบลเกาะขันธ์
	สำนักงานปลัด
	

	14
	วันมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ
	20,000.-
	15,150.-
	ตำบลเกาะขันธ์
	สำนักงานปลัด
	

	15
	วัสดุการศึกษา
	10,000.-
	9,750.-
	ศพด.ตำบลเกาะขันธ์
	สำนักงานปลัด
	

	16
	วัสดุคอมพิวเตอร์
	10,000.-
	9,740.-
	ศพด.ตำบลเกาะขันธ์
	สำนักงานปลัด
	

	17
	จัดซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน 10 ตัว
	15,000.-
	15,000.-
	ศพด.ตำบลเกาะขันธ์
	สำนักงานปลัด
	


-15-

โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการจริงของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์    อำเภอชะอวด   จังหวัดนครศรีธรรมราช
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว        
	ลำดับที่
	โครงการ/รายละเอียดของโครงการ
	งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่ดำเนินการจริง
	พื้นที่ดำเนินการ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
	หมายเหตุ

	1.
	จัดงานผลผลิตทางการเกษตรและของดีตำบลเกาะขันธ์
	350,000.-
	343,570.-
	ตำบลเกาะขันธ์
	สำนักงานปลัด

	


-16-
โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการจริงของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์    อำเภอชะอวด   จังหวัดนครศรีธรรมราช
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	ลำดับที่
	โครงการ/รายละเอียดของโครงการ
	งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่ดำเนินการจริง
	พื้นที่ดำเนินการ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
	หมายเหตุ

	1
	ธนาคารขยะ

	10,000.-
	10,000.-
	ตำบลเกาะขันธ์
	สำนักงานปลัด
	

	2.
	วัสดุการเกษตร

	10,000.-
	4,590.-
	ตำบลเกาะขันธ์
	สำนักงานปลัด
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โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการจริงของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์    อำเภอชะอวด   จังหวัดนครศรีธรรมราช
๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดที่ดี
	ลำดับที่
	โครงการ/รายละเอียดของโครงการ
	งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่ดำเนินการจริง
	พื้นที่ดำเนินการ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
	หมายเหตุ

	1
	ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
	200,000.-
	161,612.-
	อบต.เกาะขันธ์
	สำนักงานปลัด
	

	2
	อบรมคุณธรรม จริยธรรม
	30,000.-
	19,,200.-
	อบต.เกาะขันธ์
	สำนักงานปลัด
	

	3
	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง
เครื่องสำรองไฟ 2 เครื่อง
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 4 เครื่อง
เครื่องสำรองไฟ 2 เครื่อง
	88,000.-
	87,800.-
	อบต.เกาะขันธ์
	สำนักงานปลัด
กองคลัง
	

	4
	ครุภัณฑ์สำนักงาน
จัดซื้อโต๊ะทำงาน 1 ตัวและเก้าอี้สำนักงาน 1 ตัว
จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน 6 ตัว
	21,000.-
	21,000.-
	อบต.เกาะขันธ์
	สำนักงานปลัดกองคลัง
	

	5
	รายจ่ายได้มาซึ่งบริการ
	1,690,000.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
	1,204,034.93.-
	อบต.เกาะขันธ์
	สำนักงานปลัด
กองคลัง,ส่วนโยธา
	

	6
	ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ
	280,000.-
	272,982.-
	อบต.เกาะขันธ์
	สำนักงานปลัด
	


-18-
โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการจริงของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์    อำเภอชะอวด   จังหวัดนครศรีธรรมราช
๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดที่ดี
	ลำดับที่
	โครงการ/รายละเอียดของโครงการ
	งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่ดำเนินการจริง
	พื้นที่ดำเนินการ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
	หมายเหตุ

	7
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
	280,000.-
	220,348.72.-
	อบต.เกาะขันธ์
	สำนักงานปลัด
	

	8
	ค่าไฟฟ้า
	180,000.-
	159,075.92.-
	อบต.เกาะขันธ์
	สำนักงานปลัด
	

	9
	วัสดุคอมพิวเตอร์
	100,000.-
	73,070.-
	อบต.เกาะขันธ์
	สำนักงานปลัด
กองคลัง,
ส่วนโยธา
	

	10
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
	150,000.-
	121,164.-
	อบต.เกาะขันธ์
	สำนักงานปลัด
	

	11
	ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	15,000.-
	15,000.-
	อบต.เกาะขันธ์


	สำนักงานปลัด
	

	12
	วัสดุสำนักงาน
	130,000.-
	125,584.-
	ตำบลเกาะขันธ์
	ส่วนโยธา
	

	13
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
	190,000.-
	98,259.79.-
	ตำบลเกาะขันธ์
	สำนักงานปลัด
กองคลัง,
ส่วนโยธา
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บทสรุปการติดตามและประเมินผลแผน


สืบเนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2558 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว


คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้


1.เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้ดำเนินการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่


2.เพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินการตามโครงการกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด


3.เพื่อต้องการทราบความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไปต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์


4.เพื่อต้องการทราบผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ว่าสามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากน้อยเท่าเท่าใด


5.เพื่อทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  เกาะขันธ์โดยการติดตามและประเมินผลแผน
องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ ประกอบด้วย
(1)  นายสุเทพ วัฒนารถ


         สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6


ประธานกรรมการ

      (2)  นางสาวอุทัยวรรณ ปลีกหนู
                สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2


      กรรมการ

      (3)  นางอำภร ชุมจินดา

                สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5


      กรรมการ

      (4)  นายอนงค์ หลอดศิลป์
                           ผู้แทนประชาคม


      กรรมการ
      (5)  นายวิชัย เลื่อนวัน 

                ผู้แทนประชาคม


      กรรมการ
      (6)  นายวิโรจน์ เพชรโรจน์

                ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

       กรรมการ
      (7)  นายอดุลย์ ขวัญมิ่ง


     ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

       กรรมการ

      (8)  นายวิทยา ชูประดิษฐ์


     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

       กรรมการ

      (9)  นางธันย์ชนก เหลือสม

                ผู้อำนวยการกองคลัง


       กรรมการ

      (10) นายจรัญ ชุมจินดา


     ผู้ทรงคุณวุฒิ



       กรรมการ

      (11) นายอนนตรี นุ่นมัน

                ผู้ทรงคุณวุฒิ



       กรรมการ

      (12) นายนิพัทธ์ สุวรรณรัตน์

                เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
       เลขานุการ

-20-
วิธีการติดตามและประเมินผล
 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ได้กำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล โดยกำหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล โดยพิจารณา แต่ละประเด็นดังนี้
การติดตามการดำเนินงานของโครงการและการเปลี่ยนแปลงโดยพิจารณาจากจำนวนโครงการที่เสร็จ จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม และจำนวนโครงการทั้งหมด
การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ โดยพิจารณาจากจำนวนงบประมาณที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ เบิกจ่ายมาเพื่อใช้ในการดำเนินงานทั้งที่เป็นงบปกติและเงินสะสม พร้อมเปรียบเทียบกับจำนวนงบประมาณที่ได้ระบุไว้
การติดตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยพิจารณาในส่วนของผลการดำเนินงาน เช่น จำนวนโครงการที่เสร็จ จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ งบประมาณที่ได้รับ และงบประมาณที่เบิกจ่าย
ปัญหาที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ประสบจากการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี
ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล

ระยะเวลาในการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ จะติดตามปีละ ๑ ครั้ง และทำการรายงานผลทุกเดือนธันวาคมของแต่ละปี
 บทสรุปและวิเคราะห์    จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานจุดอ่อนที่ควรปรับปรุงแก้ไข
1.จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีมีจำนวนมากขาดการเรียงลำดับความสำคัญที่แท้จริง
2.งบประมาณที่  อบต.  ได้รับ  มีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอต่อการจัดทำโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนพัฒนาตำบลเกาะขันธ์
3.ประชาชนยังไม่ค่อยให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล
4.บุคลากรขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน เนื่องจากการ โอน-ย้าย ข้าราชการ,พนักงาน เป็นต้น
5.ควรดำเนินโครงการส่งเสริมด้านการเกษตร เช่น ตั้งงบประมาณสนับสนุน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนยีการเกษตรฯ หรือกลุ่มอาชีพต่างๆ  และส่งเสริมและเพิ่มการจัดสรรงบประมาณให้กับกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็ง เพิ่มขึ้น
((((((((((((((((((
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                                                ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2558
_______________________________________


      เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  หมวด 6  การติดตามและประเมินผล ข้อ 28 และ 29 กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้บริหารท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการ และให้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยรายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และจะต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน


               องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 -2560)  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้จัดทำรายงานผลและเสนอความเห็นให้ผู้บริหารทราบและนำเสนอเข้าที่ประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้


จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                           
ประกาศ   ณ   วันที่  30  เดือนธันวาคม   พ.ศ. 2558






  (นายอุดม ไชยภักดี )





นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
เอกสารแนบท้ายประกาศประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
เรื่อง  การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2558

รายละเอียดโครงการที่ดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2558

	ที่
	โครงการ
	งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่เบิกจ่าย

	1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ         

	1
	ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสี่กั๊ก
	1,524,000.-
	1,524,000-.

	2
	ปรับปรุงถนนคสล.สายวัดควนดินแดง  -  บ้านควนหนองเหม้า
	1,133,000.-
	1,035,000.-

	3
	ปรับปรุงถนน คสล.สายวัดห้วยแหยง  
	600,000.-
	534,000.-

	4
	ติดตั้งป้ายสัญญานจราจรและเครื่องหมายจราจร หมู่ที่ 1  
	66,000.
	66,000.-

	5
	ติดตั้งป้ายสัญญานจราจรและเครื่องหมายจราจร หมู่ที่ 8  
	97,700.-
	97,700.-

	6
	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแคปซีนสายทุ่งใหญ่ – ห้วยหลุด
	1,087,236.-
	1,082,000.-

	7
	ก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งแซะ – เหนือน้ำ หมู่ที่ 1
	6,094,000.-
	5,722,000.-

	8
	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาควนขนุนขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 6
	171,000-.
	168,638.15.

	9
	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาชะอวดขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1-10
	1,278,111.79.-
	1,278,111.79.-

	10
	ติดตั้งชุดดวงโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 1 - 10
	654.000-
	กำลังดำเนินการ

	11
	ปรับปรุงถนน คสล.สายทุ่งแซะ – เหนือน้ำ หมู่ที่ 1
	372,000.-
	กำลังดำเนินการ

	12
	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งเทฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก
	234,000.-
	กำลังดำเนินการ

	13
	ขยายไหล่ทางพร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนสายทุ่งใหญ่ – ห้วยหลุด
	500,000.-
	กำลังดำเนินการ

	14
	จัดซื้อที่ดิน
	2,000,000.-
	กำลังดำเนินการ

	15
	เครื่องการติดตั้งเสียงไร้สาย
	378,000.-
	กำลังดำเนินการ

	16
	วัสดุก่อสร้าง
	2,946,200.-
	66,868.-

	17
	ค่าบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	100,000.-
	83,000.-

	
	
	
	11,657,317.94.-

	รวม
	
	

	๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข

	1
	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
	150,000.-
	148,000.-

	2.
	อุดหนุนสาธารณะสุขมูลฐานชุมชน
	150,000.-
	75,000.-

	3
	จัดซื้ออุปกรณ์ประจำรถดับเพลิง
	60,000.-
	55,000.-

	4
	ส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
	100,000.-
	95,878.50.-

	5
	ตั้งจุดบริการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ บนท้องถนน
	80,000.-
	50,209.50.-

	6
	สมทบกองทุนประกันสังคม
	128,000.-
	91,772.-

	7
	สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น
	182,800.-
	182,800.-

	8
	ปกป้องและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก,สตรีและบุคคลในครอบครัว
	10,000.-
	9,000.-

	9
	หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
	400,000.-
	204,142.-

	รวม
	
	911,802.-


-2-
	ที่
	โครงการ
	งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่เบิกจ่าย

	๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม

	1
	จัดงานวันวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	70,000.-
	46,075.-

	2
	กีฬาสานสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	150,000.-
	94,490.-

	3
	วิถีอิสลาม
	50,000.-
	48,600.-

	4
	อบรมจริยธรรมวัฒนธรรมอิสลาม
	70,000.-
	69,840.-

	5
	แห่เทียนพรรษา
	80,000.-
	70,990.-

	6
	ดอกจูดบาน กาชาดและของดีเมืองชะอวด
	100,000.-
	92,800.-

	7
	กีฬาครอบครัวอุ่นใจต้านภัยยาเสพติด
	400,000.-
	390,000.-

	8
	วันลอยกระทง
	440,000.-
	403,000.-

	9
	ส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีท้องถิ่น
	70,000.-
	70,000.-

	10
	จัดงานวันสารทเดือนสิบ
	2,5000.-
	24,932.-

	11
	วันเด็กแห่งชาติ
	300,000.-
	277,946.-

	12
	อาหารเสริมนม
	1,709,680.-
	1,630,196.80.-

	13
	อาหารกลางวัน
	3,982,400.-
	3,639,920.-

	14
	วันมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ
	20,000.-
	15,150.-

	15
	วัสดุการศึกษา
	10,000.-
	9,750.-

	16
	วัสดุคอมพิวเตอร์
	10,000.-
	9,740.-

	17
	จัดซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน 10 ตัว
	15,000.-
	15,000.-

	
	
	
	

	รวม
	
	6,908,429.80.-

	4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

	1
	จัดงานผลผลิตทางการเกษตรและของดีตำบลเกาะขันธ์
	350,000.-
	343,570.-

	
	
	
	

	รวม
	
	343,570.-

	
	

	5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	1
	ธนาคารขยะ
	10,000.-
	10,000.-

	2.
	วัสดุการเกษตร
	10,000.-
	4,590.-

	
	
	
	

	รวม
	
	14,590.-

	๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดที่ดี

	1
	ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
	200,000.-
	161,612.-

	2
	อบรมคุณธรรม จริยธรรม
	30,000.-
	19,,200.-

	3
	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง
เครื่องสำรองไฟ 2 เครื่อง
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 4 เครื่อง
เครื่องสำรองไฟ 2 เครื่อง
	88,000.-
	87,800.-

	4
	ครุภัณฑ์สำนักงาน
จัดซื้อโต๊ะทำงาน 1 ตัวและเก้าอี้สำนักงาน 1 ตัว
จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน 6 ตัว
	21,000.-
	21,000.-

	5
	รายจ่ายได้มาซึ่งบริการ
	1,690,000.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
	1,204,034.93.-

	6
	ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ
	280,000.-
	272,982.-

	7
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
	280,000.-
	220,348.72.-

	8
	ค่าไฟฟ้า
	180,000.-
	159,075.92.-

	9
	วัสดุคอมพิวเตอร์
	100,000.-
	73,070.-

	10
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
	150,000.-
	121,164.-

	11
	ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	15,000.-
	15,000.-

	12
	วัสดุสำนักงาน
	130,000.-
	125,584.-

	13
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
	190,000.-
	98,259.79.-

	
	
	
	

	รวม
	
	2,579,131.36.-

	รวมทั้งหมด 59 โครงการ
	22,414,841.10-
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
ที่ 73101/          
วันที่   30 เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕8
เรื่อง   ขออนุมัติประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี ๒๕๕8 
        องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

เรียน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
เรื่องเดิม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙  เรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ  ดังนี้  


๑ กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒ ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 
๓ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปีทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๔ แต่งตั้งอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
 ข้อเท็จจริง
            ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ได้จัดทำรายงานติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕8 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกอบกับได้รายงานผลการติดตามผลแผนพัฒนาให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ ทราบแล้วนั้น ( สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่  29  เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕8   

จึงขออนุมัติประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
ระเบียบกฎหมาย
          อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ  ๒๙ (๓)

ข้อพิจารณา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาประกาศรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๕8 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
   ลงชื่อ

                      ผู้เขียนบันทึก

 (นายนิพัทธ์ สุวรรณรัตน์ )






              เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
-2-

     ลงชื่อ



   ผู้เสนอ







                               (นายณรงค์ ชุมโชติ)
                                                                                            หัวหน้าสำนักงานปลัด            
ความเห็นปลัด..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................







                        (นายชาตรี  แก้วเขียว)







รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
                                    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
ทราบ
(     )  อนุมัติตามเสนอ
(     )  ไม่อนุมัติ เพราะ...........................................................................................................................

         





              (นายอุดม ไชยภักดี)
            

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
ที่ 73101/          
วันที่   30 เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕8
เรื่อง   ขออนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) เพิ่มเติมฉบับ ที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

เรียน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
เรื่องเดิม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  หมวด ๔ เรื่องการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ  ดังนี้
                   ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น
                   ข้อ ๒๒การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี ให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้
-   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาสามปีที่
-   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
-   ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป
ข้อเท็จจริง
ตามที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ (พ.ศ. 2559-2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 และได้เสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกอบกับผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะในการประชุมสภา(สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ ๑/2558 เมื่อวันที่ 29 เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕8  และสภามีมติเห็นชอบแล้วนั้น
          จึงขอพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561) เพิ่มเติมฉบับ ที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
ระเบียบกฎหมาย
อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อพิจารณา
         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561) เพิ่มเติมฉบับ ที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
   ลงชื่อ

                      ผู้เขียนบันทึก

 (นายนิพัทธ์ สุวรรณรัตน์ )






              เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
              -2-

     ลงชื่อ



   ผู้เสนอ







                               (นายณรงค์ ชุมโชติ)
                                                                                            หัวหน้าสำนักงานปลัด            
ความเห็นปลัด..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................







                        (นายชาตรี  แก้วเขียว)







รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
                                    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
ทราบ
(     )  อนุมัติตามเสนอ
(     )  ไม่อนุมัติ เพราะ...........................................................................................................................

         





              (นายอุดม ไชยภักดี)
            

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
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แบบที่ 3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
คำชี้แจง :  แบบที่ 3/2 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
ส่วนที่ 1

ข้อมูลทั่วไป

1.  เพศ

(1)   ชาย

(2)  หญิง
2.  อายุ

(1)  ต่ำกว่า 20 ปี
(2)  20 – 30 ปี

(3)  31 – 40 ปี 


(4)  41 – 50 ปี

(5)  51 – 60 ปี

(4)  มากกว่า 60 ปี
3.  การศึกษา
(1)  ประถมศึกษา
(2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
(3)  อนุปริญญา หรือเทียบเท่า


(4)  ปริญญาตรี

(5)  สูงกว่าปริญญาตรี

(6)  อื่น ๆ
4.  อาชีพหลัก
 (1)  รับราชการ

(2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ

(3)  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว


 (4)  รับจ้าง

(5)  นักเรียนนักศึกษา

(6)  เกษตรกร
(7)  อื่น ๆ (ระบุ)…………………………….

ส่วนที่ 2

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด
	ประเด็น
	พอใจมาก
	พอใจ
	ไม่พอใจ

	1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	
	
	

	2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	
	
	

	3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	
	
	

	4.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน
     ทราบ
	
	
	

	5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	
	
	

	6.  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	
	
	

	7.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
     ในท้องถิ่น
	
	
	

	8.  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	
	
	

	9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	
	
	



    แบบที่ 3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                                             ในแต่ละยุทธศาสตร์
ส่วนยุทธศาสตร์  1  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายคมนาคม

ส่วนที่ 1

ข้อมูลทั่วไป

1.  เพศ

(1)   ชาย

(2)  หญิง
2.  อายุ

(1)  ต่ำกว่า 20 ปี
(2)  20 – 30 ปี

(3)  31 – 40 ปี 


(4)  41 – 50 ปี

(5)  51 – 60 ปี

(4)  มากกว่า 60 ปี
3.  การศึกษา
(1)  ประถมศึกษา
(2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
(3)  อนุปริญญา หรือเทียบเท่า


(4)  ปริญญาตรี

(5)  สูงกว่าปริญญาตรี

(6)  อื่น ๆ
4.  อาชีพหลัก
 (1)  รับราชการ

(2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ

(3)  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว


 (4)  รับจ้าง

(5)  นักเรียนนักศึกษา

(6)  เกษตรกร
(7)  อื่น ๆ (ระบุ)…………………………….

ส่วนที่ 2

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ (โครงสร้างพื้นฐาน) โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่าน จะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด
	ความพึงพอใจ
	คะแนน
(10 คะแนน)

	1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	

	2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	

	3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	

	4.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	

	5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	6.  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	

	7.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	

	8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	


ส่วนยุทธศาสตร์ 2   ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตที่ดี
ส่วนที่ 1

ข้อมูลทั่วไป

1.  เพศ

(1)   ชาย

(2)  หญิง
2.  อายุ

(1)  ต่ำกว่า 20 ปี
(2)  20 – 30 ปี

(3)  31 – 40 ปี 


(4)  41 – 50 ปี

(5)  51 – 60 ปี

(4)  มากกว่า 60 ปี
3.  การศึกษา
(1)  ประถมศึกษา
(2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
(3)  อนุปริญญา หรือเทียบเท่า


(4)  ปริญญาตรี

(5)  สูงกว่าปริญญาตรี

(6)  อื่น ๆ
4.  อาชีพหลัก
 (1)  รับราชการ

(2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ

(3)  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว


 (4)  รับจ้าง

(5)  นักเรียนนักศึกษา

(6)  เกษตรกร
(7)  อื่น ๆ (ระบุ)…………………………….

ส่วนที่ 2

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาศักยภาพของชุมชน   ให้ความเข้มแข็ง (ด้านเศรษฐกิจ)  โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่าน จะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด
	ความพึงพอใจ
	คะแนน
(10 คะแนน)

	1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	

	2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	

	3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	

	4.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	

	5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	6.  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	

	7.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	

	8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	


ส่วนยุทธศาสตร์  3  ยุทธศาสตร์การด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและความมั่นคงปลอดภัย
ส่วนที่ 1

ข้อมูลทั่วไป

1.  เพศ

(1)   ชาย

(2)  หญิง
2.  อายุ

(1)  ต่ำกว่า 20 ปี
(2)  20 – 30 ปี

(3)  31 – 40 ปี 


(4)  41 – 50 ปี

(5)  51 – 60 ปี

(4)  มากกว่า 60 ปี
3.  การศึกษา
(1)  ประถมศึกษา
(2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
(3)  อนุปริญญา หรือเทียบเท่า


(4)  ปริญญาตรี

(5)  สูงกว่าปริญญาตรี

(6)  อื่น ๆ
4.  อาชีพหลัก
 (1)  รับราชการ

(2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ

(3)  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว


 (4)  รับจ้าง

(5)  นักเรียนนักศึกษา

(6)  เกษตรกร
(7)  อื่น ๆ (ระบุ)…………………………….

ส่วนที่ 2

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้านการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการประชาชน (ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต)โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่าน จะให้คะแนนองค์กร      ปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด
	ความพึงพอใจ
	คะแนน
(10 คะแนน)

	1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	

	2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	

	3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	

	4.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	

	5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	6.  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	

	7.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	

	8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	


ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 4    ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ส่วนที่ 1

ข้อมูลทั่วไป

1.  เพศ

(1)   ชาย

(2)  หญิง
2.  อายุ

(1)  ต่ำกว่า 20 ปี
(2)  20 – 30 ปี

(3)  31 – 40 ปี 


(4)  41 – 50 ปี

(5)  51 – 60 ปี

(4)  มากกว่า 60 ปี
3.  การศึกษา
(1)  ประถมศึกษา
(2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
(3)  อนุปริญญา หรือเทียบเท่า


(4)  ปริญญาตรี

(5)  สูงกว่าปริญญาตรี

(6)  อื่น ๆ
4.  อาชีพหลัก
 (1)  รับราชการ

(2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ

(3)  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว


 (4)  รับจ้าง

(5)  นักเรียนนักศึกษา

(6)  เกษตรกร
(7)  อื่น ๆ (ระบุ)…………………………….

ส่วนที่ 2

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้านการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การปกครอง (ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี)   โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่าน จะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด
	ความพึงพอใจ
	คะแนน
(10 คะแนน)

	1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	

	2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	

	3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	

	4.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	

	5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	6.  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	

	7.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	

	8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	


ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอาชีพ เศรษฐกิจการค้า การท่องเที่ยว 
ส่วนที่ 1

ข้อมูลทั่วไป

1.  เพศ

(1)   ชาย

(2)  หญิง
2.  อายุ

(1)  ต่ำกว่า 20 ปี
(2)  20 – 30 ปี

(3)  31 – 40 ปี 


(4)  41 – 50 ปี

(5)  51 – 60 ปี

(4)  มากกว่า 60 ปี
3.  การศึกษา
(1)  ประถมศึกษา
(2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
(3)  อนุปริญญา หรือเทียบเท่า


(4)  ปริญญาตรี

(5)  สูงกว่าปริญญาตรี

(6)  อื่น ๆ
4.  อาชีพหลัก
 (1)  รับราชการ

(2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ

(3)  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว


 (4)  รับจ้าง

(5)  นักเรียนนักศึกษา

(6)  เกษตรกร
(7)  อื่น ๆ (ระบุ)…………………………….

ส่วนที่ 2

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและ สารสนเทศและพัฒนาสิ่งแวดล้อม  โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่าน จะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด
	ความพึงพอใจ
	คะแนน
(10 คะแนน)

	1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	

	2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	

	3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	

	4.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	

	5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	6.  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	

	7.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	

	8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	


ส่วนยุทธศาสตร์ ที่ 6   ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 ส่วนที่ 1

ข้อมูลทั่วไป

1.  เพศ

(1)   ชาย

(2)  หญิง
2.  อายุ

(1)  ต่ำกว่า 20 ปี
(2)  20 – 30 ปี

(3)  31 – 40 ปี 


(4)  41 – 50 ปี

(5)  51 – 60 ปี

(4)  มากกว่า 60 ปี
3.  การศึกษา
(1)  ประถมศึกษา
(2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
(3)  อนุปริญญา หรือเทียบเท่า


(4)  ปริญญาตรี

(5)  สูงกว่าปริญญาตรี

(6)  อื่น ๆ
4.  อาชีพหลัก
 (1)  รับราชการ

(2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ

(3)  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว


 (4)  รับจ้าง

(5)  นักเรียนนักศึกษา

(6)  เกษตรกร
(7)  อื่น ๆ (ระบุ)…………………………….

ส่วนที่ 2

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาตามแผนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล  โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่าน จะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด
	ความพึงพอใจ
	คะแนน
(10 คะแนน)

	1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	

	2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	

	3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	

	4.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	

	5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	6.  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	

	7.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	

	8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	


ส่วนยุทธศาสตร์ ที่ 7   ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหารจัดการที่ดี

ส่วนที่ 1

ข้อมูลทั่วไป

1.  เพศ

(1)   ชาย

(2)  หญิง
2.  อายุ

(1)  ต่ำกว่า 20 ปี
(2)  20 – 30 ปี

(3)  31 – 40 ปี 


(4)  41 – 50 ปี

(5)  51 – 60 ปี

(4)  มากกว่า 60 ปี
3.  การศึกษา
(1)  ประถมศึกษา
(2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
(3)  อนุปริญญา หรือเทียบเท่า


(4)  ปริญญาตรี

(5)  สูงกว่าปริญญาตรี

(6)  อื่น ๆ
4.  อาชีพหลัก
 (1)  รับราชการ

(2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ

(3)  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว


 (4)  รับจ้าง

(5)  นักเรียนนักศึกษา

(6)  เกษตรกร
(7)  อื่น ๆ (ระบุ)…………………………….

ส่วนที่ 2

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาตามแผนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล  โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่าน จะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด
	ความพึงพอใจ
	คะแนน
(10 คะแนน)

	1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	

	2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	

	3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	

	4.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	

	5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	6.  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	

	7.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	

	8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
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